Интеллектуальная база знаний с RAG

Конвейер поиска и генерации: индексация, разбор запроса, поиск, генерация

Версия 2.5  ·  Техническая концепция, часть 2 из 2  ·  15 августа 2026 г.

Содержание

Открытые вопросы и непроверенные гипотезы	4

Блокирующие: без ответа нельзя начинать разработку	4

Технические гипотезы: проверяются замером	4

Организационные	5

1. Название проекта	6

2. Суть проекта и технологический стек	6

2.1. Суть в одном абзаце	6

2.2. Два целевых сценария	6

2.3. Технологический стек	7

3. Ожидаемый эффект	7

3.1. Честная оценка экономии времени	8

3.2. Основные эффекты	8

3.3. Аргумент, которым стоит защищать проект	8

4. Вводные, ограничения и масштаб	9

5. Общая архитектура	9

Границы контуров PoC и MVP+	10

6. Слой 1. Чанкинг, метаданные и дедупликация	12

6.1. Иерархический чанкинг с границами размера	12

6.2. Обогащение контекстом (contextual retrieval)	12

6.3. Состав метаданных	12

6.4. Дедупликация типовых блоков: зачем это нужно	13

7. Слой 2. Хранилище данных	15

7.1. Векторное хранилище	15

7.2. БД подтверждений	15

8. Слой 3. Разбор запроса	17

8.1. Задача, которую решает слой	17

8.2. Декомпозиция запроса по граням подхода	17

8.3. HyDE: поиск ответа по ответу	18

8.4. Шаблоны планов поиска	19

8.5. Издержки слоя	19

9. Слой 4. Поиск	21

9.1. Общая схема	21

9.2. Гибридный поиск: плотный и лексический	21

9.3. Что такое реранкер и зачем он нужен	22

9.4. Фильтрация по метаданным: почему жёсткий фильтр опасен	24

10. Слой 5. Генерация	26

10.1. Генерация по образцу, а не ответ на вопрос	26

10.2. Двухуровневый индекс	26

10.3. Библиотека шаблонов разделов	26

10.4. Обязательное цитирование источников	27

10.5. Контроль конфиденциальности	27

11. Модельный стек и расчёт оборудования	28

11.1. Внешний сервис эмбеддингов и реранкинга	28

11.2. Состав моделей и расход видеопамяти	29

11.3. Об эмбеддингах: что такое BGE и какие есть русские варианты	30

11.4. Расчёт латентности	31

11.5. Оборудование	32

12. Метрики и подход к оценке качества	32

12.1. Эталонный датасет: первая задача проекта	32

12.2. Уровень 1. Метрики поиска — детерминированные, без участия LLM	33

12.3. Уровень 2. Метрики генерации	34

12.4. Уровень 3. Продуктовые метрики — главные	35

12.5. Уровень 4. Эксплуатационные метрики	35

13. Наблюдаемость и цикл улучшения	36

13.1. Принцип	36

13.2. Состав трассы	36

13.3. Раздельный учёт источников — метрика HyDE без разметки	36

13.4. Обратная связь	37

13.5. Диагностика: где именно сломалось	38

13.6. Регламент разбора	38

13.7. Инструмент	38

14. Жизненный цикл системы	40

15. Дорожная карта PoC	40

16. Риски	41

17. Рассмотренные и отклонённые решения	44

17.1. Графовые методы: что берём и что откладываем	44

17.2. Сводка прочих отклонённых решений	47

18. Изменения версий 2.1 и 2.2	48

18.1. Версия 2.5 — по итогам рецензии	48

18.2. Версия 2.2 — слой разбора запроса	49

18.3. Версия 2.1 — внешний сервис моделей	50

19. Сводка изменений относительно версии 1.0	50

Приложение А. Вопросы к владельцу сервиса моделей	53

Блокирующие	53

Эксплуатационные	53

Организационные	54

Открытые вопросы и непроверенные гипотезы

Раздел вынесен в начало намеренно. Документ описывает проектное решение, но часть его положений является гипотезами, которые могут не подтвердиться. Ниже перечислено всё, что на момент версии 2.5 не закрыто, с указанием, кто и когда даёт ответ.

Блокирующие: без ответа нельзя начинать разработку

| Вопрос | На что влияет | Кто отвечает | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация API: Swagger/OpenAPI | Формат запросов реранкера, коды ошибок, лимиты. Без неё интеграция пишется вслепую | Владелец сервиса | Это предост |

Технические гипотезы: проверяются замером

Каждая принята к реализации, но подлежит проверке. Отрицательный результат означает отключение компонента флагом конфигурации, а не переработку системы.

| Гипотеза | Как проверяется | Что если не подтвердится |
| --- | --- | --- |
| Декомпозиция запроса по граням подхода повышает полноту | Recall@8 с декомпозицией и без, на одном датасете | Слой разбора упрощается до одного подзапроса |
| HyDE добавляет релевантных кандидатов | Три режима: только запрос, только гипотеза, объединение. Плюс доля финальных чанков, найденных только гипотезой (раздел 13.3) | HyDE отключается, поиск идёт одним ключом |
| Граф связей между чанками уточняет выход на нужные разделы | Recall@8 с расширением по графу и без | Расширение отключается, рёбра остаются как справочная структура |
| Корпуса из 25 документов достаточно для качественной генерации | Доля текста, оставленная РП без правок, на этапе опытной эксплуатации | Расширение корпуса: внутренние методички, презентации, отчёты |
| Порог дедупликации 0,95 не схлопывает содержательные вариации | Ручной просмотр 20 крупнейших кластеров | Порог поднимается до 0,97 |
| Порог отсечения реранкера отделяет «не найдено» от слабого ответа | Запросы с заведомо отсутствующим ответом в датасете | Пересмотр значения либо отказ от автоматического отказа |

Организационные

| Вопрос | Статус |
| --- | --- |
| Преемственность доступа к сервису | Токен персональный, владелец — руководитель проекта. Открыт вопрос, что произойдёт при его уходе или смене роли. Требуется сервисный токен, привязанный к приложению |
| Уведомление о смене версии модели эмбеддингов | Требуется. Обновление модели делает индекс несовместимым, а деградация поиска происходит без явных признаков. Переиндексация занимает полторы минуты, поэтому проблема решаема при своевременном оповещении |
| Поле «результат тендера» в реестре | Не заведено. Без него нельзя учиться на успешных образцах и доказать влияние на долю побед. Требуется ретроспективное заполнение по 25 документам |
| Владелец БД подтверждений после PoC | На время PoC — проектная команда. Ответственный на период эксплуатации не назначен |
| Обезличенные проекты на PoC | Рубежи обезличивания вынесены в MVP (раздел 10.5). На PoC такие проекты разумно временно перевести в статус «закрытый» |

Закрытые вопросы. Возможность получить генеративную модель от внешнего сервиса более не требуется: генерация разворачивается самостоятельно на GigaChat-20B-A3B. Точность инференса на стороне сервиса (FP16/BF16/FP32) признана несущественной. Режим передачи данных по HTTPS согласован (часть 1, раздел 9).

1. Название проекта

Рабочее название: «Интеллектуальная база знаний проектного опыта» (внутреннее сокращение — БЗПО).

Полное название: Система интеллектуального поиска и генерации документов на основе накопленного проектного опыта компании.

Название сознательно не содержит слов «RAG», «LLM» и «ИИ»: перед руководством система защищается как инструмент работы со знаниями компании, а RAG — способ реализации, а не суть.

Внутри проектной команды статус иной: это технический эксперимент. Отсюда двойственность документа — он одновременно обосновывает ценность для бизнеса и фиксирует технические гипотезы, каждая из которых может не подтвердиться. Гипотезы перечислены в главе 2 «Открытые вопросы», решения об их проверке или отказе принимаются по замерам на эталонном датасете, а не по общим соображениям.

2. Суть проекта и технологический стек

2.1. Суть в одном абзаце

Компания накопила около 25 объёмных документов (коммерческие предложения, отчёты, акты, благодарственные письма) общим объёмом порядка 12 500 страниц. Этот опыт сегодня существует в виде файлов на дисках и знаний в головах руководителей проектов. Система превращает этот массив в рабочий инструмент: руководитель проекта формулирует запрос на естественном языке — «опиши наш подход к построению ИТ-стратегии для банка» или «подтверди опыт внедрения СЭД в госсекторе» — и получает готовый связный текст на русском языке с точными ссылками на документы-первоисточники, который можно вставить в тендерную заявку или отчёт.

2.2. Два целевых сценария

Система решает две задачи, и это важное уточнение относительно версии 1.0 концепции: обе задачи являются генерацией текста по образцу, а не вопросно-ответной системой. Это определяет архитектуру поиска.

| Сценарий | Что делает пользователь | Что выдаёт система |
| --- | --- | --- |
| Сценарий А. Подготовка тендерной заявки | Указывает тип раздела, отрасль заказчика и требования тендера | Комбинация сценариев Б и В. Для тендерной заявки решающим является подтверждение опыта (сценарий В); описание подхода (сценарий Б) его дополняет. Приоритет при сборке контекста отдаётся подтверждениям |
| Сценарий Б. Описание подхода | Формулирует, какой методологический раздел нужен | Структурированный фрагмент, опирающийся на реально применённые в прошлых проектах подходы, со ссылками на проекты |
| Сценарий В. Подтверждение опыта | Спрашивает, был ли у компании опыт X | Точный перечень проектов с реквизитами и ссылками на акты и благодарственные письма. Не вспомогательный, а основной для тендеров |

2.3. Технологический стек

| Слой | Технология | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Подготовка документов | Docling, Tesseract 5 / PaddleOCR — описано в части 1 | Парсинг, OCR, таблицы, разметка публичности выполняются до входа в настоящий конвейер |
| Эмбеддинги | BAAI/bge-m3 — внешний сервис компании (OpenAI-совместимый эндпоинт) | Модель совпала с независимо выбранной нами. Вектор 1024, контекст 8192, русский родной. Не занимает нашу VRAM |
| Лексический поиск | Полнотекстовый поиск PostgreSQL, конфигурация russian | Встроенная морфология русского языка; отдельный индекс и лемматизатор не нужны |
| Хранилище векторов | PostgreSQL + расширение pgvector, индекс без ANN (точный поиск) | 20 тыс. векторов — точный перебор занимает миллисекунды; Postgres нужен в любом случае |
| Реранкинг | BAAI/bge-reranker-v2-m3 — внешний сервис компании | Cross-encoder того же семейства. Эффективность подтверждена замером (см. раздел 9.3) |
| Генерация | GigaChat-20B-A3B (MoE), квантизация q4_K_M, Ollama, хостинг наш | ≈12 ГБ VRAM. Активны 3 из 20 млрд параметров. Обучена на русском с нуля, контекст 131 тыс. токенов |
| БД подтверждений | Excel как интерфейс ввода + автоматическая валидация и загрузка в SQLite/Postgres | Люди умеют работать в Excel; алгоритм отвечает за целостность |
| Оркестрация | Python: LangChain или LlamaIndex (либо собственный код — пайплайн простой) | На таком масштабе фреймворк не обязателен и добавляет скрытую сложность |
| Инференс | vLLM или llama.cpp/Ollama на одной GPU | vLLM даёт лучшую пропускную способность при параллельных запросах |
| Наблюдаемость | Langfuse, self-hosted (docker-compose, on-premise) | Трассы конвейера, версионирование промптов, эталонные датасеты, прогоны экспериментов. См. главу 13 |
| Интерфейс | Веб-приложение (Streamlit на PoC, далее — полноценный фронтенд) | 18 пользователей на старте, требуется история запросов и экспорт в Word |

Ключевое отличие от версии 1.0: из архитектуры исключён LLM-роутер. Система всегда обращается к обоим источникам данных — векторной базе и БД подтверждений — параллельно. При объёме в 20 тыс. чанков и локальном железе запрос к обоим источникам занимает десятки миллисекунд, тогда как роутер добавлял отдельный вызов большой языковой модели перед каждым запросом, собственный класс ошибок и неизмеряемую точность классификации.

3.3. Аргумент, которым стоит защищать проект

Сильнейший аргумент — асимметрия ставок. Один выигранный тендер, который иначе был бы проигран или не подан, окупает всю разработку и закупку железа многократно. При 1–3 заявках в месяц и высокой стоимости контракта достаточно одной дополнительной победы в год, чтобы проект окупился.

Сопутствующий эффект, который появляется бесплатно: сам процесс индексации даёт компании актуальный реестр проектного опыта и выявляет, какие формулировки переиспользуются во всех предложениях, — то есть определяет проверенное практикой ядро корпоративных материалов.

Обязательное условие измеримости эффекта. Сегодня выигранные и проигранные предложения в компании не разделены. Без этого признака невозможно ни учить систему на успешных образцах, ни доказать влияние на долю побед. Добавление одного поля «результат тендера» в реестр не требует ресурсов, но должно быть сделано до старта PoC, включая ретроспективное заполнение по 25 существующим документам.

4. Вводные, ограничения и масштаб

| Параметр | Значение | Следствие для архитектуры |
| --- | --- | --- |
| Объём корпуса | ≈25 документов, до 500 страниц каждый ≈ 12 500 страниц ≈ 7–9 млн токенов | После чанкинга — 18–20 тыс. чанков. Это малый корпус |
| Форматы источников | Word, PDF, презентации, PDF-сканы и фотографии. Единого шаблона нет | Обрабатываются слоем подготовки данных, часть 1. Настоящий документ принимает на вход уже структурированный текст |
| Размещение | Только внутренние серверы компании, on-premise. Личные устройства исключены | Все модели — открытые, локальный инференс. Облачные API допустимы только для офлайн-оценки на обезличенных данных |
| Допустимая латентность | До 1 минуты на этапе PoC | Ограничение мягкое; позволяет обойтись одной GPU |
| Пользователи | 12 РП + 6 директоров = 18 на старте, до 100 в перспективе | Пиковая параллельность 2–3 запроса. Одной GPU достаточно |
| Интенсивность | 1–3 документа в месяц | Нагрузка практически нулевая; требования к пропускной способности минимальны |
| Формат результата | Готовый человеческий текст: шаблон или структурированный фрагмент отчёта | Задача — генерация по образцу, не вопросно-ответная система |
| Эталонный датасет | Отсутствует | Создание датасета — задача №1, до написания кода |
| Ограничения по NDA | Реализуются флагом в БД подтверждений | Проверка на выходе обязательна |
| Эмбеддинги и реранкинг | Предоставлены внутренним сервисом компании на общей A100. Модели зафиксированы, свои поднять нельзя. Генерация не предоставляется | Освобождает нашу VRAM, но создаёт внешнюю зависимость на каждый запрос. См. раздел 11.1 |

Почему масштаб — определяющий фактор. 20 тыс. векторов размерностью 1024 занимают около 80 МБ. Такой массив помещается в оперативную память и обрабатывается полным перебором за единицы миллисекунд. Специализированные векторные СУБД (FAISS, Milvus, Qdrant) проектировались для миллионов и миллиардов векторов; на этом объёме они не дают выигрыша, но добавляют отдельный сервис, отдельный бэкап и отдельную точку отказа. Мы на два порядка ниже границы, за которой они становятся нужны.

5. Общая архитектура

Настоящий документ описывает слои 1–5 конвейера. Предшествующий слой подготовки данных — классификация файлов, парсинг, OCR, обработка таблиц, разметка конфиденциальности — вынесен в отдельный документ «Распознавание документов и анонимизация» (часть 1). Там же приведены потоки данных и режим безопасности.

Первый слой работает офлайн при загрузке документов, остальные четыре — на каждый запрос пользователя. Полная схема конвейера с указанием исполнителя каждого шага приведена в приложении Б.

| Слой | Режим | Содержание | Чем выполняется |
| --- | --- | --- | --- |
| *Подготовка данных* | *Офлайн* | *Парсинг, OCR, таблицы, разметка публичности* — см. часть 1 | *Docling, Tesseract / PaddleOCR* |
| 1. Индексация | Офлайн, ≈1,5 мин на корпус | Иерархический чанкинг, обогащение контекстом, метаданные, дедупликация, векторизация в два индекса | bge-m3 (внешний сервис), GigaChat (наш) для обогащения, PostgreSQL |
| 2. Хранилище | — | Единая база: векторы, полнотекстовый индекс, метаданные чанков, БД подтверждений | PostgreSQL + pgvector |
| 3. Разбор запроса | На запрос, ≈4–8 с | Классификация типа задачи, выбор шаблона плана, декомпозиция по граням подхода, генерация гипотез HyDE | GigaChat (наш), Jinja2. Новое в версии 2.2 |
| 4. Поиск | На запрос, ≈0,3–0,7 с | Два ключа на грань (запрос и гипотеза) → векторный и полнотекстовый поиск → RRF → реранкинг → MMR. Параллельно — запрос в БД подтверждений | bge-m3 и bge-reranker-v2-m3 (внешний сервис), PostgreSQL |
| 5. Генерация | На запрос, ≈7–28 с | Сборка контекста по граням, шаблон раздела, генерация, простановка ссылок, контроль NDA | GigaChat-20B-A3B (наш сервер) |

Обращение к векторной базе и к БД подтверждений происходит всегда и параллельно. Языковая модель получает оба набора данных и сама решает, что из них относится к текущему запросу, — в момент генерации эта задача решается бесплатно, тогда как выделенный роутер решал бы её отдельным вызовом заранее и с риском ошибки.

Разграничение ответственности между слоями 3 и 4. Слой разбора определяет, *что* искать, и не выбирает источник данных. Слой поиска исполняет план по всем источникам сразу. Это существенно отличается от исключённого роутера, который выбирал источник и потому был устраним; подробное сопоставление приведено в разделе 8.1.

Границы контуров PoC и MVP+

Полная последовательность шагов с обозначением контуров приведена в приложении Б в нотации EPC. Сводка по компонентам:

| Компонент | PoC | MVP+ | Основание разделения |
| --- | --- | --- | --- |
| Чанкинг, метаданные, дедупликация | Да | — | База, без которой ничего не работает |
| Обогащение контекстом при индексации | Да | — | Один из наибольших приростов полноты при малых затратах |
| Два индекса: чанковый и секционный | Да | — | Секционный необходим для генерации по образцу |
| Гибридный поиск, RRF, реранкинг, MMR | Да | — | Ядро поиска |
| Порог отсечения «не найдено» | Да | — | Без него система вынуждена отвечать всегда |
| Декомпозиция по граням подхода | Да | — | Проверяемая гипотеза, замер на этапе 3.5 |
| HyDE с двумя ключами | Да | — | То же |
| БД подтверждений, параметризованные запросы | Да | — | Основной источник для тендерных заявок |
| Фильтрация закрытых проектов | Да | — | Одно условие в SQL, закрывает основной риск |
| Маркеры [N] и два списка в конце текста | Да | — | Требование к формату результата |
| Трассировка в Langfuse | Да | — | Разворачивается до начала измерений |
| Обезличивание и сверка результата | — | Да | Избыточно сложно для PoC; компенсируется вычиткой человеком |
| Жёсткий фильтр по явному выбору пользователя | — | Да | Требует проработанного интерфейса с выбором |
| Граф связей между чанками и расширение выдачи | — | Да | Оценивается только относительно базовой линии PoC |
| Предварительные резюме документов и разделов | — | Да | Закрывает глобальные запросы; не блокирует основные сценарии |
| Перенос эмбеддингов на своё оборудование | — | По необходимости | Только при систематических сбоях внешнего сервиса |
| Эксперимент с LightRAG | — | Отдельно | В архитектуру не встраивается, самостоятельный замер после PoC |

Принцип разделения. В PoC входит всё, без чего невозможно измерить базовое качество, и всё, что проверяет заявленные гипотезы. За его пределы вынесено то, что улучшает уже работающую систему, требует проработанного интерфейса либо оценивается только в сравнении с базовой линией.

6. Слой 1. Чанкинг, метаданные и дедупликация

6.1. Иерархический чанкинг с границами размера

Принцип «чанкинг следует структуре документа, а не фиксированному числу символов» сохраняется, но в версии 1.0 он не был доведён до реализуемости. Разделы КП бывают по 30 страниц — такой раздел не может быть одним чанком. Необходимы явные границы:

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Целевой размер чанка | 400–600 токенов | Компромисс: достаточно для законченной мысли, недостаточно для «размывания» вектора |
| Жёсткий максимум | 1000 токенов (исключение — таблицы) | Выше начинается заметная потеря точности векторного представления |
| Минимум | 100 токенов | Более короткие фрагменты присоединяются к соседнему чанку |
| Перекрытие (overlap) | 15% (60–90 токенов) | Да, это overlap: соседние чанки частично содержат один и тот же текст, чтобы мысль не обрывалась на границе |
| Правило разбиения | Раздел → подраздел → абзац → предложение | Дробление продолжается только до попадания в границы размера |
| Правило склейки | Соседние короткие подразделы объединяются в один чанк | Заголовок без содержания бесполезен как единица поиска |

6.2. Обогащение контекстом (contextual retrieval)

Приём, дающий один из самых больших приростов качества поиска при минимальных затратах. Суть: перед векторизацией каждый чанк прогоняется через языковую модель, которая приписывает ему одно-два предложения контекста.

Исходный чанк:  «На втором этапе была проведена приоритизация инициатив

по матрице "эффект / сложность реализации"...»

После обогащения: «Фрагмент из коммерческого предложения для ПАО "Х"

(2024, банковский сектор), раздел "Методология

разработки ИТ-стратегии". На втором этапе была...»

Зачем это нужно: исходный чанк не содержит ни слова «банк», ни слова «ИТ-стратегия», поэтому по запросу «как мы строим ИТ-стратегию для банков» он не найдётся, хотя является точным ответом. Контекст восстанавливает связь фрагмента с документом.

Стоимость на нашем объёме: 20 тыс. вызовов локальной модели — примерно одна ночь работы GPU, разово при индексации.

6.3. Состав метаданных

Предложенный набор (название проекта, документа, раздела и подраздела) сохраняется и расширяется полями, необходимыми для трассировки, цитирования и контроля NDA:

| Поле | Назначение | Источник |
| --- | --- | --- |
| chunk_id / doc_id | Уникальные номера чанка и документа. Присваиваются на шаге индексации и служат для трассировки: по chunk_id из журнала Langfuse находится конкретный фрагмент текста | Генерируется при индексации |
| Название проекта | Связь с проектом и с БД подтверждений | Из реестра |
| Название документа | Идентификация первоисточника | Из файла |
| Тип документа | КП / отчёт / акт / письмо / презентация | Из реестра |
| Название раздела и подраздела | Уровень иерархии | Из парсера |
| parent_section_id | Ссылка на родительский раздел. Позволяет от найденного абзаца подняться к целому разделу и подать его в контекст, если абзаца недостаточно. Также образует структурные рёбра будущего графа связей (раздел 17.1) | Из парсера |
| Диапазон страниц (page_start, page_end) | Не один номер, а пара. Чанк на 400–600 токенов обычно укладывается в 1–2 страницы, но запись секционного индекса может охватывать 8 и более, а таблица — пересекать границу страницы. Хранится диапазон; в ссылке выводится «с. 12–14» | Из парсера |
| Дата документа | Временной контекст, приоритет свежих материалов | Из реестра |
| Отрасль заказчика | Мягкое повышение приоритета при поиске | Из реестра |
| Флаг публичности / NDA | Контроль допустимости упоминания заказчика | Из реестра, ставит человек |
| Результат тендера | Выигран / проигран — для приоритета успешных образцов | Из реестра, требует внедрения |
| Флаг boilerplate | Пометка «этот текст переиспользуется в N предложениях». Информация не удаляется: в индексе остаётся канонический чанк, остальные хранятся ссылками на него. Используется отбором MMR для разнообразия выдачи | Вычисляется автоматически |
| Флаг качества OCR | Пометка о низкой уверенности распознавания | Из OCR |

6.4. Дедупликация типовых блоков: зачем это нужно

Уточнение к обсуждению: речь не о дублировании внутри одного КП. Каждое коммерческое предложение действительно относится к одному проекту и внутри себя уникально. Проблема возникает между 25 документами.

Любое КП состоит из разделов двух типов. Первый — уникальные: что именно предлагается конкретному заказчику, сроки, состав работ, стоимость. Второй — типовые, кочующие из предложения в предложение с косметическими правками: «О компании», «Наша методология управления проектами», «Подход к обеспечению качества», «Состав и квалификация команды». Второй тип занимает существенную долю объёма.

Что происходит при поиске. Пользователь спрашивает: «опиши наш подход к управлению проектами». Векторный поиск возвращает 10 наиболее близких чанков. Все десять оказываются одним и тем же абзацем про PMBOK из десяти разных предложений, различающимся только названием заказчика. Языковая модель получает контекст, в котором все десять слотов заняты одной и той же мыслью. При этом ценная специфика — например, особенности управления в госпроекте, встречающаяся ровно в одном КП, — вытеснена за пределы первой десятки и до модели не доходит.

Проблема решается на двух уровнях:

Уровень 1. Кластеризация при индексации

После векторизации вычисляется попарная близость чанков. Пары с косинусной близостью выше 0,95 объединяются в кластер. В индексе остаётся один канонический представитель кластера; остальные хранятся как ссылки на него со списком документов, где встречается тот же текст.

Побочный полезный результат: система автоматически выявляет библиотеку типовых формулировок компании — тексты, переиспользованные в десяти и более предложениях. Это проверенные практикой блоки, и знание об этом само по себе ценно для маркетинга и пресейла.

О риске потери вариативности. Порог кластеризации 0,95 намеренно очень высок — под него попадает только практически идентичный текст с косметическими правками. Содержательные вариации одной и той же мысли (например, методология, адаптированная под госзаказчика) имеют близость 0,80–0,90 и остаются отдельными чанками. Дедупликация схлопывает копирование, но не варианты решения. Если замер покажет обратное, порог поднимается до 0,97 — это параметр конфигурации.

Уровень 2. Отбор с учётом разнообразия (MMR) при поиске

MMR (Maximal Marginal Relevance) — алгоритм отбора, при котором каждый следующий результат выбирается с учётом не только близости к запросу, но и непохожести на уже отобранные:

score(чанк) = λ · sim(запрос, чанк) − (1−λ) · max sim(чанк, уже_отобранные)

При λ ≈ 0,7 модель получает разнообразный контекст вместо десяти вариаций одного абзаца. Для нашего корпуса это не опциональное улучшение, а обязательный компонент.

7. Слой 2. Хранилище данных

7.1. Векторное хранилище

Решение: PostgreSQL с расширением pgvector, точный поиск без приближённых индексов.

Обоснование в трёх пунктах:

- Объём. 20 тыс. векторов по 1024 измерения — это 80 МБ. Полный перебор реализуется одним матричным умножением и занимает единицы миллисекунд даже без GPU.

- Единство хранилища. PostgreSQL необходим под БД подтверждений в любом случае. Размещение векторов там же означает: метаданные, векторы и реестр живут в одной транзакции, с одним бэкапом, без синхронизации между двумя системами.

- Отладка. Приближённые индексы (HNSW, IVF) теряют 2–10% истинных ближайших соседей на каждом запросе. При точном поиске полнота выдачи индекса равна 100% по построению — если нужный фрагмент не найден, причина заведомо в чанкинге или эмбеддинге, а не в настройках индекса. Это устраняет целый класс трудноуловимых ошибок.

Переход на HNSW-индекс имеет смысл начиная примерно с миллиона векторов. Мы на два порядка ниже этой границы. Переход при необходимости выполняется одной командой создания индекса — архитектуру менять не придётся.

7.2. БД подтверждений

Терминология уточнена: далее по документу используется название «БД подтверждений». Реализация — структурированная таблица Excel, которую сопровождают авторы проекта, с автоматической предобработкой и загрузкой алгоритмом.

Excel как интерфейс ввода — оправданное решение: сотрудники им владеют, отдельного обучения не требуется. Но Excel без валидации деградирует за несколько месяцев: появляются варианты написания одного заказчика, пустые обязательные поля, битые ссылки на файлы. Поэтому загрузка обязана включать проверки:

- Обязательные поля заполнены; строки с пропусками отклоняются с явным сообщением.

- Поля со справочными значениями (тип артефакта, отрасль, статус, результат тендера) проверяются по закрытым спискам — в Excel реализуются выпадающими списками.

- Ссылки на файлы-первоисточники проверяются на существование.

- Названия заказчиков нормализуются по справочнику.

- Сохраняется версия загрузки — чтобы можно было увидеть, что изменилось и когда.

Состав полей БД подтверждений

| Поле | Назначение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Название проекта | Идентификация | Было в v1.0 |
| Заказчик (нормализованный) | Связь с справочником организаций | Было в v1.0 |
| Тип артефакта | Акт / договор / благодарственное письмо | Было в v1.0 |
| Дата выдачи | Дата документа | Было в v1.0 |
| Статус проекта | Действующий / архивный | Было в v1.0 |
| Ссылка на файл-первоисточник | Связь с исходным документом | Было в v1.0 |
| Флаг публичности / NDA | Можно называть заказчика / только обезличенно («крупный банк из топ-10») / упоминание запрещено полностью | Добавлено |
| Результат тендера | Выигран / проигран / не подавался | Добавлено, критично |
| Отрасль заказчика | Приоритизация похожего отраслевого опыта | Добавлено |
| Сумма контракта | Подтверждение масштаба опыта — частое требование тендеров | Добавлено |
| Сроки: начало и окончание | Подтверждение длительности и опыта сопровождения | Добавлено |
| Роль компании | Генподрядчик / субподрядчик / консультант | Добавлено |
| Технологии и стек | Поиск по технологическому соответствию | Добавлено |
| Номер договора | Точная ссылка в заявке | Добавлено |

Механизм запросов к БД подтверждений

В версии 1.0 механизм не был описан. Уточнение: генерация SQL языковой моделью (text2SQL) не применяется. Локальная квантизованная модель делает это по русскоязычным запросам ненадёжно, а ошибка проявляется как молча неверный ответ.

Вместо этого — набор из 10–15 параметризованных запросов, покрывающих реальные сценарии: опыт в отрасли, проекты за период, наличие артефакта по заказчику, проекты с суммой выше порога, проекты с заданной технологией. Языковая модель только выбирает шаблон и подставляет параметры; сам запрос детерминирован и тестируем.

8. Слой 3. Разбор запроса

Новый слой, введённый в версии 2.2. Располагается между запросом пользователя и поиском.

8.1. Задача, которую решает слой

Ключевой сценарий системы — не «найти фрагмент», а «описать подход». При этом подход в документах нигде не обозначен явно. Это не недостаток документов, а свойство самого понятия: подход есть композиция из понимания задачи заказчика, выбранной методологии, последовательности этапов, управления рисками и критериев результата. Каждая часть живёт в своём разделе, а иногда и в разных документах.

Одновременно существует второй разрыв — словарный. Пользователь формулирует: «нужен подход к построению ИТ-стратегии для розничного банка». В документе написано: «на первом этапе проведён анализ текущей архитектуры и целевой операционной модели». Общих слов между запросом и ответом практически нет, и векторная близость между ними низкая, хотя это ровно тот текст, который нужен.

Ни один из двух разрывов не закрывается настройкой поиска. Оба закрываются преобразованием запроса до поиска.

Почему это не роутер, который был исключён

|  | Роутер (исключён в версии 2.0) | Разбор запроса (введён в 2.2) |
| --- | --- | --- |
| Решает вопрос | Куда идти: векторная база, реестр или оба | Что искать: в каких формулировках и по каким граням |
| Устранимость задачи | Устранима: запросить оба источника стоит десятки миллисекунд | Неустранима: разрыв в словаре не закрывается количеством запросов |
| Что происходит при отказе от компонента | Ничего — просто запрашиваем всё | Поиск ищет вопрос среди ответов и не находит |

8.2. Декомпозиция запроса по граням подхода

Один запрос пользователя разворачивается в несколько подзапросов — по одному на грань. Причина техническая: один вектор не может быть одновременно близок к описанию методологии и к календарному плану работ. Это разные по стилю и лексике тексты, и усреднённый запрос попадёт между ними, не найдя ни того, ни другого.

| Грань подхода | Что ищем | Где обычно находится |
| --- | --- | --- |
| Понимание задачи | Как формулировалась проблема заказчика | Вводные разделы КП, преамбула отчёта |
| Методология | Какой подход и стандарт применялись | Раздел о методологии, приложения |
| Этапы и последовательность | Из каких шагов состояла работа | Календарный план, описание этапов |
| Инструменты и артефакты | Что конкретно создавалось на выходе | Состав работ, перечень результатов |
| Риски и ограничения | С чем столкнулись и как обошли | Раздел рисков, извлечённые уроки |
| Результат и эффект | Чем закончилось, что получил заказчик | Заключение, акты, благодарственные письма |

Состав граней задаётся шаблоном и различается по типам задач: для подтверждения опыта достаточно двух граней, для генерации методологического раздела отчёта нужны все шесть.

8.3. HyDE: поиск ответа по ответу

Суть приёма. Запрос пользователя — это вопрос, а корпус состоит из ответов. Вопрос и ответ на него написаны разными словами, поэтому их векторы закономерно расходятся. HyDE (Hypothetical Document Embeddings) устраняет асимметрию: модель сначала пишет гипотетический фрагмент документа — как выглядел бы ответ, если бы он существовал, — и поиск ведётся по вектору этого фрагмента.

Гипотетический фрагмент не претендует на правильность. Факты в нём могут быть выдуманы целиком. Его назначение — перенести запрос из «пространства вопросов» в «пространство ответов»: он написан той же лексикой и в том же жанре, что и целевые документы, и именно это определяет положение вектора. Это поисковый ключ, а не утверждение.

Обязательное правило реализации

Гипотетический фрагмент не попадает в контекст генерации ни при каких условиях. Его жизненный цикл: сгенерирован → превращён в вектор → использован для поиска → уничтожен. Модель, формирующая итоговый текст, видит только реальные чанки из реальных документов. При соблюдении этого правила HyDE не способен внести вымысел в результат. При нарушении — внесёт немедленно.

Принятое решение: два ключа поиска вместо одного

У приёма есть известное ограничение: если модель написала гипотезу в терминах распространённой отраслевой практики, а компания работает по-своему, вектор уводит поиск в сторону и выдача ухудшается по сравнению с обычным запросом.

Поэтому HyDE применяется не как замена, а как дополнение:

- Поиск выполняется двумя ключами одновременно: исходной формулировкой подзапроса и гипотетическим фрагментом.

- Каждый ключ идёт и в векторный, и в полнотекстовый поиск — итого четыре списка кандидатов на грань.

- Списки объединяются через RRF — тем же механизмом, что уже применяется для векторного и лексического поиска.

При таком построении гипотеза способна только добавить кандидатов, но не вытеснить найденное обычным запросом. Дополнительный поиск на 20 тыс. чанков стоит миллисекунды.

Где в этой цепочке MMR. RRF объединяет списки кандидатов и работает с позициями, ничего не зная о содержании чанков. Отбор с учётом разнообразия применяется позже — шагом 5 раздела 9.1, после реранкинга, к финальным 5–8 чанкам. Порядок именно такой: сначала собрать всех кандидатов (RRF), затем оценить их точно (реранкер), и только потом отбирать непохожие (MMR). Применять MMR раньше бессмысленно — он бы разнообразил список, который ещё не отранжирован по релевантности.

Отдельное решение: гипотеза не заземляется на собственный корпус

Рассматривался вариант подавать модели при генерации гипотезы два-три реальных раздела из собственных документов как образец стиля. Это снизило бы словарное смещение, но решение принято отрицательное, и вот почему.

Гипотеза, построенная на собственном корпусе, замыкает систему на то, что компания уже делает. Для сценария подтверждения опыта это безвредно, но для генерации подходов к новым проектам создаёт эхо-камеру: система сможет предложить только уже применявшееся. Гипотеза, порождённая из общих знаний модели, работает мостом наружу — она способна описать задачу отраслевым языком и найти в корпусе релевантный опыт, который сам заказчик описывал иначе.

Риск словарного смещения при этом остаётся, но он закрыт схемой с двумя ключами: исходная формулировка запроса всегда участвует в поиске наравне с гипотезой.

8.4. Шаблоны планов поиска

Принцип, определяющий проверяемость всего слоя: структуру задаёт человек, содержимое заполняет модель. Модель не сочиняет план поиска с нуля — она выбирает шаблон из небольшой библиотеки и подставляет параметры. Это тот же подход, по которому в разделе 8.2 отвергнута генерация SQL языковой моделью в пользу параметризованных запросов.

| Шаг | Кто выполняет | Как проверяется |
| --- | --- | --- |
| Определение типа задачи | Языковая модель, классификация в закрытый список | Матрица ошибок на эталонном датасете |
| Выбор шаблона плана поиска | Детерминированно по типу задачи | Полностью, кодом |
| Извлечение параметров: отрасль, тип задачи, ограничения | Языковая модель | Сверка со справочниками реестра |
| Развёртывание шаблона в N подзапросов | Jinja2, детерминированно | Полностью, кодом |
| Генерация гипотетического фрагмента к каждой грани | Языковая модель | Косвенно, через итоговую полноту поиска |

Шаблоны хранятся в системе контроля версий и редактируются руководителями проектов без участия разработчика — так же, как библиотека шаблонов разделов из раздела 10.3. По существу это её парная часть: там шаблоны написания текста, здесь — шаблоны его поиска, и заводить их следует парами.

8.5. Издержки слоя

Компонент вводится с открытыми глазами; его цена такова:

- Латентность. Дополнительный вызов языковой модели перед поиском: разбор запроса и генерация гипотез — ориентировочно 4–8 секунд. При бюджете в минуту приемлемо.

- Нагрузка на внешний сервис умножается. Шесть граней по два ключа — это двенадцать векторизаций и шесть реранкингов вместо одного набора. При лимите 20 запросов/с и потоке 1–3 документа в месяц это незаметно, но в расчёт внесено.

- Собственный класс ошибок. Неверно определённый тип задачи даёт неверный план поиска, и система уверенно ищет не то. Это ровно та претензия, которая была предъявлена роутеру, и здесь она снимается не устранением компонента, а измерением: точность классификации отслеживается отдельной метрикой.

Проверка обходится дёшево. Слой разбора запроса не затрагивает индекс — это целиком запросная сторона. Включение и отключение выполняются флагом конфигурации, переиндексация не требуется. Поэтому сравнение «с декомпозицией и HyDE» против «без них» на эталонном датасете можно проводить свободно и многократно. Если полнота поиска не растёт — слой отключается без потерь.

9. Слой 4. Поиск

9.1. Общая схема

Слой поиска исполняет план, полученный от слоя разбора. На вход приходят N подзапросов по граням подхода, к каждому — два поисковых ключа: исходная формулировка и гипотетический фрагмент.

- Векторизация ключей. Для каждой грани векторизуются оба ключа.

- Гибридный отбор. Каждый ключ идёт в векторный и в полнотекстовый поиск — четыре списка кандидатов на грань.

- Объединение через RRF. Все списки сводятся в один ранжированный, отбирается 50 кандидатов.

- Реранкинг. Cross-encoder переоценивает 50 кандидатов и переупорядочивает их.

- Отбор с учётом разнообразия. MMR выбирает финальные 5–8 чанков.

- Порог отсечения. Если лучший кандидат после реранкинга набрал меньше порогового значения, грань помечается как ненайденная. Система обязана сообщить об этом, а не собирать текст из ближайшего попавшегося.

- Параллельно: обращение к БД подтверждений по параметризованным запросам.

Порог реранкера — обязательный элемент, а не опция. Гипотетический фрагмент HyDE по построению всегда находит что-нибудь похожее, поэтому без порога система никогда не скажет «не найдено». Значение порога определяется на эталонном датасете по запросам, ответа на которые в корпусе заведомо нет.

9.2. Гибридный поиск: плотный и лексический

Плотный поиск (по эмбеддингам) находит смысловое сходство, но плохо справляется с точными обозначениями: номерами договоров, названиями стандартов (ГОСТ Р 57580), аббревиатурами, редкими именами продуктов. Лексический поиск делает ровно обратное. Их комбинация закрывает обе слабости.

Изменение относительно версии 2.0. Ранее предполагалось получать лексический сигнал из разреженных векторов BGE-M3 — модель умеет выдавать их нативно. Однако предоставленный сервис работает по OpenAI-совместимому протоколу, а стандартный ответ `/v1/embeddings` содержит только плотный вектор размерностью 1024. Разреженные представления через этот интерфейс, вероятнее всего, недоступны (уточняется у владельца сервиса).

Решение: полнотекстовый поиск PostgreSQL. Это оказывается даже проще исходного замысла:

- В PostgreSQL встроена морфология русского языка. Конструкция `to_tsvector('russian', текст)` приводит «стратегии», «стратегией» и «стратегиям» к единой основе автоматически — отдельный лемматизатор не требуется.

- Лексический и векторный поиск выполняются в одном SQL-запросе к одной таблице, без отдельного сервиса и без синхронизации индексов.

- Инфраструктура не добавляется: PostgreSQL уже используется под pgvector и БД подтверждений.

Объединение результатов — Reciprocal Rank Fusion (RRF). Метод складывает не сами оценки (они несопоставимы по шкале: косинусная близость и ts_rank измеряются в разных единицах), а обратные значения позиций в двух списках:

RRF(документ) = 1/(k + позиция_в_векторном) + 1/(k + позиция_в_лексическом),   k ≈ 60

RRF не требует подбора весов и калибровки шкал, что делает его устойчивым выбором по умолчанию.

Если владелец сервиса подтвердит доступность разреженных векторов BGE-M3, схема упростится: лексический сигнал придёт из той же модели, а полнотекстовый поиск PostgreSQL останется как дополнительный сигнал для точных обозначений — номеров договоров, ГОСТов, артикулов.

9.3. Что такое реранкер и зачем он нужен

Это ключевой компонент, поэтому разберём его механику подробно.

Проблема, которую он решает

Эмбеддинг-модель (её называют bi-encoder) сжимает любой текст — и запрос, и чанк — в один вектор фиксированной длины, например 1024 числа. Это сжатие с потерями: весь смысл абзаца на 500 слов приходится уместить в тысячу чисел. Зато векторы чанков вычисляются заранее, один раз при индексации, а поиск сводится к сравнению чисел и работает мгновенно на любом объёме.

Cross-encoder (реранкер) устроен иначе. Он не строит отдельных векторов. Он берёт пару «запрос + чанк» и пропускает их через нейросеть вместе, одним текстом, так что механизм внимания видит взаимодействие каждого слова запроса с каждым словом чанка. Модель отвечает на вопрос «насколько этот конкретный текст отвечает на этот конкретный запрос» и выдаёт одно число — оценку релевантности.

Точность cross-encoder заметно выше. Но у него есть фундаментальное ограничение: результат зависит от пары, а значит его нельзя вычислить заранее. На каждый запрос требуется отдельный прогон нейросети для каждого кандидата.

Почему нельзя обойтись только реранкером

| Подход | Операций на запрос | Время | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Только cross-encoder по всей базе | 20 000 прогонов сети | Минуты — десятки минут | Неприемлемо |
| Только bi-encoder | 1 прогон + сравнение векторов | ≈30 мс | Быстро, но точность на границе выдачи низкая |
| Двухэтапная схема | 1 прогон + 50 прогонов | ≈250 мс | Оптимум |

Аналогия. Отбор резюме на вакансию. Первый этап — HR-специалист фильтрует 2000 откликов по формальным признакам за час: быстро, грубо, часть хороших кандидатов теряется. Второй этап — руководитель внимательно читает отобранные 50 резюме целиком: медленно, точно, с пониманием нюансов. Прочитать внимательно все 2000 физически невозможно, а полагаться только на формальный фильтр — значит нанять не того. Реранкер — это второй этап.

Замер на реальной паре моделей

Владелец сервиса эмбеддингов предоставил измерение, наглядно показывающее, почему одних эмбеддингов недостаточно. Запрос — «выручка выросла»:

| Кандидат | Оценка эмбеддинга | Оценка реранкера | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Правильный (о росте выручки) | 0,813 | 0,935 | — |
| Похожий, но о другом (о прибыли) | 0,783 | 0,861 | Разрыв вырос с 0,03 до 0,074 |
| Отрицание («выручка НЕ выросла») | высокая | 0,012 | Эмбеддинг отрицания не замечает, реранкер отбрасывает кандидата полностью |

Колонки таблицы измеряются в разных шкалах и напрямую не сравниваются. Косинусная близость эмбеддингов формально лежит в диапазоне от −1 до 1, но осмысленные тексты кучкуются в узкой полосе 0,6–0,9; абсолютное значение почти ничего не говорит, значим только порядок кандидатов. Оценка cross-encoder — это вероятность после сигмоиды, и модель обучена так, что 0,9 означает «уверенно да», а 0,01 — «уверенно нет». Она откалибрована. Осмысленно сопоставлять не колонки между собой, а разрыв между кандидатами внутри каждой шкалы.

Отсюда следует практическое решение: порог отсечения «не найдено» ставится на оценке реранкера, а не на косинусной близости — именно потому, что первая откалибрована, а вторая нет.

Первая строка показывает главную слабость эмбеддингов: разрыв в 0,03 между правильным и почти правильным кандидатом теряется в шуме — при таком разбросе порядок выдачи фактически случаен. Реранкер увеличивает разрыв более чем вдвое.

Третья строка важнее. Плотный вектор плохо кодирует отрицание: «выручка выросла» и «выручка не выросла» состоят почти из одних и тех же слов и оказываются рядом в векторном пространстве. Cross-encoder видит частицу «не» в контексте всей фразы и снижает оценку до 0,012, то есть исключает кандидата. Для нашей задачи это критично: в коммерческих предложениях и отчётах постоянно встречаются формулировки вида «работы по данному направлению не выполнялись» или «требование не применимо», и попадание такой фразы в контекст как подтверждения опыта дало бы прямо противоположный смысл в тендерной заявке.

Замер выполнен на финансовых формулировках, а не на нашем корпусе. Он иллюстрирует механизм и подтверждает правильность выбора, но собственные значения по нашим документам необходимо получить на этапе 3 дорожной карты.

Общий практический эффект

Типичная картина: bi-encoder возвращает 50 кандидатов, среди которых нужный чанк находится, скажем, на 23-й позиции. Если передать модели первые 5 без реранкинга — нужный фрагмент не попадёт в контекст, и система ответит либо неполно, либо выдумает ответ. Реранкер поднимает его на 2–3 позицию. Прирост качества выдачи от реранкинга обычно составляет 10–25 процентных пунктов и является самым дешёвым улучшением в RAG-системе.

О выборе модели реранкера

В версии 1.0 предлагался Qwen3-Reranker-8B; в версии 2.0 было предложено заменить его на модель на 568 млн параметров. Предоставленный сервис использует bge-reranker-v2-m3 — ровно ту модель, которая была рекомендована, и из того же семейства, что и модель эмбеддингов. Вопрос закрыт: выбор зафиксирован внешним сервисом и совпадает с нашим.

Аргументы, приведшие к этому выбору, сохраняют силу и на случай переноса реранкера на собственное железо: реранкер вызывается на 50 кандидатов при каждом запросе, поэтому разница между моделью на 568 млн и на 8 млрд параметров умножается на 50 и превращается из десятков миллисекунд в секунды. Задача реранкера — оценить релевантность пары, а не рассуждать; выигрыш от увеличения модели здесь быстро выходит на плато.

9.4. Фильтрация по метаданным: почему жёсткий фильтр опасен

Уточнение к пункту, вызвавшему вопрос. Метаданные хранить нужно — этот вопрос не обсуждается, и предложенный состав полей верен. Возражение касалось не хранения, а использования метаданных как жёсткого фильтра, отсекающего документы до выполнения поиска.

В чём разница

| Подход | Как работает | Риск |
| --- | --- | --- |
| Жёсткий фильтр (было в v1.0) | Из запроса извлекается сущность → формируется условие WHERE → поиск выполняется только внутри отфильтрованного подмножества | Ошибка в определении сущности молча уничтожает правильный ответ ещё до поиска. Система уверенно отвечает по неверным документам, и метрики достоверности при этом остаются высокими |
| Мягкое повышение приоритета (рекомендуется) | Поиск идёт по всей базе; совпадение метаданных добавляет вес при переранжировании | Худший случай — релевантный документ окажется чуть ниже в выдаче. Ничего не теряется безвозвратно |

Конкретный пример отказа

Запрос: «какой у нас опыт построения ИТ-стратегии для банков?»

При жёсткой фильтрации система определяет отрасль как «банк» и ограничивает поиск проектами с этим значением. Что теряется:

- Проект, у которого в реестре указано «финансовый сектор», а не «банк» — расхождение в справочнике.

- Проект для страховой компании, где применялась ровно та же методология и который был бы отличным образцом.

- Проект, у которого поле отрасли просто не заполнено.

Во всех трёх случаях система не сообщает о потере. Она выдаёт связный ответ по оставшимся документам, и пользователь не знает, что лучший материал был отброшен на первом шаге.

Правило, которое предлагается закрепить

| Ситуация | Поведение системы |
| --- | --- |
| Пользователь явно выбрал проект, тип документа или период в интерфейсе (чекбоксы, выпадающие списки) | Жёсткий фильтр применяется: это осознанное намерение пользователя, и он видит, что фильтр включён. Отнесено к MVP+ — требует проработанного интерфейса с выбором, которого на PoC не будет |
| Пользователь ввёл свободный текстовый запрос | Фильтр не применяется. Поиск идёт по всей базе; метаданные используются как повышающий вес при переранжировании |
| Совпадение по отрасли, свежести документа, статусу «тендер выигран» | Повышающий коэффициент при ранжировании, не отсечение |

При объёме в 20 тыс. чанков отказ от предварительной фильтрации не создаёт проблем с производительностью: поиск по всей базе и по её десятой части занимает одинаково незаметное время. Жёсткий фильтр оправдан только там, где полный перебор действительно дорог.

10. Слой 5. Генерация

10.1. Генерация по образцу, а не ответ на вопрос

Наиболее существенное изменение по сравнению с версией 1.0. Обе целевые задачи — подготовка раздела КП и генерация раздела отчёта — являются генерацией по образцу. Различие принципиальное:

|  | Вопросно-ответная система (было) | Генерация по образцу (нужно) |
| --- | --- | --- |
| Единица поиска | Абзац, 400–600 токенов | Целый раздел документа |
| Что подаётся модели | 5–8 разрозненных фрагментов | 2–3 полных раздела из прошлых документов + фактические данные |
| Формулировка задачи | «Ответь на вопрос по контексту» | «Напиши раздел такого же типа для нового заказчика, следуя структуре и стилю образцов» |
| Результат | Ответ на вопрос | Готовый фрагмент документа в стиле компании |

Человек, готовящий КП, поступает именно так: находит два-три похожих раздела из прошлых предложений и переписывает их под нового заказчика. Он не собирает раздел из семи абзацев-обрывков. Система должна воспроизводить этот же способ работы.

10.2. Двухуровневый индекс

Из этого следует необходимость двух индексов над одним корпусом:

| Индекс | Единица | Применение |
| --- | --- | --- |
| Чанковый | Абзац, 400–600 токенов | Фактические запросы, подтверждение опыта, поиск конкретных сведений |
| Секционный | Целый раздел документа со всей структурой | Генерация по образцу — сценарии А и Б. Отбирается 2–3 наиболее похожих раздела |

Секционный индекс строится поверх той же разметки, что и чанковый, и обходится в дополнительные 500–800 векторов. Затраты минимальны, влияние на результат — определяющее.

10.3. Библиотека шаблонов разделов

Для каждого типового раздела создаётся собственный шаблон промпта, задающий обязательную структуру, целевой объём, стиль изложения и требования к ссылкам. Ориентировочный перечень:

- Понимание задачи заказчика

- Предлагаемый подход и методология

- Этапы и календарный план работ

- Подтверждение релевантного опыта

- Состав и квалификация проектной команды

- Управление рисками проекта

- Ожидаемые результаты и эффекты

Шаблоны — это обычные текстовые файлы, редактируемые без участия разработчика. Их наполнение и уточнение — работа руководителей проектов, а не программистов, и это правильное разделение ответственности.

10.4. Обязательное цитирование источников

Требование зафиксировано: система всегда выдаёт точные ссылки на первоисточники. Реализация:

- Каждый чанк в промпте помечается идентификатором; модель обязана проставлять эти идентификаторы в тексте.

- В тексте проставляются только компактные маркеры вида [1], [2], [3] — они не разрывают чтение и не мешают вставить фрагмент в готовый документ.

- В конце сгенерированного текста формируются два раздельных списка — их смешивание недопустимо, поскольку природа записей принципиально различна:

  - «Источники» — фрагменты текста, использованные при генерации: документ, раздел, страницы. Получены поиском, содержание проходило через языковую модель.

  - «Подтверждения» — акты, договоры, благодарственные письма: наименование, номер, дата, заказчик, ссылка на файл. Берутся из БД подтверждений напрямую как точные факты и в свободной форме через модель не проходят.

Почему списка два, а не один. Запись из списка источников — это «где мы про это писали», её можно перепроверить чтением. Запись из списка подтверждений — это юридический факт, который заказчик тендера может затребовать в оригинале. Смешение приведёт к тому, что фрагмент текста окажется в заявке на позиции доказательства опыта.

- Утверждение без корректной ссылки помечается в интерфейсе как непроверенное — пользователь видит, какие фразы модель сформулировала самостоятельно.

10.5. Контроль конфиденциальности

| Рубеж | Что делает | Контур |
| --- | --- | --- |
| 1. Фильтрация контекста | Чанки проектов уровня «закрытый» исключаются из выдачи до передачи в модель. Реализуется одним условием в запросе к базе | PoC |
| 2. Инструкция обезличивания | Для проектов уровня «обезличенный» в промпт добавляется указание использовать утверждённую формулировку категории вместо наименования | MVP |
| 3. Сверка результата | Сгенерированный текст проверяется на упоминание закрытых наименований и синонимов, при совпадении выдача блокируется | MVP |

Рубежи 2 и 3 вынесены за пределы PoC как избыточно сложные для этого этапа. Первый рубеж — жёсткая фильтрация закрытых проектов — сохраняется, поскольку реализуется одним условием в SQL и закрывает основной риск. Следствие, которое необходимо принять явно: на PoC любой исходящий документ вычитывается человеком без исключений, а проекты уровня «обезличенный» на этом этапе разумно временно перевести в «закрытый», чтобы не полагаться на аккуратность формулировок модели. Полная схема из трёх рубежей описана в части 1, раздел 8.3.

11. Модельный стек и расчёт оборудования

11.1. Внешний сервис эмбеддингов и реранкинга

Компания предоставляет внутренний сервис с развёрнутыми моделями эмбеддингов и реранкинга. Это единственный внешний компонент системы. Генеративная модель, Langfuse и PostgreSQL разворачиваются на собственном оборудовании проектной команды.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель эмбеддингов | BAAI/bge-m3 — вектор 1024, контекст 8192, русский язык родной |
| Модель реранкинга | BAAI/bge-reranker-v2-m3 — то же семейство |
| Протокол | OpenAI-совместимые эндпоинты, персональный токен |
| Измеренная производительность | 214 чанков/с (86 400 токенов/с) при размере пачки 128 |
| Ограничение нагрузки | ≈20 запросов/с; общая A100, рядом работают ещё три сервиса |
| Смена моделей | Невозможна — набор зафиксирован владельцем сервиса |
| Генерация | Не предоставляется и не запрашивается. Генеративная модель разворачивается нами самостоятельно |
| Хранение векторов | На стороне сервиса не хранятся; база данных полностью наша |
| Гарантии доступности | SLA отсутствует, при выкладке возможен перезапуск |

Что это даёт

- Индексация перестаёт быть узким местом. При 214 чанках/с наш корпус в 20 тыс. чанков векторизуется примерно за полторы минуты. Это снимает риск, обозначенный в версии 2.0: смена модели эмбеддингов или параметров чанкинга больше не означает дорогой переиндексации — эксперименты обходятся в минуты и могут выполняться свободно.

- Освобождается 3,5 ГБ видеопамяти на нашем сервере: эмбеддинги и реранкер больше не конкурируют за неё с генеративной моделью.

- Выбор моделей подтверждён независимо. Развёрнутая пара совпала с той, к которой мы пришли самостоятельно в версии 2.0.

Что это создаёт

Эмбеддинги требуются не только при индексации, но и на каждый запрос: без векторизации запроса искать не с чем. При недоступности сервиса поиск не замедляется, а прекращает работать. Отсюда набор обязательных технических мер:

| Мера | Что конкретно | Контур |
| --- | --- | --- |
| Спецификация API | Запросить у владельца сервиса OpenAPI/Swagger-описание эндпоинтов. Оно даёт точные форматы запроса и ответа, коды ошибок и лимиты — без него интеграция пишется методом проб. Postman нужен только для ручной проверки на старте, в конвейере не участвует | PoC, этап 0 |
| Проверка доступности | Опрос health-эндпоинта раз в 30 секунд с записью результата. Позволяет отличить «сервис перезапускается» от «наш запрос некорректен» и показать пользователю осмысленное сообщение вместо трассировки стека | PoC |
| Повторы с нарастающей задержкой | 3 попытки с интервалами 1 / 3 / 9 секунд. Перезапуск при выкладке длится десятки секунд, поэтому часть сбоев гасится автоматически | PoC |
| Кэш векторов запросов | Повторяющиеся и близкие запросы не отправляются повторно. При 18 пользователях и типовых формулировках доля попаданий заметная | PoC |
| Перенос моделей на своё оборудование | Крайняя мера при систематических сбоях: +3,5 ГБ VRAM, запас на карте 24 ГБ есть. Переключение выполняется конфигурацией благодаря модулю изоляции | MVP+ |

Дополнительные следствия:

- Обновление модели на стороне сервиса делает наш индекс несовместимым. Векторы, построенные разными версиями модели, несопоставимы между собой, и поиск деградирует без явных признаков. Требуется уведомление о смене версии; переиндексация при этом дёшева (полторы минуты), поэтому проблема решаема при своевременном оповещении.

- Часть латентности выходит из-под нашего контроля. Реранкинг выполняется на общей карте, поэтому показатель p95 зависит от активности соседних сервисов.

- Токен персональный. Приложение, обслуживающее 18 пользователей, не может работать от имени конкретного сотрудника: при его уходе или смене роли система остановится. Требуется сервисный токен, привязанный к приложению.

- Сравнение альтернативных моделей эмбеддингов невозможно. Проверка USER-bge-m3 или GigaEmbeddings, предложенная в версии 2.0, требует собственного хостинга и переносится на вторую фазу.

Требование к разработке: изоляция внешней зависимости

Модели bge-m3 и bge-reranker-v2-m3 распространяются с открытыми весами и могут быть развёрнуты на собственном оборудовании. Внешний сервис — это удобство, а не незаменимый ресурс. Отсюда обязательное требование к реализации:

Обращение к эмбеддингам и реранкеру инкапсулируется в отдельный модуль с двумя взаимозаменяемыми реализациями: внешний сервис и локальный хостинг. Остальной код вызывает функцию получения векторов и не знает, откуда они поступают. Переключение источника выполняется изменением конфигурации, а не правкой кода.

Это не архитектурное усложнение, а стандартная практика: объём кода в обоих случаях одинаков, различается лишь то, собран он в одном месте или продублирован по всем точкам вызова. Обращений к эмбеддингам в системе минимум пять — индексация корпуса, построение секционного индекса, обогащение контекстом, векторизация пользовательского запроса, переиндексация при обновлении документа. Реализованное с самого начала, это требование не стоит ничего; выполненное задним числом — обходится в переработку и перепроверку всех точек вызова.

11.2. Состав моделей и расход видеопамяти

| Компонент | Модель | Где работает | Наша VRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмбеддинги | BAAI/bge-m3 | Внешний сервис | 0 |
| Реранкинг | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | Внешний сервис | 0 |
| Генерация | GigaChat-20B-A3B, q4_K_M | Наш сервер, Ollama | ≈12 ГБ |
| KV-кэш | — | Наш сервер | 2–4 ГБ при контексте 16 тыс. токенов |
| Наблюдаемость | Langfuse | Наш сервер, docker | 0 (CPU) |
| Итого на нашем оборудовании |  |  | 14–16 ГБ |

Расчёт менялся трижды. В версии 2.0 он давал 25–28 ГБ и требовал карты на 32 ГБ. В версии 2.1 вынос эмбеддингов и реранкера во внешний сервис снизил требование до 21–25 ГБ. В версии 2.5 переход на GigaChat-20B-A3B снижает его до 14–16 ГБ: модель на 20 млрд параметров в квантизации q4_K_M занимает вдвое меньше, чем 35-миллиардная.

Основание выбора GigaChat-20B-A3B. Модель обучена на русском языке с нуля, а не адаптирована с английского. Архитектура MoE: из 20 млрд параметров при генерации активны 3 млрд, поэтому скорость соответствует модели на 3 млрд при качестве заметно выше. Контекст 131 тыс. токенов — с большим запасом под подачу целых разделов как образцов. Разворачивается через Ollama, что снимает вопрос настройки инференса.

Ранее рассматривались Qwen3.5-27B и Qwen3.5-35B-A3B. Они остаются запасным вариантом, если качество генерации на русских тендерных текстах окажется недостаточным, но требуют вдвое больше видеопамяти.

11.3. Об эмбеддингах: что такое BGE и какие есть русские варианты

BGE (BAAI General Embedding) — семейство моделей векторного представления текста, разработанное Пекинской академией искусственного интеллекта. Модель принимает текст и возвращает вектор чисел так, что близкие по смыслу тексты получают близкие векторы. Это основа смыслового поиска.

BGE-M3 — модель, название которой раскрывается как три «M»:

- Multi-Lingual — более 100 языков в одной модели, русский и английский обрабатываются одинаково хорошо, включая смешанные тексты.

- Multi-Functionality — из одной модели одновременно получаются три типа представлений: плотный вектор для смыслового поиска, разреженный вектор для лексического совпадения (аналог BM25, но с учётом морфологии), и множественные векторы в стиле ColBERT для тонкого сопоставления.

- Multi-Granularity — контекст до 8192 токенов, что позволяет векторизовать не только абзацы, но и целые разделы (нужно для секционного индекса).

Оговорка к второму пункту. Способность выдавать разреженные векторы принадлежит модели, но реализуется ли она в предоставленном сервисе — вопрос его интерфейса. Стандартный OpenAI-совместимый ответ содержит только плотный вектор. До подтверждения обратного лексическая половина гибридного поиска строится на полнотекстовом поиске PostgreSQL (раздел 9.2).

Русскоязычные и альтернативные варианты

| Модель | Что это | Когда предпочтительнее |
| --- | --- | --- |
| deepvk/USER-bge-m3 | Дообучение BGE-M3 на русских текстах от команды VK. Полностью совместима по интерфейсу | Выигрывает на узких русских доменах (юридические, медицинские тексты). Проигрывает базовой модели на смешанных RU+EN корпусах — а наш корпус именно такой: русский текст с английскими ИТ-терминами |
| GigaEmbeddings (Сбер) | Русскоязычная модель, лидер бенчмарка ruMTEB в категории Retrieval | Лучшие результаты на чисто русских текстах. Требуется проверка условий лицензии для коммерческого on-premise использования |
| Qwen3-Embedding-8B | Крупная мультиязычная модель | Формально выше по качеству, но 8 млрд параметров означают заметный расход VRAM и времени. При наших 32 ГБ конкурирует за память с генеративной моделью |
| multilingual-e5-large | Предыдущее поколение мультиязычных моделей | Устарела относительно BGE-M3 и не даёт разреженных векторов. Отдельного смысла включать в рассмотрение нет |
| ru-en-RoSBERTa | Русско-английская модель на 0,3 млрд параметров | Отстаёт от актуальных моделей на 4–5 пунктов. Только если критична скорость на слабом железе |

Текущий статус выбора. Модель зафиксирована внешним сервисом: доступна только BGE-M3, поднять свою нельзя. Это приемлемо — BGE-M3 является сильным базовым выбором и лучше остальных подходит для смешанных русско-английских текстов, каковыми и является наш корпус. Сравнение с USER-bge-m3 и GigaEmbeddings переносится на вторую фазу и потребует собственного хостинга. Модуль изоляции зависимости (раздел 11.1) обеспечивает возможность такого сравнения без переработки системы.

11.4. Расчёт латентности

| Этап | GigaChat-20B-A3B (MoE, 3 млрд активных) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Разбор запроса и генерация гипотез | 4–8 с | Вызов модели на нашем сервере |
| Векторизация ключей (внешний сервис + сеть) | ≈50–150 мс | На каждую грань |
| Поиск по 20 тыс. векторов + полнотекстовый | ≈10–20 мс | PostgreSQL |
| Реранкинг 50 кандидатов (внешний сервис) | ≈200–500 мс | Общая карта, разброс возможен |
| Генерация раздела (≈800 токенов) | 6–10 с (80–130 ток/с) | Оценочно; уточняется замером |
| Генерация крупного раздела (≈2500 токенов) | 20–30 с | Укладывается в бюджет |
| Итого на типовой запрос | 11–40 с | Укладывается в бюджет 1 минута |

Все значения расчётные и подлежат замеру. Langfuse фиксирует длительность каждой стадии отдельно (раздел 13.2), поэтому фактические тайминги появятся с первых же запросов на этапе 3 дорожной карты — отдельный счётчик разрабатывать не требуется.

11.5. Оборудование

Вопрос о запросе генерации у внешнего сервиса снят: генеративная модель разворачивается самостоятельно. Расчёт ведётся под GigaChat-20B-A3B.

| Вариант | VRAM | Пригодность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ГБ (RTX 4060 Ti 16G, A4000) | 16 ГБ | Впритык | Модель 12 ГБ + KV-кэш 2–4 ГБ заполняют карту целиком. Длинный контекст под секционные образцы ограничен, запаса нет |
| 24 ГБ (RTX 4090 / A5000) — рекомендуется | 24 ГБ | Достаточно с запасом | Модель 12 ГБ + KV-кэш до 6 ГБ + запас 6 ГБ. Позволяет при необходимости перенести эмбеддинги и реранкер на своё оборудование (+3,5 ГБ), полностью сняв внешнюю зависимость |
| 32 ГБ (RTX 5090) | 32 ГБ | С запасом на рост | Оправдана при переходе на модель большего размера или при параллельной работе 100 пользователей |

Требование к оборудованию снизилось с 32 до 24 ГБ. Причина — переход на GigaChat-20B-A3B: модель на 20 млрд параметров в квантизации q4_K_M занимает вдвое меньше памяти, чем рассматривавшаяся ранее 35-миллиардная. При этом сохраняется возможность полного отказа от внешнего сервиса, ради которой в версии 2.1 рекомендовались 32 ГБ.

Прочие требования к серверу: 64 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD под документы, индексы, веса моделей и журналы Langfuse, 8+ ядер CPU. PostgreSQL, Ollama и Langfuse размещаются на том же сервере.

12. Метрики и подход к оценке качества

Раздел переработан полностью. Основное изменение: метрики разделены на четыре уровня, и наибольший вес имеют не технические, а продуктовые.

12.1. Эталонный датасет: первая задача проекта

Эталонного набора данных сейчас нет, и его создание должно предшествовать написанию кода. Без него невозможно сравнить два варианта чанкинга, две модели эмбеддингов или два шаблона промпта — любые изменения будут оцениваться на глаз.

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Объём | 100–150 пар, не 30–50 | На 40 примерах доверительный интервал составляет ±8–10 п.п. Улучшение на 5% неотличимо от случайного шума, и решения принимаются по колебаниям |
| Как собрать | По 8–10 реальных запросов от каждого из 12 РП | Суммарно 2–3 часа рабочего времени команды. Запросы должны быть настоящими, а не придуманными для теста |
| Состав записи | Запрос → ожидаемый ответ → перечень чанков, которые обязаны быть найдены | Третий элемент важнее второго: он позволяет измерять поиск детерминированно, без языковой модели |
| Разбиение | 70% для настройки, 30% отложенная выборка | Отложенная выборка не используется при настройке — иначе система подгоняется под тест |
| Покрытие | Оба сценария (КП и отчёты), все типы разделов, запросы с отсутствующим ответом | Последняя категория проверяет, умеет ли система сказать «не найдено» вместо выдумывания, и задаёт порог отсечения реранкера |
| Формулировки | Запросы записываются словами пользователя, а не терминами документов | Датасет в терминах корпуса проверит поиск, но не проверит слой разбора запроса — то есть именно то звено, ради которого он вводится |

12.2. Уровень 1. Метрики поиска — детерминированные, без участия LLM

Это главные технические метрики этапа PoC. Они считаются мгновенно, бесплатно и абсолютно воспроизводимо — при наличии размеченных эталонных чанков языковая модель для их расчёта не требуется вообще.

| Метрика | Что измеряет | Целевой ориентир |
| --- | --- | --- |
| Recall@50 | Доля эталонных чанков, попавших в 50 кандидатов до реранкинга. Ключевая метрика: чего нет здесь, того не будет нигде дальше | ≥ 0,95 |
| Recall@8 | Доля эталонных чанков в финальной выдаче после реранкинга | ≥ 0,85 |
| nDCG@8 | Качество порядка выдачи с учётом позиции | Отслеживать динамику |
| MRR | Позиция первого релевантного результата | ≥ 0,7 |
| Доля уникальных блоков в топ-8 | Контроль эффективности дедупликации типовых текстов | ≥ 0,75 |
| Recall@8 по граням подхода | Полнота отдельно по каждой грани: методология, этапы, риски и т. д. Показывает, какая грань проваливается | ≥ 0,80 по каждой |

Метрики слоя разбора запроса

Слой введён в версии 2.2 и требует собственных измерений — иначе повторяется ошибка исходной концепции, где точность роутера не измерялась вовсе.

| Метрика | Что показывает | Как считается |
| --- | --- | --- |
| Прирост Recall@8 от декомпозиции | Оправдан ли слой в принципе | Сравнение с одиночным запросом без разбора на одном датасете. Если прироста нет — слой отключается |
| Прирост Recall@8 от HyDE | Оправдан ли второй поисковый ключ | Три режима на одном датасете: только запрос, только гипотеза, объединение |
| Точность классификации типа задачи | Правильно ли выбирается шаблон плана поиска | Матрица ошибок на размеченных запросах |
| Точность извлечения параметров | Верно ли определены отрасль и тип задачи | Сверка со справочниками реестра |
| Доля запросов, где HyDE ухудшил выдачу | Величина словарного смещения на нашем корпусе | Сравнение позиций эталонных чанков в двух режимах |

Принцип приоритезации: оптимизировать в первую очередь поиск. При качественном контексте современная языковая модель почти всегда формулирует приемлемый ответ. Обратное неверно: при плохом контексте никакая модель не спасёт. Основные усилия по улучшению системы следует направлять в слои 1–3, а не в подбор формулировок промптов.

12.3. Уровень 2. Метрики генерации

| Метрика | Что измеряет | Метод |
| --- | --- | --- |
| Faithfulness (достоверность) | Подтверждается ли каждое утверждение ответа найденным контекстом — защита от вымысла | Разбиение ответа на атомарные утверждения, проверка каждого против контекста |
| Точность цитирования | Доля утверждений с корректной ссылкой на источник. Для наших задач критична: текст идёт в тендерную заявку | Автоматическая сверка идентификаторов ссылок с составом контекста |
| Answer Relevance | Соответствие ответа поставленному запросу | Генерация обратных вопросов и сравнение с исходным |
| Нарушения NDA | Упоминание заказчиков, запрещённых к раскрытию | Детерминированная сверка со списком. Допустимое значение — ноль |
| Доля корректных отказов | Способность ответить «не найдено» при отсутствии данных в корпусе | Проверяется на специально подготовленных запросах без ответа |

Кто выступает судьёй

Существенная методологическая поправка. Если оценивать ответы той же моделью, которая их генерирует, оценка становится самореферентной: модель систематически одобряет собственный стиль рассуждения и не замечает своих типовых ошибок. Варианты решения:

| Этап | Кто оценивает | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| PoC | Человек: 2 руководителя проектов оценивают 100–150 ответов по чек-листу | При таком объёме это 3–4 часа работы и даёт наиболее достоверный результат. На PoC человеческая оценка предпочтительнее автоматической |
| Промышленная эксплуатация | Автоматическая оценка (RAGAS), откалиброванная по человеческим оценкам с PoC | Регулярный прогон при каждом изменении системы |
| Контрольные замеры | Более сильная внешняя модель на обезличенной подвыборке | Допустимо при on-premise-режиме: оценка идёт офлайн, данные обезличиваются, наружу не уходят рабочие материалы |

О пороговых значениях. Значение Faithfulness 0,85 в версии 1.0 задано без основания. Правильный порядок: сначала измерить базовый уровень на первой работающей версии, затем установить порог как «не хуже достигнутого» и повышать его по мере улучшений. Порог, назначенный до первого замера, либо недостижим, либо бессмыслен.

12.4. Уровень 3. Продуктовые метрики — главные

Технические показатели могут расти, а система при этом оставаться невостребованной. Решающими являются следующие метрики:

| Метрика | Как измеряется | Почему важна |
| --- | --- | --- |
| Доля текста, оставленная без правок | Расстояние редактирования между сгенерированным текстом и финальной версией документа | Единственный честный ответ на вопрос, полезна ли система. Если РП переписывает всё заново — качество генерации не имеет значения |
| Календарное время подготовки | От постановки задачи до готового документа. Базовая линия: 3–5 дней | Прямой эффект, заявленный в обосновании проекта |
| Частота обращений | Число запросов на пользователя в неделю | Показатель реального принятия инструмента. Падение после первых недель означает, что система не оправдала ожиданий |
| Доля запросов без результата | Процент запросов, где пользователь не получил ничего полезного | Указывает на пробелы в корпусе или в поиске |
| Обращения к директорам | Число вопросов «был ли у нас опыт…», замеряется опросом | Проверка эффекта разгрузки экспертов |

12.5. Уровень 4. Эксплуатационные метрики

- Латентность p50 и p95 по этапам конвейера — отдельно поиск, отдельно генерация.

- Полнота индексации: доля страниц корпуса, успешно распознанных и попавших в индекс.

- Доля страниц, помеченных как требующие ручной проверки после OCR.

- Актуальность: задержка между добавлением документа и его доступностью в поиске.

13. Наблюдаемость и цикл улучшения

Глава отвечает на вопрос, за счёт чего система улучшается после запуска. Метрики предыдущей главы показывают что работает плохо; настоящая глава описывает, как узнать почему и как накапливать данные для исправления.

13.1. Принцип

Логируется не «что произошло», а всё необходимое, чтобы задним числом переоценить решение, не переигрывая запрос заново. Разница существенная: журнал вида «запрос обработан за 12 секунд, выдано 6 источников» бесполезен для разбора, потому что не позволяет понять, какие кандидаты рассматривались и почему были отброшены.

Единица наблюдения — трасса (trace): одна запись на пользовательский запрос со вложенными стадиями конвейера.

13.2. Состав трассы

| Стадия | Что записывается |
| --- | --- |
| Общее | Идентификатор трассы, время, пользователь, исходный текст запроса. Версии всего: промптов, шаблонов планов, шаблонов разделов, модели эмбеддингов, реранкера, индекса, конфигурации |
| Разбор запроса | Определённый тип задачи и уверенность классификации; выбранный шаблон плана; извлечённые параметры; список подзапросов по граням; полный текст каждой гипотезы HyDE |
| Поиск, по каждой грани | Четыре исходных списка кандидатов раздельно: запрос×вектор, запрос×полнотекстовый, гипотеза×вектор, гипотеза×полнотекстовый — с идентификаторами чанков, оценками и позициями. Далее: результат RRF (50 кандидатов), результат реранкинга (те же 50 с новыми оценками), финальные 5–8 после MMR, факт срабатывания порога отсечения |
| Генерация | Идентификаторы чанков, вошедших в контекст; сгенерированный текст; проставленные ссылки; утверждения без источника; срабатывания контроля публичности |
| Тайминги | Длительность каждой стадии отдельно |

Гипотезы HyDE записываются в журнал целиком. Из контекста генерации они удаляются согласно требованию раздела 8.3, но из журнала — нет. Без них невозможно установить, почему поиск ушёл в сторону: видна будет только странная выдача без объяснимой причины.

13.3. Раздельный учёт источников — метрика HyDE без разметки

Ключевая причина, по которой четыре списка кандидатов записываются раздельно, а не только итог объединения.

Для каждого чанка, дошедшего до генерации, фиксируется, из каких списков он пришёл и на какой позиции. Это позволяет считать на живом трафике, без какой-либо ручной разметки:

- долю финальных чанков, найденных только гипотезой и отсутствовавших в списках исходного запроса;

- долю найденных только исходным запросом;

- долю пересечения;

- вклад полнотекстового поиска отдельно от векторного.

Практическое следствие: если за месяц эксплуатации гипотеза не добавила ни одного уникального чанка в финальную выдачу, HyDE отключается — и это решение опирается на статистику реальных запросов, а не на эталонный датасет из 150 примеров. Тот же приём отвечает на вопрос о полезности лексической половины поиска.

13.4. Обратная связь

Журналы фиксируют, что система сделала, но не то, было ли это правильно. Разметка добывается двумя путями.

Явная — точечная, а не общая

Общая оценка ответа («палец вверх / вниз») собирается плохо и малоинформативна: непонятно, к чему относится недовольство. Работает другое решение — пометка «не по делу» рядом с каждым использованным источником. Один клик, однозначная привязка, а на выходе — разметка релевантности на уровне чанка, то есть именно тот материал, из которого растёт эталонный датасет.

Неявная — собирается автоматически и ценнее

| Сигнал | Что означает | Как получить |
| --- | --- | --- |
| Итоговый текст документа | Главная продуктовая метрика: доля сгенерированного текста, оставшаяся без правок | Кнопка «загрузить готовый документ» в интерфейсе. Расстояние редактирования считается автоматически |
| Копирование фрагмента | Сильный признак полезности | Событие copy в интерфейсе |
| Переформулировка запроса в течение минуты | Почти верный признак неудачи | Последовательность запросов в сессии |
| Отсутствие действий после выдачи | Ответ проигнорирован | Отсутствие событий до конца сессии |

Сбор обратной связи проектируется одновременно с интерфейсом, а не дописывается позже. Журналирование можно добавить в любой момент. Заставить восемнадцать сотрудников задним числом разметить пятьсот прошедших запросов — нельзя.

Аналитика запросов для сопровождения шаблонов

Отдельная функция, нужная не пользователям, а команде разработки: сводка наиболее частых запросов и их формулировок. Библиотека шаблонов планов поиска и шаблонов разделов должна развиваться под то, что люди действительно спрашивают, а не под то, что предполагалось при проектировании.

| Что смотреть | Какое решение принимается |
| --- | --- |
| Частые формулировки, сгруппированные по типу задачи | Какие шаблоны планов поиска нужны в первую очередь, какие не используются вовсе |
| Запросы, классифицированные с низкой уверенностью | Каких типов задач не хватает в закрытом списке |
| Запросы, приведшие к ответу «не найдено» | Пробелы в корпусе либо неудачные грани подхода в шаблоне |
| Запросы с наибольшей правкой сгенерированного текста | Какие шаблоны разделов требуют переработки |

Всё перечисленное строится поверх трасс средствами Langfuse: группировка, фильтры и сохранённые представления входят в его интерфейс. Разрабатывать отдельный отчёт не требуется — достаточно записывать тип задачи и уверенность классификации как атрибуты трассы.

13.5. Диагностика: где именно сломалось

Главная практическая ценность подробной трассы — вместо заключения «система плохо ответила» получается точный адрес неисправности.

| Что видно в трассе | Виноват | Что исправлять |
| --- | --- | --- |
| Нужного чанка нет в индексе вообще | Парсинг или чанкинг | Слой подготовки данных, часть 1; параметры чанкинга, раздел 6.1 |
| Чанк есть в индексе, но не попал в 50 кандидатов | Эмбеддинги или формулировка запроса | Промпт гипотезы, состав граней, раздел 8 |
| Был среди 50, но не вошёл в финальные 5–8 | Реранкер или отбор разнообразия | Порог отсечения, параметр λ в MMR |
| Был в контексте, но ответ всё равно неудовлетворителен | Генерация | Шаблон раздела, раздел 10.3 |
| Найдены чанки не той грани подхода | Разбор запроса | Классификация типа задачи, шаблон плана поиска |

13.6. Регламент разбора

- Трассы накапливаются на живом трафике непрерывно.

- Раз в две-три недели формируется выборка подозрительных случаев: низкая оценка реранкера, срабатывание порога отсечения, переформулировка запроса, значительная правка сгенерированного текста, пометка «не по делу».

- Каждый случай разбирается по таблице раздела 13.5 и относится к конкретной стадии.

- Разобранные случаи с разметкой дописываются в эталонный датасет.

- Изменение вносится, прогоняется весь датасет, результат сравнивается с базовой линией. Ухудшение Recall@8 более чем на 3 п. п. блокирует выкладку.

Эталонный датасет обязан расти из журналов, а не оставаться зафиксированным на старте. Начальные 100–150 пар должны за первые месяцы вырасти до 300–500. Без этого через полгода настройка будет вестись по тому же набору примеров, к которому система уже подогнана, и измерения перестанут отражать реальность. Именно этот рост и является механизмом эволюции системы.

13.7. Инструмент

Собственную систему наблюдаемости строить не требуется.

| Вариант | Характеристика | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Langfuse, self-hosted (рекомендуется) | Открытый, разворачивается через docker-compose, полностью on-premise. Трассы со вложенными стадиями, версионирование промптов, хранение датасетов, прогоны экспериментов со сравнением версий, оценки автоматические и человеческие, интерфейс просмотра | Покрывает все требования главы. Соответствует ограничению on-premise: данные не покидают контур |
| Arize Phoenix | Построен на OpenTelemetry, силён в отслеживании дрейфа качества со временем. Бесплатен при самостоятельном размещении | Достойная альтернатива; выбирать при наличии в компании инфраструктуры OpenTelemetry |
| Собственные таблицы в PostgreSQL | Две таблицы: traces и spans, детали в JSONB. Никаких новых сервисов | Минимальный вариант. Не даёт интерфейса просмотра и механизма прогонов — их придётся писать |

Об объёме данных. При потоке 1–3 документа в месяц и 18 пользователях журналы ничтожны по размеру: даже с полными текстами промптов, гипотез и сгенерированных ответов это единицы мегабайт в месяц. Ограничивать глубину журналирования из соображений объёма нет причин — записывать следует всё.

Langfuse разворачивается на этапе 3 дорожной карты, до начала измерений, а не после. Настройка трассировки задним числом означает потерю данных ровно того периода, когда система меняется чаще всего.

14. Жизненный цикл системы

В версии 1.0 раздел отсутствовал. Двадцать пять документов — не статичный набор, и вопросы сопровождения нужно решить до запуска, а не после.

| Вопрос | Решение |
| --- | --- |
| Кто добавляет документы | Владельцы проекта (авторы концепции) на этапе PoC. При переходе в эксплуатацию — назначенный ответственный. Реестр без владельца теряет актуальность за один квартал |
| Как добавляется документ | Помещение файла в отслеживаемую папку → автоматическая обработка → запись в БД подтверждений → уведомление о страницах, требующих ручной проверки |
| Что при обновлении документа | Переиндексация только изменённых разделов по хэшу содержимого. Полная переиндексация файла — только при изменении структуры |
| Версионирование индекса | Каждая индексация помечается версией: версия парсера, модели эмбеддингов, параметров чанкинга. Позволяет воспроизвести результат и понять причину изменения качества |
| Откат | Предыдущая версия индекса сохраняется до подтверждения качества новой. Смена модели эмбеддингов не должна быть необратимой операцией |
| Регрессионное тестирование | Прогон эталонного датасета при каждом изменении конвейера. Ухудшение Recall@8 более чем на 3 п.п. блокирует выкладку |
| Сопровождение БД подтверждений | Владельцы проекта. Обязательная ежеквартальная сверка: новые проекты внесены, флаги NDA актуальны, результаты тендеров проставлены |

15. Дорожная карта PoC

| Этап | Содержание | Срок | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | Сбор эталонного датасета (100–150 запросов от РП). Введение поля «результат тендера» и флага NDA, ретроспективное заполнение по 25 документам. Уточнение вопросов к владельцу сервиса (приложение А), решение по закупке оборудования | 1–2 недели | Датасет готов, реестр заполнен, формат API подтверждён |
| 0.5. Проверка эндпоинта | Подключение по токену, проверка формата ответов, наличия разреженных векторов, поведения реранкера, замер производительности под нагрузкой | 2–3 дня | Пробный запрос проходит, формат зафиксирован, модуль изоляции написан |
| 1. Подготовка данных | *Парсинг, OCR, таблицы, разметка публичности — план работ в части 1, раздел 12. Блокирующий этап для всего проекта* | *4–6 недель* | *Полнота индексации ≥ 95%, очередь ручной проверки разобрана* |
| 2. Конвейер индексации | Парсинг, OCR, чанкинг, метаданные, дедупликация, векторизация всего корпуса | 2–3 недели | 20 тыс. чанков в базе, полнота индексации ≥ 95% |
| 3. Базовый поиск | Развёртывание Langfuse и трассировки конвейера — до начала измерений. Гибридный поиск, RRF, реранкинг, MMR, порог отсечения. Замер Recall@50 и Recall@8 без слоя разбора — это базовая линия для всего последующего | 1–2 недели | Recall@8 ≥ 0,85 — ключевая контрольная точка PoC |
| 3.5. Слой разбора запроса | Библиотека шаблонов планов, декомпозиция по граням, HyDE с двумя ключами. Замер прироста относительно базовой линии этапа 3 | 1–2 недели | Прирост Recall@8 положителен. При отсутствии прироста слой отключается и этап закрывается |
| 4. Генерация | Секционный индекс, шаблоны разделов, цитирование, контроль NDA | 2 недели | Генерируются связные разделы со ссылками |
| 5. Оценка | Человеческая оценка 100–150 ответов двумя РП. Замер базовых значений всех метрик | 1 неделя | Базовые значения зафиксированы |
| 6. Опытная эксплуатация | Доступ для 12 РП и 6 директоров. Сбор обратной связи через пометки «не по делу» и загрузку итоговых документов. Первый разбор трасс по регламенту 13.6 | 4 недели | Измерена доля текста, оставленная без правок |
| 7. Эксперимент с графом (после PoC) | LightRAG на том же корпусе, собственная онтология под КП, разрешение сущностей через справочник заказчиков реестра. Замер на том же эталонном датасете | 2–3 дня | Таблица сравнения с базовым конвейером. Структурные метрики графа дают ранний сигнал: при доле изолированных узлов выше 40% эксперимент закрывается |

Этап 1 — контрольная точка проекта. Результат проверки парсинга на трёх самых сложных документах может существенно изменить оценку сроков и состава работ. Если значительная часть корпуса представляет собой фотографии низкого качества, слой предобработки станет основной статьёй трудозатрат, и это следует узнать на второй неделе проекта, а не на третьем месяце.

16. Риски

| Риск | Вероятность | Последствие | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Эталонный датасет не собран или собран формально | Средняя | Невозможно измерить качество и обосновать эффект | Датасет — условие начала этапа 2. Запросы собираются от реальных пользователей |
| Система генерирует правдоподобный, но неверный текст | Средняя | Ошибка попадает в тендерную заявку | Обязательное цитирование, контроль достоверности, явная пометка утверждений без источника, обязательная вычитка человеком |
| Упоминание закрытого заказчика в исходящем документе | Низкая | Юридические последствия | Три рубежа контроля — часть 1, раздел 8.3. Здесь реализуется первый рубеж: фильтрация контекста до передачи в модель |
| Инструмент не приживётся у пользователей | Средняя | Проект не даёт эффекта при работающей технологии | Раннее подключение РП, продуктовые метрики с первой недели, доработка по обратной связи |
| Корпус в 25 документов недостаточен для качественной генерации | Средняя | Ответы поверхностны из-за нехватки материала | Оценить на этапе 3. При подтверждении — расширять корпус (внутренние методички, презентации, отчёты) |
| Владелец БД подтверждений не найден после PoC | Средняя | Реестр устаревает, качество деградирует незаметно | Назначить ответственного до перехода в эксплуатацию. Ежеквартальная сверка в регламенте |
| Недоступность внешнего сервиса эмбеддингов | Высокая | Поиск не работает полностью: запрос невозможно векторизовать | Модуль изоляции зависимости, кэш векторов запросов, повторы с задержкой, внятное сообщение пользователю. При повторяющихся сбоях — перенос моделей на своё оборудование (+3,5 ГБ VRAM) |
| Смена версии модели на стороне сервиса | Средняя | Индекс становится несовместим, поиск деградирует без явных признаков | Запросить уведомление о смене версии. Переиндексация занимает полторы минуты. Регулярный прогон эталонного датасета выявит деградацию |
| Уход владельца персонального токена | Средняя | Система теряет доступ к сервису | Запросить сервисный токен, привязанный к приложению, а не к сотруднику |
| Рост латентности из-за соседних сервисов на общей карте | Средняя | Непредсказуемое время отклика | Замер p95 под реальной нагрузкой на этапе 3. Запас по времени есть: бюджет 1 минута, расчётное время 8–28 с |
| Разреженные векторы недоступны через эндпоинт | Высокая | Лексический поиск требует отдельной реализации | Уже учтено: полнотекстовый поиск PostgreSQL с русской морфологией. Дополнительная инфраструктура не нужна |
| Гипотеза HyDE уводит поиск в сторону из-за словарного смещения | Средняя | Выдача хуже, чем без HyDE | Схема с двумя ключами: исходный запрос участвует в поиске всегда. Гипотеза может только добавить кандидатов. Отдельная метрика доли ухудшений |
| Гипотетический фрагмент попал в контекст генерации | Средняя | Прямой источник вымысла в тендерной заявке | Запрет зафиксирован в разделе 8.3 как обязательное требование. Проверяется тестом: гипотеза не должна встречаться в логе промпта генерации |
| Слой разбора запроса не даёт прироста полноты | Средняя | Лишняя латентность и лишний класс ошибок без выгоды | Этап 3.5 дорожной карты предусматривает замер относительно базовой линии. При отсутствии прироста слой отключается флагом конфигурации |
| Неверная классификация типа задачи | Средняя | Выбран неверный план поиска, система ищет не то | Закрытый список типов, матрица ошибок на датасете. При неуверенной классификации — расширенный план со всеми гранями |

17. Рассмотренные и отклонённые решения

Глава фиксирует технические решения, которые обсуждались и были отклонены, с основаниями. Назначение — избавить от повторного обсуждения тех же вопросов и дать готовый ответ, когда они возникнут снова.

17.1. Графовые методы: что берём и что откладываем

Уточнение к версии 2.4. В предыдущей редакции графовый подход был описан как отклонённый целиком. Это неточность: отклонён один конкретный его вариант — автоматическое извлечение графа сущностей из текста (GraphRAG). Граф связей между чанками, напротив, входит в план развития и описан ниже как отдельная задача.

Два разных объекта, которые называют одним словом

|  | Граф сущностей (GraphRAG) | Граф связей между чанками |
| --- | --- | --- |
| Что является узлом | Организация, персона, технология, методология, извлечённые языковой моделью из текста | Чанк — фрагмент документа, уже существующий в индексе |
| Что является ребром | Смысловое отношение: «заказчик», «применял», «руководил» | Близость, вложенность, соседство, идентичность содержания |
| Откуда берётся | Языковая модель извлекает триплеты из каждого чанка | Вычисляется из уже имеющихся эмбеддингов и метаданных |
| Точность построения | 85–92%, ошибается на наименованиях и суммах | Детерминированно: близость векторов и структурные поля |
| Стоимость | Прогон всего корпуса через модель, повторно при каждом изменении | Одно матричное умножение на 20 тыс. векторов, секунды |
| Что даёт | Ответы на глобальные вопросы «какие вообще темы есть в корпусе» | Навигацию: от найденного фрагмента к смежным разделам |
| Решение | Отклонён, обоснование ниже | Принят в план, MVP+ |

Граф связей между чанками: зачем он нужен

Задача, которую он решает, вытекает из природы «подхода»: подход не изложен в одном месте, он разнесён по разделам. Поиск находит фрагмент, релевантный формулировке запроса, но соседние по смыслу фрагменты, необходимые для полноты картины, могут не попасть в выдачу — они сформулированы иначе и по отдельности выглядят менее релевантными.

Граф добавляет к поиску шаг навигации: найдя чанк, система добирает связанные с ним, даже если те не попали в топ по близости к запросу. Это уточняет выход на нужные разделы, что и было исходной постановкой.

Типы рёбер — большая часть уже есть в системе

| Тип ребра | Смысл | Откуда берётся | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное | Чанк → родительский раздел → документ | Поле parent_section_id, раздел 6.3 | Уже есть |
| Идентичности | Чанк ↔ его копии в других предложениях | Кластеры дедупликации, раздел 6.4 | Уже есть |
| Проектное | Чанк ↔ проект ↔ заказчик ↔ отрасль | Метаданные и БД подтверждений | Уже есть |
| Соседства | Предыдущий и следующий чанк в документе | Порядок при чанкинге | Тривиально добавить |
| Семантическое | Чанк ↔ чанк при близости выше порога (ориентировочно 0,75–0,85), в том числе между разными документами | Попарное сравнение эмбеддингов | Требуется реализовать |

Практический вывод: граф чанков — не новая подсистема, а надстройка над уже принятыми решениями. Три типа рёбер из пяти существуют как побочный результат индексации; недостаёт семантических рёбер, которые вычисляются одним матричным умножением на 20 тыс. векторов. Это отличает задачу от построения графа сущностей, требующего прогона всего корпуса через языковую модель.

Как используется при поиске

Шаг расширения выдачи добавляется после отбора MMR и перед сборкой контекста:

- Финальные 5–8 чанков получены обычным путём (раздел 9.1).

- Для каждого выполняется обход графа на глубину 1: родительский раздел, соседние чанки, семантически близкие из других документов.

- Добранные чанки проходят реранкинг наравне с исходными и включаются, если преодолели порог.

- Итоговый контекст ограничивается по объёму, иначе расширение размоет фокус.

Ограничение глубины обязательно. Обход на глубину 2 и более на плотном графе быстро приводит к включению половины корпуса. Глубина 1 с обязательным реранкингом добранных кандидатов — рабочая настройка по умолчанию; глубина и порог семантических рёбер являются параметрами конфигурации и подбираются замером.

Почему MVP+, а не PoC

- Расширение по графу имеет смысл оценивать только относительно базовой линии обычного поиска. Пока не измерен Recall@8 без него, прирост не с чем сравнивать.

- Компонент добавляет параметры (глубина, порог рёбер, лимит контекста), каждый из которых требует настройки. Вводить их одновременно с HyDE и декомпозицией — значит потерять понимание, что на что повлияло.

- Риск обратного эффекта реален: расширение способно размыть фокус выдачи и снизить точность. Это проверяемо, но требует уже работающего замера.

LightRAG — отдельный технический эксперимент

LightRAG в текущую архитектуру не встраивается. Он используется как самостоятельный эксперимент на том же корпусе и том же эталонном датасете, чтобы получить сравнительные цифры и понять, даёт ли полноценный графовый подход что-либо сверх описанного выше расширения по связям.

| Параметр эксперимента | Значение |
| --- | --- |
| Инструмент | LightRAG — инкрементальный, не требует пересборки графа при добавлении документа |
| Онтология | Собственная, под коммерческие предложения: заказчик, отрасль, методология, технология, тип артефакта, результат |
| Разрешение сущностей | Через справочник заказчиков из БД подтверждений — даёт эксперименту преимущество, которого нет в опубликованных бенчмарках |
| Срок | 2–3 дня, этап 7 дорожной карты, после завершения PoC |
| Ранний критерий остановки | Структурные метрики графа: при доле изолированных узлов выше 40% эксперимент закрывается без продолжения |
| Критерий успеха | Прирост Recall@8 относительно базового конвейера на общем датасете |

Что именно отклонено: автоматическое извлечение графа сущностей

| Тип запроса | Векторный поиск | Граф сущностей |
| --- | --- | --- |
| Многошаговые вопросы | 32% | 86% |
| Агрегирующие запросы | 8% | 23% |
| Рассуждение через несколько документов | 8% | 33% |
| Поиск конкретного документа | 54% | 35% |

Последняя строка в обзорах обычно опускается: на простом фактическом поиске граф сущностей работает хуже. Работа «When to use Graphs in RAG» с бенчмарком GraphRAG-Bench прямо констатирует, что GraphRAG часто уступает обычному RAG на реальных задачах.

Основание отклонения: граф сущностей в системе уже есть — это БД подтверждений. Связи «проект → заказчик → отрасль → технологии → артефакты → результат тендера» представляют ровно ту структуру, которую GraphRAG извлекает из текста автоматически. Отличие в том, что наш граф заполняется человеком, и при 25 проектах это преимущество: точность ручной разметки 100% против 85–92% у автоматического извлечения, причём ошибается оно прежде всего на наименованиях организаций и суммах — там, где ошибка дороже всего.

Автоматическое извлечение становится оправданным при 150–200 документах, когда ручное ведение реестра перестанет быть реалистичным, либо при появлении регулярных запросов, требующих обхода связей, не покрываемых параметризованными запросами к реестру.

Что из подхода взято дополнительно

Помимо графа связей заимствован приём предварительных резюме (в терминах GraphRAG — суммаризация сообществ). Каждый документ и каждый крупный раздел прогоняются через языковую модель, полученные резюме индексируются отдельно. Это закрывает слабое место векторного поиска на глобальных запросах вида «какие подходы к управлению рисками применялись за пять лет». Сообщества выделять не требуется — они заданы структурой документов. Затраты: ночь работы GPU на индексацию, около дня на реализацию. Контур — MVP+.

17.2. Сводка прочих отклонённых решений

| Решение | Основание отклонения | Раздел |
| --- | --- | --- |
| LLM-роутер выбора источника данных | Задача устранима: обращение к обоим источникам стоит десятки миллисекунд. Роутер добавлял латентность, собственный класс ошибок и неизмеряемую точность классификации | 8.1 |
| Приближённые индексы (HNSW, IVF) | 20 тыс. векторов на два порядка ниже границы, где они дают выигрыш. Теряют 2–10% истинных соседей и вводят трудноуловимый класс ошибок | 7.1 |
| Специализированные векторные СУБД (FAISS, Milvus, Qdrant) | На данном объёме не дают выигрыша, но добавляют отдельный сервис, отдельный бэкап и отдельную точку отказа. PostgreSQL необходим в любом случае | 7.1 |
| Генерация SQL языковой моделью (text2SQL) | Локальная квантизованная модель делает это по русскоязычным запросам ненадёжно, а ошибка проявляется как молча неверный ответ. Заменено 10–15 параметризованными запросами | 7.2 |
| Жёсткая фильтрация по метаданным перед поиском | Ошибка определения сущности молча уничтожает правильный ответ до поиска, при этом метрики достоверности остаются высокими. Заменено повышением приоритета при ранжировании | 9.4 |
| Реранкер на 8 млрд параметров | Вызывается на 50 кандидатов при каждом запросе; давал секунды задержки и вынуждал выгружать генеративную модель из памяти. Задача ранжирования пары не требует модели такого размера | 9.3 |
| Заземление гипотезы HyDE на собственный корпус | Снизило бы словарное смещение, но замкнуло бы систему на уже применявшиеся подходы. Для генерации решений под новые проекты нужен доступ к общим знаниям модели | 8.3 |
| Анонимизация корпуса при индексации | Потеря точного подтверждения опыта для открытых заказчиков; переиндексация при каждом изменении статуса NDA. Заменено анонимизацией при генерации | часть 1, 8.2 |
| NER как механизм контроля NDA | Точность 85–92% означает пропуск примерно каждого десятого упоминания. Для ограничения с юридическими последствиями неприемлемо. Заменено флагом в реестре | часть 1, 7.1 |
| Облачные сервисы парсинга (LlamaParse) | Противоречат требованию on-premise | часть 1, 4.2 |

18. Изменения версий 2.1 и 2.2

18.1. Версия 2.5 — по итогам рецензии

| Было | Стало | Основание |
| --- | --- | --- |
| Генеративная модель Qwen3.5-35B-A3B, вопрос о её получении от внешнего сервиса открыт | GigaChat-20B-A3B (MoE, q4_K_M, Ollama), разворачивается самостоятельно. Внешний сервис даёт только эмбеддинги и реранкинг | Модель обучена на русском с нуля, вдвое легче. Вопрос к владельцу сервиса снят |
| Требование к оборудованию 24–32 ГБ VRAM | 14–16 ГБ расчётно, рекомендуется карта 24 ГБ | Модель на 20 млрд параметров в q4_K_M занимает ≈12 ГБ вместо 18–20 |
| Графовый подход описан как отклонённый целиком | Разделены два разных объекта: граф сущностей отклонён, граф связей между чанками принят в план на MVP+ | Уточнение постановки: граф нужен для навигации между чанками, а не для извлечения сущностей |
| LightRAG упомянут строкой в дорожной карте | Отдельный технический эксперимент с параметрами и критериями остановки. В архитектуру не встраивается | Решение по итогам обсуждения |
| Сценарий А — подготовка КП по образцу | Сценарий А — комбинация Б и В, приоритет отдаётся подтверждению опыта | Для тендерной заявки подтверждение важнее описания подхода |
| Ссылки разворачиваются в человекочитаемый вид по месту | Маркеры [N] в тексте, два раздельных списка в конце: «Источники» и «Подтверждения» | Маркеры не разрывают чтение; природа записей в списках принципиально различна |
| Контроль NDA целиком в PoC | В PoC только фильтрация закрытых проектов; обезличивание и сверка результата — MVP | Избыточная сложность для PoC. Компенсируется обязательной вычиткой |
| Метаданные: номер страницы | Диапазон страниц (page_start, page_end) | Чанк и запись секционного индекса могут пересекать границы страниц |
| Риск недоступности сервиса описан текстом | Таблица конкретных мер: Swagger, health-эндпоинт, повторы с задержкой, кэш векторов | Риск очевиден, ценность в механизме, а не в его констатации |
| Аналитика запросов не предусмотрена | Раздел 13.4: сводка частых формулировок для сопровождения библиотеки шаблонов | Шаблоны должны развиваться под реальные запросы |
| Открытые вопросы разбросаны по тексту | Отдельный раздел в начале документа с блокирующими вопросами, гипотезами и организационными пунктами | Требование по итогам рецензии |
| Границы PoC и MVP+ не обозначены | Раздел в главе 5 и схема EPC в приложении Б с пометкой контура на каждом шаге | То же |

18.2. Версия 2.2 — слой разбора запроса

Версия 2.2 вводит новый слой между запросом пользователя и поиском. Причина — осознание того, что ключевой объект системы, «подход», нигде в документах не обозначен явно и представляет собой композицию, разнесённую по разделам.

| Было в версии 2.1 | Стало в версии 2.2 | Причина |
| --- | --- | --- |
| Четыре слоя: распознавание, индексация, поиск, генерация | Пять слоёв: добавлен слой разбора запроса перед поиском | Подход не обозначен в документах явно; запрос и документы написаны разным словарём |
| Один запрос — один поиск | Декомпозиция на подзапросы по граням подхода | Один вектор не может быть одновременно близок к описанию методологии и к календарному плану |
| Поиск по формулировке пользователя | Два поисковых ключа: исходная формулировка и гипотеза HyDE, объединение через RRF | Вопрос и ответ написаны разными словами. Схема с двумя ключами исключает ухудшение выдачи |
| Порог отсечения не предусмотрен | Обязательный порог реранкера, ниже которого — ответ «не найдено» | HyDE по построению всегда находит что-то похожее; без порога система не сможет отказать |
| Библиотека шаблонов только для написания разделов | Парная библиотека: шаблоны написания и шаблоны планов поиска | Структуру задаёт человек, содержимое заполняет модель — как с параметризованными запросами вместо text2SQL |
| Эталонный датасет без требований к формулировкам | Запросы записываются словами пользователя, а не терминами документов | Иначе датасет не проверяет слой разбора |
| Метрики слоя разбора отсутствовали | Прирост Recall@8 от декомпозиции и от HyDE, точность классификации типа задачи | Компонент, точность которого не измеряется, повторяет ошибку роутера из версии 1.0 |
| Эксперимент с графом не планировался | Глава 17.1 с обоснованием отказа; этап 7 дорожной карты — LightRAG после PoC | Решение по итогам разбора применимости графовых подходов. Реестр подтверждений уже является графом, заполняемым вручную и точнее |
| Наблюдаемость не описана | Глава 13: трассы, раздельный учёт источников, обратная связь, диагностика по стадиям, Langfuse | Без трасс невозможно установить, на какой стадии конвейера возникла ошибка |
| Отклонённые решения нигде не зафиксированы | Глава 17 со сводкой всех отказов и обоснованиями | Иначе те же вопросы обсуждаются повторно, а обоснования теряются |

Отдельно зафиксированное решение: гипотеза HyDE не заземляется на собственный корпус. Технически это снизило бы словарное смещение, но замкнуло бы систему на уже применявшиеся подходы. Для генерации решений под новые проекты нужен доступ к общим знаниям модели как к мосту наружу. Смещение при этом закрыто схемой с двумя поисковыми ключами.

18.3. Версия 2.1 — внешний сервис моделей

Версия 2.1 учитывает вводные от владельца внутреннего сервиса моделей. Изменения касаются размещения компонентов, реализации лексического поиска и расчёта оборудования; логика поиска и генерации не изменилась.

| Было в версии 2.0 | Стало в версии 2.1 | Причина |
| --- | --- | --- |
| Эмбеддинги и реранкер на нашей GPU | Внешний сервис компании; наша VRAM не расходуется | Сервис предоставлен, модели совпали с выбранными нами |
| Расход VRAM 25–28 ГБ, нужна карта 32 ГБ | Расход 21–25 ГБ; решение о закупке отложено до ответа о доступности генерации | Возможно, оборудование на PoC не потребуется вовсе |
| Лексический поиск через разреженные векторы BGE-M3 | Полнотекстовый поиск PostgreSQL с русской морфологией, объединение через RRF | OpenAI-совместимый эндпоинт возвращает только плотный вектор |
| Сравнение BGE-M3, USER-bge-m3, GigaEmbeddings на своём датасете | Модель зафиксирована сервисом; сравнение перенесено на вторую фазу | Свои модели на сервисе поднять нельзя |
| Переиндексация — существенная операция, модель выбирать заранее | Переиндексация корпуса ≈1,5 минуты, эксперименты свободны | Замер владельца сервиса: 214 чанков/с при пачке 128 |
| Требование к изоляции зависимостей отсутствовало | Обязательный модуль с двумя реализациями: внешний сервис и локальный хостинг | Эмбеддинги нужны на каждый запрос; при недоступности сервиса поиск не работает вовсе |
| Раздел о потоках данных отсутствовал | Раздел 12.6: что и куда передаётся, принятый режим безопасности | Трафик формально проходит через сеть общего пользования |
| Обоснование реранкера теоретическое | Добавлен замер владельца сервиса, включая поведение на отрицаниях | Наглядное подтверждение, применимое при защите проекта |
| Латентность поиска ≈230 мс | ≈260–670 мс с учётом сети и общей карты | Часть конвейера вынесена во внешний сервис |

19. Сводка изменений относительно версии 1.0

| Было в версии 1.0 | Стало в версии 2.0 | Причина |
| --- | --- | --- |
| LLM-роутер выбирает источник данных | Роутер исключён; оба источника опрашиваются всегда параллельно | Стоимость обращения к источникам близка к нулю; роутер добавлял латентность, ошибки и неизмеряемую точность |
| FAISS / Qdrant / Milvus | PostgreSQL + pgvector, точный поиск | 20 тыс. векторов на два порядка ниже границы, где нужны приближённые индексы |
| Слой распознавания не описан | Отдельный слой: классификация, парсинг, OCR, таблицы, NER | Здесь решается основная доля качества системы |
| Жёсткая фильтрация по метаданным перед поиском | Жёсткий фильтр только по явному выбору пользователя; иначе — повышение приоритета при ранжировании | Ошибка определения сущности молча уничтожала правильный ответ |
| Реранкер Qwen3-Reranker-8B | bge-reranker-v2-m3, 568 млн параметров | Вызывается 50 раз на запрос; 8B давал секунды задержки и вынуждал выгружать модели |
| Последовательная загрузка моделей | Все модели резидентны в памяти | Загрузка модели с диска занимает 15–40 секунд, что несовместимо с требованием в 1 минуту |
| Qwen 3.5 32B | Qwen3.5-35B-A3B (MoE) | Модели 32B в линейке 3.5 не существует; MoE даёт трёхкратный выигрыш в скорости генерации |
| KV-кэш не учтён | 3–4 ГБ включены в расчёт | При контексте 16 тыс. токенов это существенная величина |
| Генерация как ответ на вопрос | Генерация по образцу; двухуровневый индекс; библиотека шаблонов разделов | Обе целевые задачи — написание разделов документов, а не ответы на вопросы |
| Дедупликация не предусмотрена | Кластеризация при индексации + MMR при поиске | 25 КП одной компании содержат значительный объём повторяющихся типовых блоков |
| Обогащение контекстом не предусмотрено | Contextual retrieval при индексации | Один из наибольших приростов полноты поиска при минимальных затратах |
| Эталонный датасет 30–50 пар | 100–150 пар | На 40 примерах доверительный интервал ±8–10 п.п. — улучшения неотличимы от шума |
| Оценка через RAGAS (LLM-судья) | PoC — человеческая оценка; далее автоматическая, откалиброванная по ней | Оценка ответов моделью, которая их генерирует, самореферентна |
| Порог Faithfulness 0,85 | Сначала базовый замер, затем порог | Порог до первого измерения не имеет основания |
| Продуктовые метрики отсутствуют | Доля текста без правок, время подготовки, частота обращений — главные метрики | Технические показатели могут расти при невостребованной системе |
| Флаг NDA отсутствует | Флаг публичности в БД + контроль на выходе | Часть заказчиков не может быть упомянута в тендерной заявке |
| Результат тендера не учитывается | Обязательное поле, ретроспективное заполнение | Без него нельзя учиться на успешных образцах и доказать влияние на долю побед |
| Excel → миграция в СУБД после 25–30 проектов | Excel как интерфейс ввода + валидация + загрузка в СУБД сразу | PostgreSQL нужен под pgvector в любом случае; отложенная миграция — лишняя работа |
| Жизненный цикл не описан | Раздел 14: добавление, обновление, версионирование, откат, регрессия | 25 документов — не статичный набор |

Приложение А. Вопросы к владельцу сервиса моделей

Перечень уточнений, необходимых до начала работ. Отмеченные как блокирующие определяют архитектуру поиска и должны быть закрыты на этапе 0.

Блокирующие

| № | Вопрос | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдаёт ли эндпоинт только плотный вектор 1024, или также разреженные (sparse) и ColBERT-представления, которые bge-m3 умеет выдавать нативно? | Реализация лексической половины гибридного поиска: собственная на PostgreSQL либо из той же модели |
| 2 | Формат API реранкера. В спецификации OpenAI реранка нет — это Cohere-подобный `/v1/rerank`, TEI-шный `/rerank` или свой формат? Нужен пример запроса и ответа | Реализация модуля обращения к реранкеру |
| 3 | Сколько пар реранкер принимает за один вызов? 50 кандидатов — это один запрос или пятьдесят? | Расчёт нагрузки и латентности |
| 4 | Как считается ограничение 20 запросов/с — по HTTP-запросам или по элементам? Пачка из 128 чанков — 1 или 128? | Стратегия пакетной индексации |
| 5 | Реально ли доступны все 8192 токена контекста? | Возможность построения секционного индекса: разделы документов длиннее абзацев |
| 6 | Есть ли эндпоинт проверки доступности (health)? Нужен, чтобы отличать перезапуск сервиса от некорректного запроса и показывать пользователю осмысленное сообщение | Устойчивость системы. Перенесён в блокирующие по итогам разбора |
| 7 | Спецификация Swagger / OpenAPI на оба эндпоинта. Без неё форматы запросов и коды ошибок приходится выяснять экспериментально | Возможность написать интеграцию. Перенесён в блокирующие |

Эксплуатационные

| № | Вопрос | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| 8 | Уведомление при смене модели или её версии — требуется. Обновление делает индекс несовместимым, деградация происходит без явных признаков | Совместимость индекса. Переиндексация занимает полторы минуты, но о необходимости надо знать |
| 10 | Поведение при превышении лимита: код 429, таймаут, очередь? Рекомендуемые таймауты и стратегия повторов на нашей стороне | Устойчивость к перегрузке |
| 9 | Замер 214 чанков/с сделан при свободной карте или под типичной нагрузкой? Каков худший случай при активности всех четырёх сервисов? | Обязательства перед пользователями по времени отклика |
| 11 | Возможно ли предупреждение о перезапусках при выкладке — хотя бы неформальное? | Эмбеддинги нужны на каждый запрос; при недоступности поиск не работает совсем |

Организационные

| № | Вопрос | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| 12 | Владелец персонального токена определён — руководитель проекта. Открытым остаётся вопрос преемственности: обращаться к сервису будет приложение, обслуживающее 18 человек. Возможен ли сервисный токен, привязанный к приложению, а не к сотруднику? | Работоспособность системы при смене роли или уходе владельца токена |
| 13 | Точные идентификаторы развёрнутых ревизий моделей — на случай поднятия резервной копии у себя | Воспроизводимость при переносе |
| 14 | Если запрет на журналирование тел запросов держится на ручной настройке, имеет смысл закрепить его в конфигурации сервиса | Сохранение режима при последующих выкладках |

Приложение Б. Схема работы системы (EPC)

Событийно-ориентированная цепочка процессов. Шестиугольники — события (состояния), прямоугольники — функции (шаги обработки), кружок с X — развилка. Слева от каждой функции обозначен контур: PoC сплошной синей заливкой, MVP+ серым пунктиром, бледно-серым — слой подготовки данных из части 1. Справа указано, чем шаг выполняется.