Интеллектуальная база знаний с RAG

Конвейер поиска и генерации: индексация, разбор запроса, поиск, генерация

Версия 2.6  ·  Техническая концепция, часть 2 из 2  ·  17 августа 2026 г.

Содержание

# Открытые вопросы и непроверенные гипотезы

Раздел вынесен в начало намеренно. Документ описывает проектное решение, но часть его положений является гипотезами, которые могут не подтвердиться. Ниже перечислено всё, что на момент версии 2.5 не закрыто, с указанием, кто и когда даёт ответ.

## Блокирующие: без ответа нельзя начинать разработку

| Вопрос | На что влияет | Кто отвечает | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| Диалект эндпоинта реранкера | Существуют два несовместимых формата запроса (раздел 11.5). Определяется прогоном скрипта разведки, ответ владельца не требуется | Проектная команда | Этап 0 |
| Качество исходных сканов корпуса | Объём ручной доработки. Может изменить оценку сроков всего проекта | Проектная команда, часть 1 | Этап 1 |
| Эталонный датасет 100–150 пар | Возможность что-либо измерить. Сбор формулировок — 2–3 часа, якорная разметка — 3–5 дней | 12 РП + выделенный разметчик | Этап 0 |
| Проба GigaChat-20B-A3B | Существование сборки q4_K_M, поддержка MoE в среде исполнения, шаблон чата, фактическая скорость. На этих допущениях стоит весь расчёт латентности. Запасной вариант — Qwen3.5-27B | Проектная команда, полдня | Этап 0 |
| Закупка GPU: владелец и срок | Без карты этапы 2 и далее не стартуют. Срок поставки не заложен в календарь | Не назначен | Этап 0 |
| JSON-схема контракта с частью 1 | Формат передачи структурированного документа между слоями. Без неё модуль индексации нельзя начинать | Проектная команда | Этап 0 |
| Доля корпуса в статусе «открытый» | Стоп-гейт: при доле ниже 60% жизнеспособность PoC пересматривается — материала для генерации не хватит, и отрицательный результат замеров будет объясняться нехваткой данных, а не качеством поиска | Владельцы проекта | Этап 0 |

## Технические гипотезы: проверяются замером

Каждая принята к реализации, но подлежит проверке. Отрицательный результат означает отключение компонента флагом конфигурации, а не переработку системы.

| Гипотеза | Как проверяется | Что если не подтвердится |
| --- | --- | --- |
| Декомпозиция запроса по граням подхода повышает полноту | Recall@8 с декомпозицией и без, на одном датасете | Слой разбора упрощается до одного подзапроса |
| HyDE добавляет релевантных кандидатов | Три режима: только запрос, только гипотеза, объединение. Плюс доля финальных чанков, найденных только гипотезой (раздел 13.3) | HyDE отключается, поиск идёт одним ключом |
| Граф связей между чанками уточняет выход на нужные разделы | Recall@8 с расширением по графу и без | Расширение отключается, рёбра остаются как справочная структура |
| Корпуса из 25 документов достаточно для качественной генерации | Доля текста, оставленная РП без правок, на этапе опытной эксплуатации | Расширение корпуса: внутренние методички, презентации, отчёты |
| Порог дедупликации 0,95 не схлопывает содержательные вариации | Ручной просмотр 20 крупнейших кластеров | Порог поднимается до 0,97 |
| Порог отсечения реранкера отделяет «не найдено» от слабого ответа | Запросы с заведомо отсутствующим ответом в датасете | Пересмотр значения либо отказ от автоматического отказа |

## Организационные

| Вопрос | Статус |
| --- | --- |
| Преемственность доступа к сервису | Токен персональный, владелец — руководитель проекта. Открыт вопрос, что произойдёт при его уходе или смене роли. Требуется сервисный токен, привязанный к приложению |
| Уведомление о смене версии модели эмбеддингов | Требуется. Обновление модели делает индекс несовместимым, а деградация поиска происходит без явных признаков. Переиндексация занимает полторы минуты, поэтому проблема решаема при своевременном оповещении |
| Поле «результат тендера» в реестре | Не заведено. Без него нельзя учиться на успешных образцах и доказать влияние на долю побед. Требуется ретроспективное заполнение по 25 документам |
| Владелец БД подтверждений после PoC | На время PoC — проектная команда. Ответственный на период эксплуатации не назначен |
| Обезличенные проекты на PoC | Рубежи обезличивания вынесены в MVP. На PoC такие проекты исключаются конфигурацией (`ALLOWED_PUBLICITY = ['open']`), а не изменением статуса в базе: перевод в «закрытый» необратимо потерял бы разметку публичности. Раздел 10.5 |

Закрытые вопросы. (1) Разреженные векторы bge-m3 через эндпоинт, по всей вероятности, недоступны — решение уже принято, лексический поиск строится на полнотекстовом индексе PostgreSQL, дополнительных действий не требуется. (2) Спецификация API не запрашивается: сервис OpenAI-совместим, форматы известны и зафиксированы в разделе 11.5. (3) Эндпоинта проверки доступности нет — вместо него применяется синтетическая проба, раздел 11.5. (4) Генеративная модель от внешнего сервиса не требуется: генерация разворачивается самостоятельно. (5) Точность инференса на стороне сервиса признана несущественной. (6) Режим передачи данных по HTTPS согласован (часть 1, раздел 9).

# 1. Название проекта

Рабочее название: «Интеллектуальная база знаний проектного опыта» (внутреннее сокращение — БЗПО).

Полное название: Система интеллектуального поиска и генерации документов на основе накопленного проектного опыта компании.

Название сознательно не содержит слов «RAG», «LLM» и «ИИ»: перед руководством система защищается как инструмент работы со знаниями компании, а RAG — способ реализации, а не суть.

Внутри проектной команды статус иной: это технический эксперимент. Отсюда двойственность документа — он одновременно обосновывает ценность для бизнеса и фиксирует технические гипотезы, каждая из которых может не подтвердиться. Гипотезы перечислены в главе 2 «Открытые вопросы», решения об их проверке или отказе принимаются по замерам на эталонном датасете, а не по общим соображениям.

# 2. Суть проекта и технологический стек

## 2.1. Суть в одном абзаце

Компания накопила около 25 объёмных документов (коммерческие предложения, отчёты, акты, благодарственные письма) общим объёмом порядка 12 500 страниц. Этот опыт сегодня существует в виде файлов на дисках и знаний в головах руководителей проектов. Система превращает этот массив в рабочий инструмент: руководитель проекта формулирует запрос на естественном языке — «опиши наш подход к построению ИТ-стратегии для банка» или «подтверди опыт внедрения СЭД в госсекторе» — и получает готовый связный текст на русском языке с точными ссылками на документы-первоисточники, который можно вставить в тендерную заявку или отчёт.

## 2.2. Два целевых сценария

Система решает две задачи, и это важное уточнение относительно версии 1.0 концепции: обе задачи являются генерацией текста по образцу, а не вопросно-ответной системой. Это определяет архитектуру поиска.

| Сценарий | Что делает пользователь | Что выдаёт система |
| --- | --- | --- |
| Сценарий А. Подготовка тендерной заявки | Указывает тип раздела, отрасль заказчика и требования тендера | Комбинация сценариев Б и В. Для тендерной заявки решающим является подтверждение опыта (сценарий В); описание подхода (сценарий Б) его дополняет. Приоритет при сборке контекста отдаётся подтверждениям |
| Сценарий Б. Описание подхода | Формулирует, какой методологический раздел нужен | Структурированный фрагмент, опирающийся на реально применённые в прошлых проектах подходы, со ссылками на проекты |
| Сценарий В. Подтверждение опыта | Спрашивает, был ли у компании опыт X | Точный перечень проектов с реквизитами и ссылками на акты и благодарственные письма. Не вспомогательный, а основной для тендеров |

## 2.3. Технологический стек

| Слой | Технология | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Подготовка документов | Docling, Tesseract 5 / PaddleOCR — описано в части 1 | Парсинг, OCR, таблицы, разметка публичности выполняются до входа в настоящий конвейер |
| Эмбеддинги | BAAI/bge-m3 — внешний сервис компании (OpenAI-совместимый эндпоинт) | Модель совпала с независимо выбранной нами. Вектор 1024, контекст 8192, русский родной. Не занимает нашу VRAM |
| Лексический поиск | Полнотекстовый поиск PostgreSQL, конфигурация russian | Встроенная морфология русского языка; отдельный индекс и лемматизатор не нужны |
| Хранилище векторов | PostgreSQL + расширение pgvector, индекс без ANN (точный поиск) | 20 тыс. векторов — точный перебор занимает миллисекунды; Postgres нужен в любом случае |
| Реранкинг | BAAI/bge-reranker-v2-m3 — внешний сервис компании | Cross-encoder того же семейства. Эффективность подтверждена замером (см. раздел 9.3) |
| Генерация | GigaChat-20B-A3B (MoE), квантизация q4_K_M, Ollama, хостинг наш | ≈12 ГБ VRAM. Активны 3 из 20 млрд параметров. Обучена на русском с нуля. Рабочее окно контекста — 16 тыс. токенов (`num_ctx`), а не 131 тыс. из карточки модели: см. раздел 11.2 |
| БД подтверждений | Excel как интерфейс ввода + автоматическая валидация и загрузка в SQLite/Postgres | Люди умеют работать в Excel; алгоритм отвечает за целостность |
| Оркестрация | Python: LangChain или LlamaIndex (либо собственный код — пайплайн простой) | На таком масштабе фреймворк не обязателен и добавляет скрытую сложность |
| Инференс | vLLM или llama.cpp/Ollama на одной GPU | vLLM даёт лучшую пропускную способность при параллельных запросах |
| Наблюдаемость | Langfuse, self-hosted (docker-compose, on-premise) | Трассы конвейера, версионирование промптов, эталонные датасеты, прогоны экспериментов. См. главу 13 |
| Интерфейс | Веб-приложение (Streamlit на PoC, далее — полноценный фронтенд) | 18 пользователей на старте, требуется история запросов и экспорт в Word |

Ключевое отличие от версии 1.0: из архитектуры исключён LLM-роутер. Система всегда обращается к обоим источникам данных — векторной базе и БД подтверждений — параллельно. При объёме в 20 тыс. чанков и локальном железе запрос к обоим источникам занимает десятки миллисекунд, тогда как роутер добавлял отдельный вызов большой языковой модели перед каждым запросом, собственный класс ошибок и неизмеряемую точность классификации.

# 3. Ожидаемый эффект

Раздел построен на фактических вводных: 1–3 документа в месяц, подготовка одного документа занимает 3–5 рабочих дней руководителя проекта, пользователей на старте — 12 РП и 6 директоров, в перспективе до 100 человек.

## 3.1. Честная оценка экономии времени

При объёме 3 документа в месяц по 4 дня трудозатрат верхняя граница экономии составляет 12 человеко-дней в месяц. Реалистичное сокращение на этапе PoC — 30–40% времени, то есть 4–5 человеко-дней в месяц, или примерно 0,25 FTE.

Это следует признать прямо: на одной экономии времени проект не окупается и защищать его этим аргументом не нужно. Руководство легко посчитает, что 0,25 FTE не стоит закупки сервера и нескольких месяцев разработки. Основания для проекта лежат в трёх других плоскостях, и они сильнее.

## 3.2. Основные эффекты

| Эффект | Механизм | Как измерить |
| --- | --- | --- |
| Рост доли выигранных тендеров | Сегодня релевантный опыт теряется: РП не знает или не вспоминает, что аналогичный проект уже был у другой команды. Система находит его гарантированно, и заявка становится содержательно сильнее | Доля выигранных тендеров до и после внедрения. Требует введения учёта результата тендера — сейчас его нет |
| Сохранение экспертизы компании | Опыт перестаёт существовать только в головах. Уход ключевого РП или директора перестаёт означать потерю знания о том, как компания решала задачу | Доля запросов, на которые система отвечает без обращения к живому эксперту |
| Разгрузка директоров | Сегодня РП вынужден идти к директору с вопросом «а был ли у нас проект по…». Шесть директоров — узкое горлышко для двенадцати РП | Количество обращений РП к директорам по вопросам прошлого опыта (замерить до старта опросом) |
| Скорость подготовки | Сокращение фазы поиска и сборки материала; черновик раздела появляется за минуты вместо часов | Календарное время подготовки документа: базовая линия 3–5 дней |

## 3.3. Аргумент, которым стоит защищать проект

Сильнейший аргумент — асимметрия ставок. Один выигранный тендер, который иначе был бы проигран или не подан, окупает всю разработку и закупку железа многократно. При 1–3 заявках в месяц и высокой стоимости контракта достаточно одной дополнительной победы в год, чтобы проект окупился.

Сопутствующий эффект, который появляется бесплатно: сам процесс индексации даёт компании актуальный реестр проектного опыта и выявляет, какие формулировки переиспользуются во всех предложениях, — то есть определяет проверенное практикой ядро корпоративных материалов.

Обязательное условие измеримости эффекта. Сегодня выигранные и проигранные предложения в компании не разделены. Без этого признака невозможно ни учить систему на успешных образцах, ни доказать влияние на долю побед. Добавление одного поля «результат тендера» в реестр не требует ресурсов, но должно быть сделано до старта PoC, включая ретроспективное заполнение по 25 существующим документам.

# 4. Вводные, ограничения и масштаб

| Параметр | Значение | Следствие для архитектуры |
| --- | --- | --- |
| Объём корпуса | ≈25 документов, до 500 страниц каждый ≈ 12 500 страниц ≈ 7–9 млн токенов | После чанкинга — 18–20 тыс. чанков. Это малый корпус |
| Форматы источников | Word, PDF, презентации, PDF-сканы и фотографии. Единого шаблона нет | Обрабатываются слоем подготовки данных, часть 1. Настоящий документ принимает на вход уже структурированный текст |
| Размещение | Только внутренние серверы компании, on-premise. Личные устройства исключены | Все модели — открытые, локальный инференс. Облачные API допустимы только для офлайн-оценки на обезличенных данных |
| Допустимая латентность | До 1 минуты на этапе PoC | Ограничение мягкое; позволяет обойтись одной GPU |
| Пользователи | 12 РП + 6 директоров = 18 на старте, до 100 в перспективе | Пиковая параллельность 2–3 запроса. Одной GPU достаточно |
| Интенсивность | 1–3 документа в месяц | Нагрузка практически нулевая; требования к пропускной способности минимальны |
| Формат результата | Готовый человеческий текст: шаблон или структурированный фрагмент отчёта | Задача — генерация по образцу, не вопросно-ответная система |
| Эталонный датасет | Отсутствует | Создание датасета — задача №1, до написания кода |
| Ограничения по NDA | Реализуются флагом в БД подтверждений | Проверка на выходе обязательна |
| Эмбеддинги и реранкинг | Предоставлены внутренним сервисом компании на общей A100. Модели зафиксированы, свои поднять нельзя. Генерация не предоставляется | Освобождает нашу VRAM, но создаёт внешнюю зависимость на каждый запрос. См. раздел 11.1 |

Почему масштаб — определяющий фактор. 20 тыс. векторов размерностью 1024 занимают около 80 МБ. Такой массив помещается в оперативную память и обрабатывается полным перебором за единицы миллисекунд. Специализированные векторные СУБД (FAISS, Milvus, Qdrant) проектировались для миллионов и миллиардов векторов; на этом объёме они не дают выигрыша, но добавляют отдельный сервис, отдельный бэкап и отдельную точку отказа. Мы на два порядка ниже границы, за которой они становятся нужны.

# 5. Общая архитектура

Настоящий документ описывает слои 1–5 конвейера. Предшествующий слой подготовки данных — классификация страниц, парсинг, OCR, обработка таблиц, разметка конфиденциальности — вынесен в отдельный документ «Распознавание документов и анонимизация» (часть 1). Там же приведены потоки данных и режим безопасности.

Граница между частями оформляется контрактом данных. Часть 1 передаёт часть 2 структурированный документ по фиксированной JSON-схеме: иерархия разделов с уровнями, типы блоков (абзац, таблица, заголовок, подпись), диапазоны страниц, уверенность OCR по блокам, идентификатор сопоставленного проекта. Без утверждённой схемы модуль индексации нельзя начинать разрабатывать — она входит в блокирующие пункты этапа 0.

Первый слой работает офлайн при загрузке документов, остальные четыре — на каждый запрос пользователя. Полная схема конвейера с указанием исполнителя каждого шага приведена в приложении Б.

| Слой | Режим | Содержание | Чем выполняется |
| --- | --- | --- | --- |
| *Подготовка данных* | *Офлайн* | *Парсинг, OCR, таблицы, разметка публичности* — см. часть 1 | *Docling, Tesseract / PaddleOCR* |
| 1. Индексация | Офлайн. Первичная — ночь (обогащение), переиндексация — минуты (кэш) | Иерархический чанкинг, обогащение контекстом, метаданные, дедупликация, векторизация в два индекса | bge-m3 (внешний сервис), GigaChat (наш) для обогащения, PostgreSQL |
| 2. Хранилище | — | Единая база: векторы, полнотекстовый индекс, метаданные чанков, БД подтверждений | PostgreSQL + pgvector |
| 3. Разбор запроса | На запрос, ≈4–8 с | Классификация типа задачи, выбор шаблона плана, декомпозиция по граням подхода, генерация гипотез HyDE | GigaChat (наш), Jinja2. Новое в версии 2.2 |
| 4. Поиск | На запрос, ≈0,3–0,7 с | Два ключа на грань (запрос и гипотеза) → векторный и полнотекстовый поиск → RRF → реранкинг → MMR. Параллельно — запрос в БД подтверждений | bge-m3 и bge-reranker-v2-m3 (внешний сервис), PostgreSQL |
| 5. Генерация | На запрос, ≈7–28 с | Сборка контекста по граням, шаблон раздела, генерация, простановка ссылок, контроль NDA | GigaChat-20B-A3B (наш сервер) |

Обращение к векторной базе и к БД подтверждений происходит всегда и параллельно. Языковая модель получает оба набора данных и сама решает, что из них относится к текущему запросу, — в момент генерации эта задача решается бесплатно, тогда как выделенный роутер решал бы её отдельным вызовом заранее и с риском ошибки.

Разграничение ответственности между слоями 3 и 4. Слой разбора определяет, *что* искать, и не выбирает источник данных. Слой поиска исполняет план по всем источникам сразу. Это существенно отличается от исключённого роутера, который выбирал источник и потому был устраним; подробное сопоставление приведено в разделе 8.1.

## Границы контуров PoC и MVP+

Полная последовательность шагов с обозначением контуров приведена в приложении Б в нотации EPC. Сводка по компонентам:

| Компонент | PoC | MVP+ | Основание разделения |
| --- | --- | --- | --- |
| Чанкинг, метаданные, дедупликация | Да | — | База, без которой ничего не работает |
| Обогащение контекстом при индексации | Да | — | Один из наибольших приростов полноты при малых затратах |
| Два индекса: чанковый и секционный | Да | — | Секционный необходим для генерации по образцу |
| Гибридный поиск, RRF, реранкинг, MMR | Да | — | Ядро поиска |
| Порог отсечения «не найдено» | Да | — | Без него система вынуждена отвечать всегда |
| Декомпозиция по граням подхода | Да | — | Проверяемая гипотеза, замер на этапе 3.5 |
| HyDE с двумя ключами | Да | — | То же |
| БД подтверждений, параметризованные запросы | Да | — | Основной источник для тендерных заявок |
| Фильтрация закрытых проектов | Да | — | Одно условие в SQL, закрывает основной риск |
| Маркеры [N] и два списка в конце текста | Да | — | Требование к формату результата |
| Трассировка в Langfuse | Да | — | Разворачивается до начала измерений |
| Обезличивание и сверка результата | — | Да | Избыточно сложно для PoC; компенсируется вычиткой человеком |
| Жёсткий фильтр по явному выбору пользователя | — | Да | Требует проработанного интерфейса с выбором |
| Граф связей между чанками и расширение выдачи | — | Да | Оценивается только относительно базовой линии PoC |
| Предварительные резюме документов и разделов | — | Да | Закрывает глобальные запросы; не блокирует основные сценарии |
| Перенос эмбеддингов на своё оборудование | — | По необходимости | Только при систематических сбоях внешнего сервиса |
| Эксперимент с LightRAG | — | Отдельно | В архитектуру не встраивается, самостоятельный замер после PoC |

Принцип разделения. В PoC входит всё, без чего невозможно измерить базовое качество, и всё, что проверяет заявленные гипотезы. За его пределы вынесено то, что улучшает уже работающую систему, требует проработанного интерфейса либо оценивается только в сравнении с базовой линией.

# 6. Слой 1. Чанкинг, метаданные и дедупликация

## 6.1. Иерархический чанкинг с границами размера

Принцип «чанкинг следует структуре документа, а не фиксированному числу символов» сохраняется, но в версии 1.0 он не был доведён до реализуемости. Разделы КП бывают по 30 страниц — такой раздел не может быть одним чанком. Необходимы явные границы:

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Целевой размер чанка | 400–600 токенов | Компромисс: достаточно для законченной мысли, недостаточно для «размывания» вектора |
| Жёсткий максимум | 1000 токенов (исключение — таблицы) | Выше начинается заметная потеря точности векторного представления |
| Минимум | 100 токенов | Более короткие фрагменты присоединяются к соседнему чанку |
| Перекрытие (overlap) | 15% (60–90 токенов), только внутри раздела | Соседние чанки частично содержат один и тот же текст. Перекрытие берётся с конца предыдущего чанка и не переходит границу раздела — иначе конфликтует со структурным чанкингом и завышает близость соседей при дедупликации |
| Правило разбиения | Раздел → подраздел → абзац → предложение | Дробление продолжается только до попадания в границы размера |
| Правило склейки | Соседние короткие подразделы объединяются в один чанк | Заголовок без содержания бесполезен как единица поиска |

Все размеры измеряются токенизатором bge-m3 — того самого эмбеддера, для которого готовятся чанки. Бюджет контекста генерации проверяется токенизатором GigaChat с запасом ×1,2: расхождение между токенизаторами на русском тексте достигает полутора раз, и смешение единиц измерения приводит к молчаливому усечению контекста.

## 6.2. Обогащение контекстом (contextual retrieval)

Приём, дающий один из самых больших приростов качества поиска при минимальных затратах. Суть: перед векторизацией каждый чанк прогоняется через языковую модель, которая приписывает ему одно-два предложения контекста.

Исходный чанк:  «На втором этапе была проведена приоритизация инициатив

по матрице "эффект / сложность реализации"...»

После обогащения: «Фрагмент из коммерческого предложения для ПАО "Х"

(2024, банковский сектор), раздел "Методология

разработки ИТ-стратегии". На втором этапе была...»

Зачем это нужно: исходный чанк не содержит ни слова «банк», ни слова «ИТ-стратегия», поэтому по запросу «как мы строим ИТ-стратегию для банков» он не найдётся, хотя является точным ответом. Контекст восстанавливает связь фрагмента с документом.

### Контракт шага

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вход | Текст чанка + метаданные из реестра (проект, заказчик, отрасль, год, тип документа, путь раздела). Не документ целиком — иначе стоимость шага вырастает на порядок |
| Выход | 1–2 предложения контекста, приписываемые к чанку в поле `text_enriched` |
| Промпт | Версионируется, идентификатор версии пишется в трассу и в реестр версий индекса |
| Фолбэк при сбое модели | Детерминированная сборка из метаданных по шаблону: «Фрагмент из <тип документа> для <заказчик> (<год>, <отрасль>), раздел «<название>»». Шаг не блокирует индексацию |
| Кэш | Обязателен. Ключ: (хэш `text_raw`, версия промпта, версия модели). Без кэша смена параметров чанкинга тянет повторный полный прогон |
| Контроль качества | Выборочная проверка 50 чанков по чек-листу до полного прогона корпуса |

Это самая дорогая операция проекта: 18–20 тыс. вызовов локальной модели. Первичная индексация корпуса — ночь работы GPU. Переиндексация при неизменном тексте чанков — минуты, потому что обогащение берётся из кэша, а заново считается только векторизация. Смешивать эти две оценки нельзя.

## 6.3. Состав метаданных

Предложенный набор (название проекта, документа, раздела и подраздела) сохраняется и расширяется полями, необходимыми для трассировки, цитирования и контроля NDA:

| Поле | Назначение | Источник |
| --- | --- | --- |
| chunk_id / doc_id | Уникальные номера чанка и документа. Присваиваются на шаге индексации и служат для трассировки: по chunk_id из журнала Langfuse находится конкретный фрагмент текста | Генерируется при индексации |
| Название проекта | Связь с проектом и с БД подтверждений | Из реестра |
| Название документа | Идентификация первоисточника | Из файла |
| Тип документа | КП / отчёт / акт / письмо / презентация | Из реестра |
| Название раздела и подраздела | Уровень иерархии | Из парсера |
| parent_section_id | Ссылка на родительский раздел. Позволяет от найденного абзаца подняться к целому разделу и подать его в контекст, если абзаца недостаточно. Также образует структурные рёбра будущего графа связей (раздел 17.1) | Из парсера |
| Диапазон страниц (page_start, page_end) | Не один номер, а пара. Чанк на 400–600 токенов обычно укладывается в 1–2 страницы, но запись секционного индекса может охватывать 8 и более, а таблица — пересекать границу страницы. Хранится диапазон; в ссылке выводится «с. 12–14» | Из парсера |
| Дата документа | Временной контекст, приоритет свежих материалов | Из реестра |
| Отрасль заказчика | Мягкое повышение приоритета при поиске | Из реестра |
| Флаг публичности / NDA | Контроль допустимости упоминания заказчика | Из реестра, ставит человек |
| Результат тендера | Выигран / проигран — для приоритета успешных образцов | Из реестра, требует внедрения |
| Флаг boilerplate | Пометка «этот текст переиспользуется в N предложениях». Информация не удаляется: в индексе остаётся канонический чанк, остальные хранятся ссылками на него. Используется отбором MMR для разнообразия выдачи | Вычисляется автоматически |
| Флаг качества OCR | Пометка о низкой уверенности распознавания | Из OCR |

## 6.4. Дедупликация типовых блоков: зачем это нужно

Уточнение к обсуждению: речь не о дублировании внутри одного КП. Каждое коммерческое предложение действительно относится к одному проекту и внутри себя уникально. Проблема возникает между 25 документами.

Любое КП состоит из разделов двух типов. Первый — уникальные: что именно предлагается конкретному заказчику, сроки, состав работ, стоимость. Второй — типовые, кочующие из предложения в предложение с косметическими правками: «О компании», «Наша методология управления проектами», «Подход к обеспечению качества», «Состав и квалификация команды». Второй тип занимает существенную долю объёма.

Что происходит при поиске. Пользователь спрашивает: «опиши наш подход к управлению проектами». Векторный поиск возвращает 10 наиболее близких чанков. Все десять оказываются одним и тем же абзацем про PMBOK из десяти разных предложений, различающимся только названием заказчика. Языковая модель получает контекст, в котором все десять слотов заняты одной и той же мыслью. При этом ценная специфика — например, особенности управления в госпроекте, встречающаяся ровно в одном КП, — вытеснена за пределы первой десятки и до модели не доходит.

Проблема решается на двух уровнях:

### Уровень 1. Кластеризация при индексации

Близость для дедупликации считается по исходному тексту чанка, а не по обогащённому. Обогащение приписывает каждой копии типового блока своего заказчика и свой год, из-за чего близость копий падает ниже порога, и ровно тот сценарий, ради которого дедупликация вводится — десять одинаковых абзацев про методологию из десяти предложений, — перестаёт обнаруживаться. Поэтому хранятся два вектора: основной по обогащённому тексту (для поиска) и вспомогательный по исходному (для дедупликации, отбора разнообразия и семантических рёбер графа).

После векторизации вычисляется попарная близость по вспомогательному вектору. Пары с близостью выше 0,95 объединяются методом связных компонент. В индексе остаётся один канонический представитель кластера; остальные хранятся ссылками на него со списком документов, где встречается тот же текст.

Порядок шагов: сначала векторизация, затем дедупликация. Считать близость до получения векторов невозможно.

Результат дедупликации используется, а не только вычисляется: признак канонического представителя входит в условие всех поисковых запросов; в списке «Источники» кластер разворачивается пометкой «встречается также в: …»; метрика разнообразия выдачи считается по числу различных кластеров, а не чанков.

Побочный полезный результат: система автоматически выявляет библиотеку типовых формулировок компании — тексты, переиспользованные в десяти и более предложениях. Это проверенные практикой блоки, и знание об этом само по себе ценно для маркетинга и пресейла.

О риске потери вариативности. Порог кластеризации 0,95 намеренно очень высок — под него попадает только практически идентичный текст с косметическими правками. Содержательные вариации одной и той же мысли (например, методология, адаптированная под госзаказчика) имеют близость 0,80–0,90 и остаются отдельными чанками. Дедупликация схлопывает копирование, но не варианты решения. Если замер покажет обратное, порог поднимается до 0,97 — это параметр конфигурации.

### Уровень 2. Отбор с учётом разнообразия (MMR) при поиске

MMR (Maximal Marginal Relevance) — алгоритм отбора, при котором каждый следующий результат выбирается с учётом не только близости к запросу, но и непохожести на уже отобранные:

score(чанк) = λ · sim(запрос, чанк) − (1−λ) · max sim(чанк, уже_отобранные)

При λ ≈ 0,7 модель получает разнообразный контекст вместо десяти вариаций одного абзаца. Для нашего корпуса это не опциональное улучшение, а обязательный компонент.

# 7. Слой 2. Хранилище данных

## 7.1. Векторное хранилище

Решение: PostgreSQL с расширением pgvector, точный поиск без приближённых индексов.

Обоснование в трёх пунктах:

- Объём. 20 тыс. векторов по 1024 измерения — это 80 МБ. Полный перебор реализуется одним матричным умножением и занимает единицы миллисекунд даже без GPU.

- Единство хранилища. PostgreSQL необходим под БД подтверждений в любом случае. Размещение векторов там же означает: метаданные, векторы и реестр живут в одной транзакции, с одним бэкапом, без синхронизации между двумя системами.

- Отладка. Приближённые индексы (HNSW, IVF) теряют 2–10% истинных ближайших соседей на каждом запросе. При точном поиске полнота выдачи индекса равна 100% по построению — если нужный фрагмент не найден, причина заведомо в чанкинге или эмбеддинге, а не в настройках индекса. Это устраняет целый класс трудноуловимых ошибок.

Переход на HNSW-индекс имеет смысл начиная примерно с миллиона векторов. Мы на два порядка ниже этой границы. Переход при необходимости выполняется одной командой создания индекса — архитектуру менять не придётся.

## 7.2. БД подтверждений

Терминология уточнена: далее по документу используется название «БД подтверждений». Реализация — структурированная таблица Excel, которую сопровождают авторы проекта, с автоматической предобработкой и загрузкой алгоритмом.

Excel как интерфейс ввода — оправданное решение: сотрудники им владеют, отдельного обучения не требуется. Но Excel без валидации деградирует за несколько месяцев: появляются варианты написания одного заказчика, пустые обязательные поля, битые ссылки на файлы. Поэтому загрузка обязана включать проверки:

- Обязательные поля заполнены; строки с пропусками отклоняются с явным сообщением.

- Поля со справочными значениями (тип артефакта, отрасль, статус, результат тендера) проверяются по закрытым спискам — в Excel реализуются выпадающими списками.

- Ссылки на файлы-первоисточники проверяются на существование.

- Названия заказчиков нормализуются по справочнику.

- Сохраняется версия загрузки — чтобы можно было увидеть, что изменилось и когда.

### Состав полей БД подтверждений

| Поле | Назначение | Статус |
| --- | --- | --- |
| Название проекта | Идентификация | Было в v1.0 |
| Заказчик (нормализованный) | Связь с справочником организаций | Было в v1.0 |
| Тип артефакта | Акт / договор / благодарственное письмо | Было в v1.0 |
| Дата выдачи | Дата документа | Было в v1.0 |
| Статус проекта | Действующий / архивный | Было в v1.0 |
| Ссылка на файл-первоисточник | Связь с исходным документом | Было в v1.0 |
| Флаг публичности / NDA | Можно называть заказчика / только обезличенно («крупный банк из топ-10») / упоминание запрещено полностью | Добавлено |
| Результат тендера | Выигран / проигран / не подавался | Добавлено, критично |
| Отрасль заказчика | Приоритизация похожего отраслевого опыта | Добавлено |
| Сумма контракта | Подтверждение масштаба опыта — частое требование тендеров | Добавлено |
| Сроки: начало и окончание | Подтверждение длительности и опыта сопровождения | Добавлено |
| Роль компании | Генподрядчик / субподрядчик / консультант | Добавлено |
| Технологии и стек | Поиск по технологическому соответствию | Добавлено |
| Номер договора | Точная ссылка в заявке | Добавлено |

### Механизм запросов к БД подтверждений

В версии 1.0 механизм не был описан. Уточнение: генерация SQL языковой моделью (text2SQL) не применяется. Локальная квантизованная модель делает это по русскоязычным запросам ненадёжно, а ошибка проявляется как молча неверный ответ.

Вместо этого — набор из 10–15 параметризованных запросов, покрывающих реальные сценарии: опыт в отрасли, проекты за период, наличие артефакта по заказчику, проекты с суммой выше порога, проекты с заданной технологией. Языковая модель только выбирает шаблон и подставляет параметры; сам запрос детерминирован и тестируем.

# 8. Слой 3. Разбор запроса

Новый слой, введённый в версии 2.2. Располагается между запросом пользователя и поиском.

## 8.1. Задача, которую решает слой

Ключевой сценарий системы — не «найти фрагмент», а «описать подход». При этом подход в документах нигде не обозначен явно. Это не недостаток документов, а свойство самого понятия: подход есть композиция из понимания задачи заказчика, выбранной методологии, последовательности этапов, управления рисками и критериев результата. Каждая часть живёт в своём разделе, а иногда и в разных документах.

Одновременно существует второй разрыв — словарный. Пользователь формулирует: «нужен подход к построению ИТ-стратегии для розничного банка». В документе написано: «на первом этапе проведён анализ текущей архитектуры и целевой операционной модели». Общих слов между запросом и ответом практически нет, и векторная близость между ними низкая, хотя это ровно тот текст, который нужен.

Ни один из двух разрывов не закрывается настройкой поиска. Оба закрываются преобразованием запроса до поиска.

### Почему это не роутер, который был исключён

|  | Роутер (исключён в версии 2.0) | Разбор запроса (введён в 2.2) |
| --- | --- | --- |
| Решает вопрос | Куда идти: векторная база, реестр или оба | Что искать: в каких формулировках и по каким граням |
| Устранимость задачи | Устранима: запросить оба источника стоит десятки миллисекунд | Неустранима: разрыв в словаре не закрывается количеством запросов |
| Что происходит при отказе от компонента | Ничего — просто запрашиваем всё | Поиск ищет вопрос среди ответов и не находит |

## 8.2. Декомпозиция запроса по граням подхода

Один запрос пользователя разворачивается в несколько подзапросов — по одному на грань. Причина техническая: один вектор не может быть одновременно близок к описанию методологии и к календарному плану работ. Это разные по стилю и лексике тексты, и усреднённый запрос попадёт между ними, не найдя ни того, ни другого.

| Грань подхода | Что ищем | Где обычно находится |
| --- | --- | --- |
| Понимание задачи | Как формулировалась проблема заказчика | Вводные разделы КП, преамбула отчёта |
| Методология | Какой подход и стандарт применялись | Раздел о методологии, приложения |
| Этапы и последовательность | Из каких шагов состояла работа | Календарный план, описание этапов |
| Инструменты и артефакты | Что конкретно создавалось на выходе | Состав работ, перечень результатов |
| Риски и ограничения | С чем столкнулись и как обошли | Раздел рисков, извлечённые уроки |
| Результат и эффект | Чем закончилось, что получил заказчик | Заключение, акты, благодарственные письма |

Состав граней задаётся шаблоном и различается по типам задач: для подтверждения опыта достаточно двух граней, для генерации методологического раздела отчёта нужны все шесть.

## 8.3. HyDE: поиск ответа по ответу

Суть приёма. Запрос пользователя — это вопрос, а корпус состоит из ответов. Вопрос и ответ на него написаны разными словами, поэтому их векторы закономерно расходятся. HyDE (Hypothetical Document Embeddings) устраняет асимметрию: модель сначала пишет гипотетический фрагмент документа — как выглядел бы ответ, если бы он существовал, — и поиск ведётся по вектору этого фрагмента.

Гипотетический фрагмент не претендует на правильность. Факты в нём могут быть выдуманы целиком. Его назначение — перенести запрос из «пространства вопросов» в «пространство ответов»: он написан той же лексикой и в том же жанре, что и целевые документы, и именно это определяет положение вектора. Это поисковый ключ, а не утверждение.

### Обязательное правило реализации

Гипотетический фрагмент не попадает в контекст генерации ни при каких условиях. Его жизненный цикл: сгенерирован → превращён в вектор → использован для поиска → уничтожен. Модель, формирующая итоговый текст, видит только реальные чанки из реальных документов. При соблюдении этого правила HyDE не способен внести вымысел в результат. При нарушении — внесёт немедленно.

### Принятое решение: два ключа поиска вместо одного

У приёма есть известное ограничение: если модель написала гипотезу в терминах распространённой отраслевой практики, а компания работает по-своему, вектор уводит поиск в сторону и выдача ухудшается по сравнению с обычным запросом.

Поэтому HyDE применяется не как замена, а как дополнение:

- Поиск выполняется двумя ключами одновременно: исходной формулировкой подзапроса и гипотетическим фрагментом.

- Каждый ключ идёт и в векторный, и в полнотекстовый поиск — итого четыре списка кандидатов на грань.

- Списки объединяются через RRF — тем же механизмом, что уже применяется для векторного и лексического поиска.

Уточнение к формулировке гарантии. При простом RRF утверждение «гипотеза может только добавить кандидатов» неверно: списки объединяются равноправно, и кандидат исходного запроса может быть вытеснен из среза в 50 позиций. Поэтому применяется взвешенный RRF с весами 1,0 для списков исходного запроса и 0,7 для списков гипотезы. Гипотеза влияет на порядок, но при равных позициях уступает исходной формулировке.

Дополнительный поиск на 20 тыс. чанков стоит миллисекунды, поэтому вторая пара списков не создаёт нагрузки.

Где в этой цепочке MMR. RRF объединяет списки кандидатов и работает с позициями, ничего не зная о содержании чанков. Отбор с учётом разнообразия применяется позже — шагом 5 раздела 9.1, после реранкинга, к финальным 5–8 чанкам. Порядок именно такой: сначала собрать всех кандидатов (RRF), затем оценить их точно (реранкер), и только потом отбирать непохожие (MMR). Применять MMR раньше бессмысленно — он бы разнообразил список, который ещё не отранжирован по релевантности.

### Отдельное решение: гипотеза не заземляется на собственный корпус

Рассматривался вариант подавать модели при генерации гипотезы два-три реальных раздела из собственных документов как образец стиля. Это снизило бы словарное смещение, но решение принято отрицательное, и вот почему.

Гипотеза, построенная на собственном корпусе, замыкает систему на то, что компания уже делает. Для сценария подтверждения опыта это безвредно, но для генерации подходов к новым проектам создаёт эхо-камеру: система сможет предложить только уже применявшееся. Гипотеза, порождённая из общих знаний модели, работает мостом наружу — она способна описать задачу отраслевым языком и найти в корпусе релевантный опыт, который сам заказчик описывал иначе.

Риск словарного смещения при этом остаётся, но он закрыт схемой с двумя ключами: исходная формулировка запроса всегда участвует в поиске наравне с гипотезой.

## 8.4. Шаблоны планов поиска

Принцип, определяющий проверяемость всего слоя: структуру задаёт человек, содержимое заполняет модель. Модель не сочиняет план поиска с нуля — она выбирает шаблон из небольшой библиотеки и подставляет параметры. Это тот же подход, по которому в разделе 8.2 отвергнута генерация SQL языковой моделью в пользу параметризованных запросов.

| Шаг | Кто выполняет | Как проверяется |
| --- | --- | --- |
| Определение типа задачи | Языковая модель, классификация в закрытый список | Матрица ошибок на эталонном датасете |
| Выбор шаблона плана поиска | Детерминированно по типу задачи | Полностью, кодом |
| Извлечение параметров: отрасль, тип задачи, ограничения | Языковая модель | Сверка со справочниками реестра |
| Развёртывание шаблона в N подзапросов | Jinja2, детерминированно | Полностью, кодом |
| Генерация гипотетического фрагмента к каждой грани | Языковая модель | Косвенно, через итоговую полноту поиска |

Шаблоны хранятся в системе контроля версий и редактируются руководителями проектов без участия разработчика — так же, как библиотека шаблонов разделов из раздела 10.3.

Планы поиска и шаблоны разделов образуют не пары, а таблицу соответствия. Планов поиска три (по типам задач), шаблонов разделов семь; связь между ними «многие ко многим»: один план обслуживает несколько разделов, один раздел может собираться по разным планам в зависимости от типа задачи. Таблица соответствия «тип задачи → план поиска → допустимые шаблоны разделов» ведётся явно и покрывается тестом на рассинхронизацию: каждый тип задачи имеет план, каждый шаблон раздела достижим хотя бы одним планом.

## 8.5. Издержки слоя

Компонент вводится с открытыми глазами; его цена такова:

- Латентность. Дополнительный вызов языковой модели перед поиском: разбор запроса и генерация гипотез — ориентировочно 4–8 секунд. При бюджете в минуту приемлемо.

- Нагрузка на внешний сервис умножается. Шесть граней по два ключа — это двенадцать векторизаций и шесть реранкингов вместо одного набора. При лимите 20 запросов/с и потоке 1–3 документа в месяц это незаметно, но в расчёт внесено.

- Собственный класс ошибок. Неверно определённый тип задачи даёт неверный план поиска, и система уверенно ищет не то. Это ровно та претензия, которая была предъявлена роутеру, и здесь она снимается не устранением компонента, а измерением: точность классификации отслеживается отдельной метрикой.

Проверка обходится дёшево. Слой разбора запроса не затрагивает индекс — это целиком запросная сторона. Включение и отключение выполняются флагом конфигурации, переиндексация не требуется. Поэтому сравнение «с декомпозицией и HyDE» против «без них» на эталонном датасете можно проводить свободно и многократно. Если полнота поиска не растёт — слой отключается без потерь.

# 9. Слой 4. Поиск

## 9.1. Общая схема

Слой поиска исполняет план, полученный от слоя разбора. На вход приходят N подзапросов по граням подхода, к каждому — два поисковых ключа: исходная формулировка и гипотетический фрагмент.

- Векторизация ключей. Для каждой грани векторизуются оба ключа.

- Гибридный отбор. Каждый ключ идёт в векторный и в полнотекстовый поиск — четыре списка кандидатов на грань.

- Объединение через RRF. Все списки сводятся в один ранжированный, отбирается 50 кандидатов.

- Реранкинг. Cross-encoder переоценивает 50 кандидатов и переупорядочивает их.

- Отбор с учётом разнообразия. MMR выбирает финальные 5–8 чанков.

- Порог отсечения. Если лучший кандидат после реранкинга набрал меньше порогового значения, грань помечается как ненайденная. Система обязана сообщить об этом, а не собирать текст из ближайшего попавшегося.

- Параллельно: обращение к БД подтверждений по параметризованным запросам.

Порог реранкера — обязательный элемент, а не опция. Гипотетический фрагмент HyDE по построению всегда находит что-нибудь похожее, поэтому без порога система никогда не скажет «не найдено». Значение порога определяется на эталонном датасете по запросам, ответа на которые в корпусе заведомо нет.

## 9.2. Гибридный поиск: плотный и лексический

Плотный поиск (по эмбеддингам) находит смысловое сходство, но плохо справляется с точными обозначениями: номерами договоров, названиями стандартов (ГОСТ Р 57580), аббревиатурами, редкими именами продуктов. Лексический поиск делает ровно обратное. Их комбинация закрывает обе слабости.

Изменение относительно версии 2.0. Ранее предполагалось получать лексический сигнал из разреженных векторов BGE-M3 — модель умеет выдавать их нативно. Однако предоставленный сервис работает по OpenAI-совместимому протоколу, а стандартный ответ `/v1/embeddings` содержит только плотный вектор размерностью 1024. Разреженные представления через этот интерфейс, вероятнее всего, недоступны (уточняется у владельца сервиса).

Решение: полнотекстовый поиск PostgreSQL. Это оказывается даже проще исходного замысла:

- В PostgreSQL встроена морфология русского языка. Конструкция `to_tsvector('russian', текст)` приводит «стратегии», «стратегией» и «стратегиям» к единой основе автоматически — отдельный лемматизатор не требуется.

- Лексический и векторный поиск выполняются в одном SQL-запросе к одной таблице, без отдельного сервиса и без синхронизации индексов.

- Инфраструктура не добавляется: PostgreSQL уже используется под pgvector и БД подтверждений.

Объединение результатов — Reciprocal Rank Fusion (RRF). Метод складывает не сами оценки (они несопоставимы по шкале: косинусная близость и ts_rank измеряются в разных единицах), а обратные значения позиций в двух списках:

RRF(документ) = 1/(k + позиция_в_векторном) + 1/(k + позиция_в_лексическом),   k ≈ 60

RRF не требует калибровки шкал; веса задаются только для разделения исходного запроса и гипотезы.

Построение полнотекстового запроса. Прямое преобразование текста в `plainto_tsquery` даёт конъюнкцию всех лемм. Для гипотезы HyDE длиной в 100–150 слов это гарантированно ноль совпадений, и лексическая половина поиска молча вырождается. Правило: из текста ключа отбираются 8 наиболее редких лемм по IDF, из них строится дизъюнкция, ранжирование — `ts_rank_cd`.

Если владелец сервиса подтвердит доступность разреженных векторов BGE-M3, схема упростится: лексический сигнал придёт из той же модели, а полнотекстовый поиск PostgreSQL останется как дополнительный сигнал для точных обозначений — номеров договоров, ГОСТов, артикулов.

## 9.3. Что такое реранкер и зачем он нужен

Это ключевой компонент, поэтому разберём его механику подробно.

### Проблема, которую он решает

Эмбеддинг-модель (её называют bi-encoder) сжимает любой текст — и запрос, и чанк — в один вектор фиксированной длины, например 1024 числа. Это сжатие с потерями: весь смысл абзаца на 500 слов приходится уместить в тысячу чисел. Зато векторы чанков вычисляются заранее, один раз при индексации, а поиск сводится к сравнению чисел и работает мгновенно на любом объёме.

Cross-encoder (реранкер) устроен иначе. Он не строит отдельных векторов. Он берёт пару «запрос + чанк» и пропускает их через нейросеть вместе, одним текстом, так что механизм внимания видит взаимодействие каждого слова запроса с каждым словом чанка. Модель отвечает на вопрос «насколько этот конкретный текст отвечает на этот конкретный запрос» и выдаёт одно число — оценку релевантности.

Точность cross-encoder заметно выше. Но у него есть фундаментальное ограничение: результат зависит от пары, а значит его нельзя вычислить заранее. На каждый запрос требуется отдельный прогон нейросети для каждого кандидата.

### Почему нельзя обойтись только реранкером

| Подход | Операций на запрос | Время | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Только cross-encoder по всей базе | 20 000 прогонов сети | Минуты — десятки минут | Неприемлемо |
| Только bi-encoder | 1 прогон + сравнение векторов | ≈30 мс | Быстро, но точность на границе выдачи низкая |
| Двухэтапная схема | 1 прогон + 50 прогонов | ≈250 мс | Оптимум |

Аналогия. Отбор резюме на вакансию. Первый этап — HR-специалист фильтрует 2000 откликов по формальным признакам за час: быстро, грубо, часть хороших кандидатов теряется. Второй этап — руководитель внимательно читает отобранные 50 резюме целиком: медленно, точно, с пониманием нюансов. Прочитать внимательно все 2000 физически невозможно, а полагаться только на формальный фильтр — значит нанять не того. Реранкер — это второй этап.

### Замер на реальной паре моделей

Владелец сервиса эмбеддингов предоставил измерение, наглядно показывающее, почему одних эмбеддингов недостаточно. Запрос — «выручка выросла»:

| Кандидат | Оценка эмбеддинга | Оценка реранкера | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Правильный (о росте выручки) | 0,813 | 0,935 | — |
| Похожий, но о другом (о прибыли) | 0,783 | 0,861 | Разрыв вырос с 0,03 до 0,074 |
| Отрицание («выручка НЕ выросла») | высокая | 0,012 | Эмбеддинг отрицания не замечает, реранкер отбрасывает кандидата полностью |

Колонки таблицы измеряются в разных шкалах и напрямую не сравниваются. Косинусная близость эмбеддингов формально лежит в диапазоне от −1 до 1, но осмысленные тексты кучкуются в узкой полосе 0,6–0,9; абсолютное значение почти ничего не говорит, значим только порядок кандидатов. Оценка cross-encoder — это вероятность после сигмоиды, и модель обучена так, что 0,9 означает «уверенно да», а 0,01 — «уверенно нет». Она откалибрована. Осмысленно сопоставлять не колонки между собой, а разрыв между кандидатами внутри каждой шкалы.

Отсюда следует практическое решение: порог отсечения «не найдено» ставится на оценке реранкера, а не на косинусной близости — именно потому, что первая откалибрована, а вторая нет.

Первая строка показывает главную слабость эмбеддингов: разрыв в 0,03 между правильным и почти правильным кандидатом теряется в шуме — при таком разбросе порядок выдачи фактически случаен. Реранкер увеличивает разрыв более чем вдвое.

Третья строка важнее. Плотный вектор плохо кодирует отрицание: «выручка выросла» и «выручка не выросла» состоят почти из одних и тех же слов и оказываются рядом в векторном пространстве. Cross-encoder видит частицу «не» в контексте всей фразы и снижает оценку до 0,012, то есть исключает кандидата. Для нашей задачи это критично: в коммерческих предложениях и отчётах постоянно встречаются формулировки вида «работы по данному направлению не выполнялись» или «требование не применимо», и попадание такой фразы в контекст как подтверждения опыта дало бы прямо противоположный смысл в тендерной заявке.

Замер выполнен на финансовых формулировках, а не на нашем корпусе. Он иллюстрирует механизм и подтверждает правильность выбора, но собственные значения по нашим документам необходимо получить на этапе 3 дорожной карты.

### Общий практический эффект

Типичная картина: bi-encoder возвращает 50 кандидатов, среди которых нужный чанк находится, скажем, на 23-й позиции. Если передать модели первые 5 без реранкинга — нужный фрагмент не попадёт в контекст, и система ответит либо неполно, либо выдумает ответ. Реранкер поднимает его на 2–3 позицию. Прирост качества выдачи от реранкинга обычно составляет 10–25 процентных пунктов и является самым дешёвым улучшением в RAG-системе.

### О выборе модели реранкера

В версии 1.0 предлагался Qwen3-Reranker-8B; в версии 2.0 было предложено заменить его на модель на 568 млн параметров. Предоставленный сервис использует bge-reranker-v2-m3 — ровно ту модель, которая была рекомендована, и из того же семейства, что и модель эмбеддингов. Вопрос закрыт: выбор зафиксирован внешним сервисом и совпадает с нашим.

Аргументы, приведшие к этому выбору, сохраняют силу и на случай переноса реранкера на собственное железо: реранкер вызывается на 50 кандидатов при каждом запросе, поэтому разница между моделью на 568 млн и на 8 млрд параметров умножается на 50 и превращается из десятков миллисекунд в секунды. Задача реранкера — оценить релевантность пары, а не рассуждать; выигрыш от увеличения модели здесь быстро выходит на плато.

## 9.4. Фильтрация по метаданным: почему жёсткий фильтр опасен

Уточнение к пункту, вызвавшему вопрос. Метаданные хранить нужно — этот вопрос не обсуждается, и предложенный состав полей верен. Возражение касалось не хранения, а использования метаданных как жёсткого фильтра, отсекающего документы до выполнения поиска.

### В чём разница

| Подход | Как работает | Риск |
| --- | --- | --- |
| Жёсткий фильтр (было в v1.0) | Из запроса извлекается сущность → формируется условие WHERE → поиск выполняется только внутри отфильтрованного подмножества | Ошибка в определении сущности молча уничтожает правильный ответ ещё до поиска. Система уверенно отвечает по неверным документам, и метрики достоверности при этом остаются высокими |
| Мягкое повышение приоритета (рекомендуется) | Поиск идёт по всей базе; совпадение метаданных добавляет вес при переранжировании | Худший случай — релевантный документ окажется чуть ниже в выдаче. Ничего не теряется безвозвратно |

### Конкретный пример отказа

Запрос: «какой у нас опыт построения ИТ-стратегии для банков?»

При жёсткой фильтрации система определяет отрасль как «банк» и ограничивает поиск проектами с этим значением. Что теряется:

- Проект, у которого в реестре указано «финансовый сектор», а не «банк» — расхождение в справочнике.

- Проект для страховой компании, где применялась ровно та же методология и который был бы отличным образцом.

- Проект, у которого поле отрасли просто не заполнено.

Во всех трёх случаях система не сообщает о потере. Она выдаёт связный ответ по оставшимся документам, и пользователь не знает, что лучший материал был отброшен на первом шаге.

### Правило, которое предлагается закрепить

| Ситуация | Поведение системы |
| --- | --- |
| Пользователь явно выбрал проект, тип документа или период в интерфейсе (чекбоксы, выпадающие списки) | Жёсткий фильтр применяется: это осознанное намерение пользователя, и он видит, что фильтр включён. Отнесено к MVP+ — требует проработанного интерфейса с выбором, которого на PoC не будет |
| Пользователь ввёл свободный текстовый запрос | Фильтр не применяется. Поиск идёт по всей базе; метаданные используются как повышающий вес при переранжировании |
| Совпадение по отрасли, свежести документа, статусу «тендер выигран» | Повышающий коэффициент при ранжировании, не отсечение |

При объёме в 20 тыс. чанков отказ от предварительной фильтрации не создаёт проблем с производительностью: поиск по всей базе и по её десятой части занимает одинаково незаметное время.

### Как именно применяется повышение приоритета

Метаданные влияют на выдачу после реранкинга и до отбора разнообразия. Итоговая оценка кандидата:

score = score_rerank * (1 + w_industry*совпала_отрасль + w_won*тендер_выигран + w_fresh*свежесть)

| Коэффициент | Условие | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| `w_industry` | Отрасль проекта совпала с отраслью из параметров запроса | 0,10 |
| `w_won` | `tender_result = 'won'` | 0,15 |
| `w_fresh` | Линейно убывает от 1 до 0 на горизонте 5 лет от даты документа | 0,05 |

Веса вынесены в конфигурацию и подбираются на эталонном датасете. Это единственное место, где используются поля отрасли, результата тендера и даты — без него их заполнение не имеет потребителя.

# 10. Слой 5. Генерация

## 10.1. Генерация по образцу, а не ответ на вопрос

Наиболее существенное изменение по сравнению с версией 1.0. Обе целевые задачи — подготовка раздела КП и генерация раздела отчёта — являются генерацией по образцу. Различие принципиальное:

|  | Вопросно-ответная система (было) | Генерация по образцу (нужно) |
| --- | --- | --- |
| Единица поиска | Абзац, 400–600 токенов | Целый раздел документа |
| Что подаётся модели | 5–8 разрозненных фрагментов | 2–3 полных раздела из прошлых документов + фактические данные |
| Формулировка задачи | «Ответь на вопрос по контексту» | «Напиши раздел такого же типа для нового заказчика, следуя структуре и стилю образцов» |
| Результат | Ответ на вопрос | Готовый фрагмент документа в стиле компании |

Человек, готовящий КП, поступает именно так: находит два-три похожих раздела из прошлых предложений и переписывает их под нового заказчика. Он не собирает раздел из семи абзацев-обрывков. Система должна воспроизводить этот же способ работы.

Для сценария А приоритет в сборке контекста отдаётся подтверждениям. Тендерная заявка оценивается прежде всего по доказанному опыту, поэтому факты из БД подтверждений размещаются в контексте раньше описательных фрагментов и не усекаются при исчерпании бюджета токенов.

## 10.2. Двухуровневый индекс

Из этого следует необходимость двух индексов над одним корпусом:

| Индекс | Единица | Применение |
| --- | --- | --- |
| Чанковый | Абзац, 400–600 токенов | Фактические запросы, подтверждение опыта, поиск конкретных сведений |
| Секционный | Целый раздел документа со всей структурой | Генерация по образцу — сценарии А и Б. Отбирается 2–3 наиболее похожих раздела |

Секционный индекс строится поверх той же разметки, что и чанковый, и обходится в дополнительные 500–800 векторов.

### Механизм отбора разделов-образцов

Секционная ветвь поиска обязательна и выполняется параллельно чанковой. Без неё система вырождается в вопросно-ответную, от которой концепция отказалась в разделе 10.1: в контекст попадают только разрозненные абзацы, и генерация по образцу становится невозможной.

- Запрос (исходная формулировка и гипотеза) векторизуется и ищется по индексу `sections` — независимо от поиска по чанкам.

- Кандидаты-разделы переранжируются тем же cross-encoder'ом.

- Отбираются 2 раздела с наибольшей оценкой. Приоритет при равных оценках: раздел из выигранного предложения того же типа задачи, затем из той же отрасли, затем более свежий.

- Разделы подаются в контекст как основной материал — образец структуры, объёма и стиля. Чанки из чанковой ветви дополняют их фактами.

- Если запись секционного индекса превышает предел длины входа эмбеддера, она разбивается на части по границам подразделов.

Порядок сборки контекста: разделы-образцы → факты из БД подтверждений → чанки по граням. Дедупликация между гранями выполняется по идентификатору чанка и по идентификатору кластера. Бюджет контекста — 12 000 токенов при рабочем окне модели 16 384. При превышении усекается только хвост чанков; образцы и факты не усекаются.

## 10.3. Библиотека шаблонов разделов

Для каждого типового раздела создаётся собственный шаблон промпта, задающий обязательную структуру, целевой объём, стиль изложения и требования к ссылкам. Ориентировочный перечень:

- Понимание задачи заказчика

- Предлагаемый подход и методология

- Этапы и календарный план работ

- Подтверждение релевантного опыта

- Состав и квалификация проектной команды

- Управление рисками проекта

- Ожидаемые результаты и эффекты

Шаблоны — это обычные текстовые файлы, редактируемые без участия разработчика. Их наполнение и уточнение — работа руководителей проектов, а не программистов, и это правильное разделение ответственности.

## 10.4. Обязательное цитирование источников

Требование зафиксировано: система всегда выдаёт точные ссылки на первоисточники. Реализация:

- Каждый чанк в промпте помечается идентификатором; модель обязана проставлять эти идентификаторы в тексте.

- В тексте проставляются только компактные маркеры вида [1], [2], [3] — они не разрывают чтение и не мешают вставить фрагмент в готовый документ.

- В конце сгенерированного текста формируются два раздельных списка — их смешивание недопустимо, поскольку природа записей принципиально различна:

  - «Источники» — фрагменты текста, использованные при генерации: документ, раздел, страницы. Получены поиском, содержание проходило через языковую модель.

  - «Подтверждения» — акты, договоры, благодарственные письма: наименование, номер, дата, заказчик, ссылка на файл. Берутся из БД подтверждений напрямую как точные факты и в свободной форме через модель не проходят.

Почему списка два, а не один. Запись из списка источников — это «где мы про это писали», её можно перепроверить чтением. Запись из списка подтверждений — это юридический факт, который заказчик тендера может затребовать в оригинале. Смешение приведёт к тому, что фрагмент текста окажется в заявке на позиции доказательства опыта.

- Утверждение без корректной ссылки помечается в интерфейсе как непроверенное — пользователь видит, какие фразы модель сформулировала самостоятельно.

## 10.5. Контроль конфиденциальности

| Рубеж | Что делает | Контур |
| --- | --- | --- |
| 1. Фильтрация контекста | Чанки проектов, чей уровень публичности не входит в разрешённый конфигурацией список, исключаются из выдачи до передачи в модель. Реализуется условием в каждом поисковом запросе | PoC |
| 2. Инструкция обезличивания | Для проектов уровня «обезличенный» в промпт добавляется указание использовать утверждённую формулировку категории вместо наименования | MVP |
| 3. Сверка результата | Сгенерированный текст проверяется на упоминание закрытых наименований и синонимов, при совпадении выдача блокируется | MVP |

Рубежи 2 и 3 вынесены за пределы PoC. Первый рубеж сохраняется: он реализуется условием в SQL и закрывает основной риск. Следствие, которое необходимо принять явно: на PoC любой исходящий документ вычитывается человеком без исключений. Полная схема из трёх рубежей описана в части 1, раздел 8.3.

### Как исключаются обезличенные проекты на PoC

Через конфигурацию, а не изменением данных. Параметр `ALLOWED_PUBLICITY` на PoC равен `['open']`, поэтому проекты уровня «обезличенный» в выдачу не попадают. Перевод их в статус «закрытый» в самой базе недопустим: разметка публичности необратимо потеряется, а восстанавливать её придётся вручную по 25 проектам при переходе к MVP.

### Условие целостности

Фильтр опирается на связь чанка с проектом, поэтому эта связь обязана существовать всегда:

- Ссылка чанка на проект — обязательное поле с внешним ключом. Пустое значение недопустимо: при обычном соединении таблиц такой чанк молча исчезает из выдачи, при внешнем — молча проходит мимо фильтра.

- В офлайн-конвейере предусмотрен отдельный шаг сопоставления файла с проектом реестра, предшествующий индексации.

- Файл, которому не сопоставлен проект, в индекс не попадает. Умолчание — «закрыт».

- Значения поля публичности ограничены перечислением на уровне схемы. Опечатка в регистре иначе проходит фильтр и означает раскрытие закрытого заказчика.

Стоп-гейт до старта PoC. Необходимо посчитать долю корпуса, остающуюся доступной после фильтрации. Если в статусе «открытый» окажется менее 60% чанков, жизнеспособность PoC пересматривается: материала для генерации не хватит, и отрицательный результат замеров будет объясняться не качеством поиска, а нехваткой данных.

# 11. Модельный стек и расчёт оборудования

## 11.1. Внешний сервис эмбеддингов и реранкинга

Компания предоставляет внутренний сервис с развёрнутыми моделями эмбеддингов и реранкинга. Это единственный внешний компонент системы. Генеративная модель, Langfuse и PostgreSQL разворачиваются на собственном оборудовании проектной команды.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель эмбеддингов | BAAI/bge-m3 — вектор 1024, контекст 8192, русский язык родной |
| Модель реранкинга | BAAI/bge-reranker-v2-m3 — то же семейство |
| Протокол | OpenAI-совместимые эндпоинты, персональный токен |
| Измеренная производительность | 214 чанков/с (86 400 токенов/с) при размере пачки 128 |
| Ограничение нагрузки | ≈20 запросов/с; общая A100, рядом работают ещё три сервиса |
| Смена моделей | Невозможна — набор зафиксирован владельцем сервиса |
| Генерация | Не предоставляется и не запрашивается. Генеративная модель разворачивается нами самостоятельно |
| Хранение векторов | На стороне сервиса не хранятся; база данных полностью наша |
| Гарантии доступности | SLA отсутствует, при выкладке возможен перезапуск |

### Что это даёт

- Векторизация перестаёт быть узким местом. При 214 чанках/с корпус в 20 тыс. чанков векторизуется примерно за полторы минуты.

Оговорка: полторы минуты относятся только к векторизации. Полная индексация включает шаг обогащения контекстом — 18–20 тыс. вызовов генеративной модели, то есть ночь работы GPU. Смена модели эмбеддингов действительно обходится в минуты, поскольку обогащение берётся из кэша. Смена параметров чанкинга меняет тексты чанков, кэш не срабатывает, и переиндексация снова требует ночи. Это учтено в контракте шага обогащения, раздел 6.2.

- Освобождается 3,5 ГБ видеопамяти на нашем сервере: эмбеддинги и реранкер больше не конкурируют за неё с генеративной моделью.

- Выбор моделей подтверждён независимо. Развёрнутая пара совпала с той, к которой мы пришли самостоятельно в версии 2.0.

### Что это создаёт

Эмбеддинги требуются не только при индексации, но и на каждый запрос: без векторизации запроса искать не с чем. При недоступности сервиса поиск не замедляется, а прекращает работать. Отсюда набор обязательных технических мер:

| Мера | Что конкретно | Контур |
| --- | --- | --- |
| Спецификация API | Запросить у владельца сервиса OpenAPI/Swagger-описание эндпоинтов. Оно даёт точные форматы запроса и ответа, коды ошибок и лимиты — без него интеграция пишется методом проб. Postman нужен только для ручной проверки на старте, в конвейере не участвует | PoC, этап 0 |
| Синтетическая проба доступности | Выделенного health-эндпоинта у сервиса нет. Вместо него раз в 30 секунд выполняется `GET /v1/models` либо векторизация константной строки в 2–3 слова. Позволяет отличить «сервис перезапускается» от «наш запрос некорректен». Подробности — раздел 11.5 | PoC |
| Повторы с нарастающей задержкой | 3 попытки с интервалами 1 / 3 / 9 секунд. Перезапуск при выкладке длится десятки секунд, поэтому часть сбоев гасится автоматически | PoC |
| Кэш векторов запросов | Повторяющиеся и близкие запросы не отправляются повторно. При 18 пользователях и типовых формулировках доля попаданий заметная | PoC |
| Перенос моделей на своё оборудование | Крайняя мера при систематических сбоях: +3,5 ГБ VRAM, запас на карте 24 ГБ есть. Переключение выполняется конфигурацией благодаря модулю изоляции | MVP+ |

Дополнительные следствия:

- Обновление модели на стороне сервиса делает наш индекс несовместимым. Векторы, построенные разными версиями модели, несопоставимы между собой, и поиск деградирует без явных признаков. Требуется уведомление о смене версии; переиндексация при этом дёшева (полторы минуты), поэтому проблема решаема при своевременном оповещении.

- Часть латентности выходит из-под нашего контроля. Реранкинг выполняется на общей карте, поэтому показатель p95 зависит от активности соседних сервисов.

- Токен персональный. Приложение, обслуживающее 18 пользователей, не может работать от имени конкретного сотрудника: при его уходе или смене роли система остановится. Требуется сервисный токен, привязанный к приложению.

- Сравнение альтернативных моделей эмбеддингов невозможно. Проверка USER-bge-m3 или GigaEmbeddings, предложенная в версии 2.0, требует собственного хостинга и переносится на вторую фазу.

### Требование к разработке: изоляция внешней зависимости

Модели bge-m3 и bge-reranker-v2-m3 распространяются с открытыми весами и могут быть развёрнуты на собственном оборудовании. Внешний сервис — это удобство, а не незаменимый ресурс. Отсюда обязательное требование к реализации:

Обращение к эмбеддингам и реранкеру инкапсулируется в отдельный модуль с двумя взаимозаменяемыми реализациями: внешний сервис и локальный хостинг. Остальной код вызывает функцию получения векторов и не знает, откуда они поступают. Переключение источника выполняется изменением конфигурации, а не правкой кода.

Это не архитектурное усложнение, а стандартная практика: объём кода в обоих случаях одинаков, различается лишь то, собран он в одном месте или продублирован по всем точкам вызова. Обращений к эмбеддингам в системе минимум пять — индексация корпуса, построение секционного индекса, обогащение контекстом, векторизация пользовательского запроса, переиндексация при обновлении документа. Реализованное с самого начала, это требование не стоит ничего; выполненное задним числом — обходится в переработку и перепроверку всех точек вызова.

## 11.2. Состав моделей и расход видеопамяти

| Компонент | Модель | Где работает | Наша VRAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмбеддинги | BAAI/bge-m3 | Внешний сервис | 0 |
| Реранкинг | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | Внешний сервис | 0 |
| Генерация | GigaChat-20B-A3B, q4_K_M | Наш сервер, Ollama | ≈12 ГБ |
| KV-кэш | — | Наш сервер | 2–4 ГБ при контексте 16 тыс. токенов |
| Наблюдаемость | Langfuse | Наш сервер, docker | 0 (CPU) |
| Итого на нашем оборудовании |  |  | 14–16 ГБ |

Расчёт менялся трижды. В версии 2.0 он давал 25–28 ГБ и требовал карты на 32 ГБ. В версии 2.1 вынос эмбеддингов и реранкера во внешний сервис снизил требование до 21–25 ГБ. В версии 2.5 переход на GigaChat-20B-A3B снижает его до 14–16 ГБ: модель на 20 млрд параметров в квантизации q4_K_M занимает вдвое меньше, чем 35-миллиардная.

Основание выбора GigaChat-20B-A3B. Модель обучена на русском языке с нуля, а не адаптирована с английского. Архитектура MoE: из 20 млрд параметров при генерации активны 3 млрд, поэтому скорость соответствует модели на 3 млрд при качестве заметно выше. Разворачивается через Ollama, что снимает вопрос настройки инференса.

Реальное окно контекста — 16 тыс. токенов, а не 131 тыс. Значение из карточки модели на карте 24 ГБ недостижимо: KV-кэш при таком окне превышает всю доступную память. Рабочее окно задаётся явно параметром `num_ctx = 16384`. Значение по умолчанию в Ollama — 2048 токенов, и при нём подача разделов-образцов молча усекается, а дефект не проявляется ни в каких сообщениях об ошибке. Параметр обязателен к установке и подлежит проверке автотестом.

Ранее рассматривались Qwen3.5-27B и Qwen3.5-35B-A3B. Они остаются запасным вариантом, если качество генерации на русских тендерных текстах окажется недостаточным, но требуют вдвое больше видеопамяти.

## 11.3. Об эмбеддингах: что такое BGE и какие есть русские варианты

BGE (BAAI General Embedding) — семейство моделей векторного представления текста, разработанное Пекинской академией искусственного интеллекта. Модель принимает текст и возвращает вектор чисел так, что близкие по смыслу тексты получают близкие векторы. Это основа смыслового поиска.

BGE-M3 — модель, название которой раскрывается как три «M»:

- Multi-Lingual — более 100 языков в одной модели, русский и английский обрабатываются одинаково хорошо, включая смешанные тексты.

- Multi-Functionality — из одной модели одновременно получаются три типа представлений: плотный вектор для смыслового поиска, разреженный вектор для лексического совпадения (аналог BM25, но с учётом морфологии), и множественные векторы в стиле ColBERT для тонкого сопоставления.

- Multi-Granularity — контекст до 8192 токенов, что позволяет векторизовать не только абзацы, но и целые разделы (нужно для секционного индекса).

Оговорка к второму пункту. Способность выдавать разреженные векторы принадлежит модели, но реализуется ли она в предоставленном сервисе — вопрос его интерфейса. Стандартный OpenAI-совместимый ответ содержит только плотный вектор. До подтверждения обратного лексическая половина гибридного поиска строится на полнотекстовом поиске PostgreSQL (раздел 9.2).

### Русскоязычные и альтернативные варианты

| Модель | Что это | Когда предпочтительнее |
| --- | --- | --- |
| deepvk/USER-bge-m3 | Дообучение BGE-M3 на русских текстах от команды VK. Полностью совместима по интерфейсу | Выигрывает на узких русских доменах (юридические, медицинские тексты). Проигрывает базовой модели на смешанных RU+EN корпусах — а наш корпус именно такой: русский текст с английскими ИТ-терминами |
| GigaEmbeddings (Сбер) | Русскоязычная модель, лидер бенчмарка ruMTEB в категории Retrieval | Лучшие результаты на чисто русских текстах. Требуется проверка условий лицензии для коммерческого on-premise использования |
| Qwen3-Embedding-8B | Крупная мультиязычная модель | Формально выше по качеству, но 8 млрд параметров означают заметный расход VRAM и времени. При наших 32 ГБ конкурирует за память с генеративной моделью |
| multilingual-e5-large | Предыдущее поколение мультиязычных моделей | Устарела относительно BGE-M3 и не даёт разреженных векторов. Отдельного смысла включать в рассмотрение нет |
| ru-en-RoSBERTa | Русско-английская модель на 0,3 млрд параметров | Отстаёт от актуальных моделей на 4–5 пунктов. Только если критична скорость на слабом железе |

Текущий статус выбора. Модель зафиксирована внешним сервисом: доступна только BGE-M3, поднять свою нельзя. Это приемлемо — BGE-M3 является сильным базовым выбором и лучше остальных подходит для смешанных русско-английских текстов, каковыми и является наш корпус. Сравнение с USER-bge-m3 и GigaEmbeddings переносится на вторую фазу и потребует собственного хостинга. Модуль изоляции зависимости (раздел 11.1) обеспечивает возможность такого сравнения без переработки системы.

## 11.4. Расчёт латентности

| Этап | GigaChat-20B-A3B (MoE, 3 млрд активных) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Классификация типа задачи | 1–2 с | Вызов модели на нашем сервере |
| Извлечение параметров | 1–2 с | Вызов модели |
| Генерация гипотез HyDE | 7–11 с | Шесть граней — шесть последовательных вызовов. Ollama обрабатывает запросы последовательно |
| Векторизация ключей (внешний сервис + сеть) | ≈50–150 мс | На каждую грань |
| Поиск по 20 тыс. векторов + полнотекстовый | ≈10–20 мс | PostgreSQL |
| Реранкинг 50 кандидатов (внешний сервис) | ≈200–500 мс | Общая карта, разброс возможен |
| Генерация раздела (≈800 токенов) | 6–10 с (80–130 ток/с) | Оценочно; уточняется замером |
| Генерация крупного раздела (≈2500 токенов) | 20–30 с | Укладывается в бюджет |
| Итого на типовой запрос | 17–60 с | Впритык к бюджету. Требуются компенсаторы |

Итог укладывается в бюджет впритык, а не с запасом. Причина — восемь последовательных вызовов генеративной модели на один пользовательский запрос: классификация, извлечение параметров, шесть гипотез. Ollama обрабатывает запросы последовательно, поэтому второй одновременный пользователь ждёт завершения первого.

Компенсаторы, применяемые при выходе за бюджет, в порядке предпочтения:

- Одна гипотеза на две смежные грани вместо шести отдельных — сокращает разбор примерно вдвое.

- Классификация и извлечение параметров одним вызовом с общей схемой ответа.

- Отказ от гипотез для граней, где замер не показал прироста полноты.

- Параллельная генерация гипотез — требует второго экземпляра модели либо перехода с Ollama на vLLM.

Все значения расчётные и подлежат замеру. Langfuse фиксирует длительность каждой стадии отдельно (раздел 13.2), поэтому фактические тайминги появятся с первых запросов на этапе 3 — отдельный счётчик разрабатывать не требуется. Замер p50 и p95 по стадиям входит в критерий завершения этапа 3.

## 11.5. Интеграция с внешним сервисом: форматы и доступность

Сервис OpenAI-совместим, поэтому спецификация известна и не требует запроса у владельца.

### Эмбеддинги

POST /v1/embeddings

{"model": "BAAI/bge-m3", "input": ["текст1", "текст2"], "encoding_format": "float"}

→ {"data": [{"index": 0, "embedding": [ ...1024 чисел... ]}], "usage": {...}}

Разреженные векторы через этот интерфейс, по всей вероятности, недоступны — лексическая половина поиска строится на полнотекстовом индексе PostgreSQL (раздел 9.2).

### Реранкинг: два возможных диалекта

Единого стандарта нет. Развёрнутым может оказаться один из двух несовместимых форматов:

| Диалект | Запрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| TEI (HuggingFace) | POST /rerank {"query": …, "texts": [ … ], "raw_scores": false} | [{"index": 0, "score": 0.93}, …] |
| Cohere / Jina / vLLM | POST /v1/rerank {"model": …, "query": …, "documents": [ … ]} | {"results": [{"index": 0, "relevance_score": 0.93}, …]} |

Диалект определяется прогоном скрипта разведки на этапе 0; ответ владельца сервиса не требуется. Тот же прогон уточняет реальный предел длины входа, схему учёта лимита (по HTTP-запросам или по элементам) и наличие путей, пригодных для проверки доступности.

### Проверка доступности

Выделенного health-эндпоинта у сервиса нет (подтверждено владельцем). Вместо него применяется синтетическая проба раз в 30 секунд: `GET /v1/models` либо векторизация константной строки в 2–3 слова. Проба позволяет отличить перезапуск сервиса от некорректного запроса и показать пользователю осмысленное сообщение.

### Контракт интеграции

- Раздельные таймауты на соединение и чтение; повторы 3 попытки с задержками 1 / 3 / 9 секунд; учёт заголовка Retry-After при коде 429.

- Ответ сортируется по полю `index` — порядок элементов в ответе не гарантирован ни одним из диалектов.

- Кэш векторов запросов по ключу (хэш текста, модель, ревизия модели). Гипотезы HyDE не кэшируются.

- Векторы нормализуются (L2 = 1), сравнение оператором `<=>`. Без этого пороги 0,95 и 0,80 не определены.

- При отказе посреди обработки запроса — отказ целиком. Частичный ответ не выдаётся: в тендерном тексте немаркированная неполнота опаснее явного отказа.

## 11.6. Оборудование

Вопрос о запросе генерации у внешнего сервиса снят: генеративная модель разворачивается самостоятельно. Расчёт ведётся под GigaChat-20B-A3B.

| Вариант | VRAM | Пригодность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ГБ (RTX 4060 Ti 16G, A4000) | 16 ГБ | Впритык | Модель 12 ГБ + KV-кэш 2–4 ГБ заполняют карту целиком. Длинный контекст под секционные образцы ограничен, запаса нет |
| 24 ГБ (RTX 4090 / A5000) — рекомендуется | 24 ГБ | Достаточно с запасом | Модель 12 ГБ + KV-кэш до 6 ГБ + запас 6 ГБ. Позволяет при необходимости перенести эмбеддинги и реранкер на своё оборудование (+3,5 ГБ), полностью сняв внешнюю зависимость |
| 32 ГБ (RTX 5090) | 32 ГБ | С запасом на рост | Оправдана при переходе на модель большего размера или при параллельной работе 100 пользователей |

Требование к оборудованию снизилось с 32 до 24 ГБ. Причина — переход на GigaChat-20B-A3B: модель на 20 млрд параметров в квантизации q4_K_M занимает вдвое меньше памяти, чем рассматривавшаяся ранее 35-миллиардная. При этом сохраняется возможность полного отказа от внешнего сервиса, ради которой в версии 2.1 рекомендовались 32 ГБ.

Прочие требования к серверу: 64 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD под документы, индексы, веса моделей и журналы Langfuse, 8+ ядер CPU. PostgreSQL, Ollama и Langfuse размещаются на том же сервере.

# 12. Метрики и подход к оценке качества

Раздел переработан полностью. Основное изменение: метрики разделены на четыре уровня, и наибольший вес имеют не технические, а продуктовые.

## 12.1. Эталонный датасет: первая задача проекта

Эталонного набора данных сейчас нет, и его создание должно предшествовать написанию кода. Без него невозможно сравнить два варианта чанкинга, две модели эмбеддингов или два шаблона промпта — любые изменения будут оцениваться на глаз.

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Объём | 100–150 пар, не 30–50 | На 40 примерах доверительный интервал составляет ±8–10 п.п. Улучшение на 5% неотличимо от случайного шума, и решения принимаются по колебаниям |
| Как собрать | По 8–10 реальных запросов от каждого из 12 РП | Суммарно 2–3 часа рабочего времени команды. Запросы должны быть настоящими, а не придуманными для теста |
| Состав записи | Запрос → ожидаемый ответ → перечень якорей: (документ, раздел или диапазон страниц, цитата в 1–2 предложения) | Третий элемент важнее второго: он позволяет измерять поиск детерминированно, без языковой модели |
| Разбиение | 70% для настройки, 30% отложенная выборка | Отложенная выборка не используется при настройке — иначе система подгоняется под тест |
| Покрытие | Оба сценария (КП и отчёты), все типы разделов, запросы с отсутствующим ответом | Последняя категория проверяет, умеет ли система сказать «не найдено» вместо выдумывания, и задаёт порог отсечения реранкера |
| Формулировки | Запросы записываются словами пользователя, а не терминами документов | Датасет в терминах корпуса проверит поиск, но не проверит слой разбора запроса — то есть именно то звено, ради которого он вводится |

Разметка ведётся на устойчивых якорях, а не на идентификаторах чанков. Идентификаторы пересоздаются при каждой смене параметров чанкинга, а сравнение вариантов чанкинга — одно из главных назначений датасета. Привязка к идентификаторам обнуляла бы разметку при первом же эксперименте. Якорь разрешается в чанки текущей версии индекса отдельным резолвером: по документу, разделу и цитате находятся чанки, содержащие эту цитату.

Трудоёмкость якорной разметки — 3–5 рабочих дней человека, знающего корпус. Оценка «2–3 часа», приводимая для сбора формулировок запросов, относится только к ним. Разметка того, какие именно фрагменты из 12 500 страниц обязаны быть найдены, — самостоятельная работа. Назначение исполнителя и срока входит в блокирующие пункты этапа 0.

## 12.2. Уровень 1. Метрики поиска — детерминированные, без участия LLM

Это главные технические метрики этапа PoC. Они считаются мгновенно, бесплатно и абсолютно воспроизводимо — при наличии размеченных эталонных чанков языковая модель для их расчёта не требуется вообще.

| Метрика | Что измеряет | Целевой ориентир |
| --- | --- | --- |
| Recall@50 | Доля эталонных чанков, попавших в 50 кандидатов до реранкинга. Ключевая метрика: чего нет здесь, того не будет нигде дальше | ≥ 0,95 |
| Recall@8 | Доля эталонных чанков в финальной выдаче после реранкинга | ≥ 0,85 |
| nDCG@8 | Качество порядка выдачи с учётом позиции | Отслеживать динамику |
| MRR | Позиция первого релевантного результата | ≥ 0,7 |
| Доля уникальных блоков в топ-8 | Контроль эффективности дедупликации типовых текстов | ≥ 0,75 |
| Recall@8 по граням подхода | Полнота отдельно по каждой грани: методология, этапы, риски и т. д. Показывает, какая грань проваливается | ≥ 0,80 по каждой |
| Recall@K_ctx | Полнота на итоговом контексте при равном бюджете токенов. Единственная метрика, пригодная для сравнения конфигураций с разным числом граней | Основной критерий этапа 3.5 |

### Метрики слоя разбора запроса

Слой введён в версии 2.2 и требует собственных измерений — иначе повторяется ошибка исходной концепции, где точность роутера не измерялась вовсе.

| Метрика | Что показывает | Как считается |
| --- | --- | --- |
| Прирост Recall@8 от декомпозиции | Оправдан ли слой в принципе | Сравнение с одиночным запросом без разбора на одном датасете. Если прироста нет — слой отключается |
| Прирост Recall@8 от HyDE | Оправдан ли второй поисковый ключ | Три режима на одном датасете: только запрос, только гипотеза, объединение |
| Точность классификации типа задачи | Правильно ли выбирается шаблон плана поиска | Матрица ошибок на размеченных запросах |
| Точность извлечения параметров | Верно ли определены отрасль и тип задачи | Сверка со справочниками реестра |
| Доля запросов, где HyDE ухудшил выдачу | Величина словарного смещения на нашем корпусе | Сравнение позиций эталонных чанков в двух режимах |

Полнота считается на уровне кластера дедупликации, а не отдельного чанка. Если эталонный якорь разрешился в чанк, оказавшийся неканоническим представителем кластера, а в выдачу попал канонический — это попадание, а не промах: текст тот же самый.

О достижимости цели Recall@8 ≥ 0,85. Число якорей на запрос не ограничено: широкий запрос может иметь 15 эталонных фрагментов, и тогда арифметический максимум Recall@8 составляет 0,53. Поэтому цель трактуется по медиане по датасету, а запросы с числом якорей больше восьми выделяются в отдельную группу и отслеживаются по Recall@K_ctx.

Сравнение этапов 3 и 3.5 требует равного бюджета. Базовая конфигурация выдаёт 8 чанков, конфигурация со слоем разбора — до 48 чанков по шести граням из 300 кандидатов. Прирост полноты при таком сравнении обеспечен арифметикой размера выдачи, и критерий «нет прироста — слой отключается» не смог бы сработать никогда. Сравнение ведётся только по Recall@K_ctx при одинаковом бюджете токенов контекста.

Принцип приоритезации: оптимизировать в первую очередь поиск. При качественном контексте современная языковая модель почти всегда формулирует приемлемый ответ. Обратное неверно: при плохом контексте никакая модель не спасёт. Основные усилия по улучшению системы следует направлять в слои 1–3, а не в подбор формулировок промптов.

## 12.3. Уровень 2. Метрики генерации

| Метрика | Что измеряет | Метод |
| --- | --- | --- |
| Faithfulness (достоверность) | Подтверждается ли каждое утверждение ответа найденным контекстом — защита от вымысла | Разбиение ответа на атомарные утверждения, проверка каждого против контекста |
| Точность цитирования | Доля утверждений с корректной ссылкой на источник. Для наших задач критична: текст идёт в тендерную заявку | Автоматическая сверка идентификаторов ссылок с составом контекста |
| Answer Relevance | Соответствие ответа поставленному запросу | Генерация обратных вопросов и сравнение с исходным |
| Нарушения NDA | Упоминание заказчиков, запрещённых к раскрытию | Детерминированная сверка со списком. Допустимое значение — ноль |
| Доля корректных отказов | Способность ответить «не найдено» при отсутствии данных в корпусе | Проверяется на специально подготовленных запросах без ответа |

### Кто выступает судьёй

Существенная методологическая поправка. Если оценивать ответы той же моделью, которая их генерирует, оценка становится самореферентной: модель систематически одобряет собственный стиль рассуждения и не замечает своих типовых ошибок. Варианты решения:

| Этап | Кто оценивает | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| PoC | Человек: 2 руководителя проектов оценивают 100–150 ответов по фиксированному чек-листу. Пересечение — 30 общих ответов для проверки согласованности | Согласованность оценщиков должна быть не ниже 0,7; при меньшем значении чек-лист уточняется, а оценки до этого момента признаются ненадёжными |
| Промышленная эксплуатация | Автоматическая оценка (RAGAS), откалиброванная по человеческим оценкам с PoC | Регулярный прогон при каждом изменении системы |
| Контрольные замеры | Внешняя модель, отличная от генерирующей, офлайн на обезличенной подвыборке | Автоматическая оценка не может выполняться той же GigaChat, что генерирует ответы — оценка станет самореферентной. При строгом on-premise допустима только человеческая оценка |

О пороговых значениях. Значение Faithfulness 0,85 в версии 1.0 задано без основания. Правильный порядок: сначала измерить базовый уровень на первой работающей версии, затем установить порог как «не хуже достигнутого» и повышать его по мере улучшений. Порог, назначенный до первого замера, либо недостижим, либо бессмыслен.

## 12.4. Уровень 3. Продуктовые метрики — главные

Технические показатели могут расти, а система при этом оставаться невостребованной. Решающими являются следующие метрики:

| Метрика | Как измеряется | Почему важна |
| --- | --- | --- |
| Доля текста, оставленная без правок | Расстояние редактирования между сгенерированным текстом и финальной версией документа | Единственный честный ответ на вопрос, полезна ли система. Если РП переписывает всё заново — качество генерации не имеет значения |
| Календарное время подготовки | От постановки задачи до готового документа. Базовая линия: 3–5 дней | Прямой эффект, заявленный в обосновании проекта |
| Частота обращений | Число запросов на пользователя в неделю | Показатель реального принятия инструмента. Падение после первых недель означает, что система не оправдала ожиданий |
| Доля запросов без результата | Процент запросов, где пользователь не получил ничего полезного | Указывает на пробелы в корпусе или в поиске |
| Обращения к директорам | Число вопросов «был ли у нас опыт…», замеряется опросом | Проверка эффекта разгрузки экспертов |

## 12.5. Уровень 4. Эксплуатационные метрики

- Латентность p50 и p95 по этапам конвейера — отдельно поиск, отдельно генерация.

- Полнота индексации: доля страниц корпуса, успешно распознанных и попавших в индекс.

- Доля страниц, помеченных как требующие ручной проверки после OCR.

- Актуальность: задержка между добавлением документа и его доступностью в поиске.

# 13. Наблюдаемость и цикл улучшения

Глава отвечает на вопрос, за счёт чего система улучшается после запуска. Метрики предыдущей главы показывают что работает плохо; настоящая глава описывает, как узнать почему и как накапливать данные для исправления.

## 13.1. Принцип

Логируется не «что произошло», а всё необходимое, чтобы задним числом переоценить решение, не переигрывая запрос заново. Разница существенная: журнал вида «запрос обработан за 12 секунд, выдано 6 источников» бесполезен для разбора, потому что не позволяет понять, какие кандидаты рассматривались и почему были отброшены.

Единица наблюдения — трасса (trace): одна запись на пользовательский запрос со вложенными стадиями конвейера.

## 13.2. Состав трассы

| Стадия | Что записывается |
| --- | --- |
| Общее | Идентификатор трассы, время, пользователь, исходный текст запроса. Версии всего: промптов, шаблонов планов, шаблонов разделов, модели эмбеддингов, реранкера, индекса, конфигурации |
| Разбор запроса | Определённый тип задачи и уверенность классификации; выбранный шаблон плана; извлечённые параметры; список подзапросов по граням; полный текст каждой гипотезы HyDE |
| Поиск, по каждой грани | Четыре исходных списка кандидатов раздельно: запрос×вектор, запрос×полнотекстовый, гипотеза×вектор, гипотеза×полнотекстовый — с идентификаторами чанков, оценками и позициями. Далее: результат RRF (50 кандидатов), результат реранкинга (те же 50 с новыми оценками), финальные 5–8 после MMR, факт срабатывания порога отсечения |
| Генерация | Идентификаторы чанков, вошедших в контекст; сгенерированный текст; проставленные ссылки; утверждения без источника; срабатывания контроля публичности |
| Тайминги | Длительность каждой стадии отдельно |

Гипотезы HyDE записываются в журнал целиком. Из контекста генерации они удаляются согласно требованию раздела 8.3, но из журнала — нет. Без них невозможно установить, почему поиск ушёл в сторону: видна будет только странная выдача без объяснимой причины.

## 13.3. Раздельный учёт источников — метрика HyDE без разметки

Ключевая причина, по которой четыре списка кандидатов записываются раздельно, а не только итог объединения.

Для каждого чанка, дошедшего до генерации, фиксируется, из каких списков он пришёл и на какой позиции. Это позволяет считать на живом трафике, без какой-либо ручной разметки:

- долю финальных чанков, найденных только гипотезой и отсутствовавших в списках исходного запроса;

- долю найденных только исходным запросом;

- долю пересечения;

- вклад полнотекстового поиска отдельно от векторного.

Практическое следствие: если за месяц эксплуатации гипотеза не добавила ни одного уникального чанка в финальную выдачу, HyDE отключается — и это решение опирается на статистику реальных запросов, а не на эталонный датасет из 150 примеров. Тот же приём отвечает на вопрос о полезности лексической половины поиска.

## 13.4. Обратная связь

Журналы фиксируют, что система сделала, но не то, было ли это правильно. Разметка добывается двумя путями.

### Явная — точечная, а не общая

Общая оценка ответа («палец вверх / вниз») собирается плохо и малоинформативна: непонятно, к чему относится недовольство. Работает другое решение — пометка «не по делу» рядом с каждым использованным источником. Один клик, однозначная привязка, а на выходе — разметка релевантности на уровне чанка, то есть именно тот материал, из которого растёт эталонный датасет.

### Неявная — собирается автоматически и ценнее

| Сигнал | Что означает | Как получить |
| --- | --- | --- |
| Итоговый текст документа | Главная продуктовая метрика: доля сгенерированного текста, оставшаяся без правок | Кнопка «загрузить готовый документ» + связывание файла с исходной трассой. Это работа по интерфейсу, а не побочный эффект трассировки — включена в план отдельной задачей |
| Копирование фрагмента | Сильный признак полезности | Событие copy штатными средствами Streamlit не снимается — перенесено в MVP+ |
| Переформулировка запроса в течение минуты | Почти верный признак неудачи | Последовательность запросов в сессии |
| Отсутствие действий после выдачи | Ответ проигнорирован | Отсутствие событий до конца сессии |

Сбор обратной связи проектируется одновременно с интерфейсом, а не дописывается позже. Журналирование можно добавить в любой момент. Заставить восемнадцать сотрудников задним числом разметить пятьсот прошедших запросов — нельзя.

### Аналитика запросов для сопровождения шаблонов

Отдельная функция, нужная не пользователям, а команде разработки: сводка наиболее частых запросов и их формулировок. Библиотека шаблонов планов поиска и шаблонов разделов должна развиваться под то, что люди действительно спрашивают, а не под то, что предполагалось при проектировании.

| Что смотреть | Какое решение принимается |
| --- | --- |
| Частые формулировки, сгруппированные по типу задачи | Какие шаблоны планов поиска нужны в первую очередь, какие не используются вовсе |
| Запросы, классифицированные с низкой уверенностью | Каких типов задач не хватает в закрытом списке |
| Запросы, приведшие к ответу «не найдено» | Пробелы в корпусе либо неудачные грани подхода в шаблоне |
| Запросы с наибольшей правкой сгенерированного текста | Какие шаблоны разделов требуют переработки |

Всё перечисленное строится поверх трасс средствами Langfuse: группировка, фильтры и сохранённые представления входят в его интерфейс. Разрабатывать отдельный отчёт не требуется — достаточно записывать тип задачи и уверенность классификации как атрибуты трассы.

## 13.5. Диагностика: где именно сломалось

Главная практическая ценность подробной трассы — вместо заключения «система плохо ответила» получается точный адрес неисправности.

| Что видно в трассе | Виноват | Что исправлять |
| --- | --- | --- |
| Нужного чанка нет в индексе вообще | Парсинг или чанкинг | Слой подготовки данных, часть 1; параметры чанкинга, раздел 6.1 |
| Чанк есть в индексе, но не попал в 50 кандидатов | Эмбеддинги или формулировка запроса | Промпт гипотезы, состав граней, раздел 8 |
| Был среди 50, но не вошёл в финальные 5–8 | Реранкер или отбор разнообразия | Порог отсечения, параметр λ в MMR |
| Был в контексте, но ответ всё равно неудовлетворителен | Генерация | Шаблон раздела, раздел 10.3 |
| Найдены чанки не той грани подхода | Разбор запроса | Классификация типа задачи, шаблон плана поиска |

## 13.6. Регламент разбора

- Трассы накапливаются на живом трафике непрерывно.

- Раз в две-три недели формируется выборка подозрительных случаев: низкая оценка реранкера, срабатывание порога отсечения, переформулировка запроса, значительная правка сгенерированного текста, пометка «не по делу».

- Каждый случай разбирается по таблице раздела 13.5 и относится к конкретной стадии.

- Разобранные случаи с разметкой дописываются в эталонный датасет.

- Изменение вносится, прогоняется весь датасет, результат сравнивается с базовой линией.

Критерий регрессии — парное сравнение, а не разница точечных оценок. На 100–150 запросах разница в 3 процентных пункта лежит внутри статистического шума: гейт срабатывал бы на случайных колебаниях, и его быстро начали бы игнорировать. Правильный критерий: прогон на тех же самых запросах до и после изменения, доверительный интервал разности строится бутстрэпом, выкладка блокируется, если верхняя граница интервала указывает на ухудшение.

Эталонный датасет обязан расти из журналов, а не оставаться зафиксированным на старте. Начальные 100–150 пар должны за первые месяцы вырасти до 300–500. Без этого через полгода настройка будет вестись по тому же набору примеров, к которому система уже подогнана, и измерения перестанут отражать реальность. Именно этот рост и является механизмом эволюции системы.

## 13.7. Инструмент

Собственную систему наблюдаемости строить не требуется.

| Вариант | Характеристика | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Langfuse, self-hosted (рекомендуется) | Открытый, разворачивается через docker-compose, полностью on-premise. Трассы со вложенными стадиями, версионирование промптов, хранение датасетов, прогоны экспериментов со сравнением версий, оценки автоматические и человеческие, интерфейс просмотра | Покрывает все требования главы. Соответствует ограничению on-premise: данные не покидают контур |
| Arize Phoenix | Построен на OpenTelemetry, силён в отслеживании дрейфа качества со временем. Бесплатен при самостоятельном размещении | Достойная альтернатива; выбирать при наличии в компании инфраструктуры OpenTelemetry |
| Собственные таблицы в PostgreSQL | Две таблицы: traces и spans, детали в JSONB. Никаких новых сервисов | Минимальный вариант. Не даёт интерфейса просмотра и механизма прогонов — их придётся писать |

Об объёме данных. При потоке 1–3 документа в месяц и 18 пользователях журналы ничтожны по размеру: даже с полными текстами промптов, гипотез и сгенерированных ответов это единицы мегабайт в месяц. Ограничивать глубину журналирования из соображений объёма нет причин — записывать следует всё.

Langfuse разворачивается на этапе 3 дорожной карты, до начала измерений, а не после. Настройка трассировки задним числом означает потерю данных ровно того периода, когда система меняется чаще всего.

# 14. Жизненный цикл системы

В версии 1.0 раздел отсутствовал. Двадцать пять документов — не статичный набор, и вопросы сопровождения нужно решить до запуска, а не после.

| Вопрос | Решение |
| --- | --- |
| Кто добавляет документы | Владельцы проекта (авторы концепции) на этапе PoC. При переходе в эксплуатацию — назначенный ответственный. Реестр без владельца теряет актуальность за один квартал |
| Как добавляется документ | Помещение файла в отслеживаемую папку → автоматическая обработка → запись в БД подтверждений → уведомление о страницах, требующих ручной проверки |
| Что при обновлении документа | Переиндексация только изменённых разделов по хэшу содержимого. Полная переиндексация файла — только при изменении структуры |
| Версионирование индекса | Каждая индексация помечается версией: версия парсера, модели эмбеддингов, параметров чанкинга. Позволяет воспроизвести результат и понять причину изменения качества |
| Откат | Предыдущая версия индекса сохраняется до подтверждения качества новой. Смена модели эмбеддингов не должна быть необратимой операцией |
| Регрессионное тестирование | Прогон эталонного датасета при каждом изменении конвейера. Ухудшение Recall@8 более чем на 3 п.п. блокирует выкладку |
| Сопровождение БД подтверждений | Владельцы проекта. Обязательная ежеквартальная сверка: новые проекты внесены, уровни публичности актуальны, результаты тендеров проставлены |
| Резервное копирование | PostgreSQL является единственным хранилищем: индексы, метаданные и реестр подтверждений находятся в одной базе. Ежесуточный `pg_dump` с хранением 30 копий и ежеквартальная проверка восстановления. Веса моделей и шаблоны восстанавливаются из git и Ollama, журналы Langfuse некритичны |
| Идентификация пользователя | На PoC — выбор имени из списка при входе, без пароля. Достаточно для привязки трасс и обратной связи к человеку. Полноценная аутентификация — MVP+ |
| Конфиденциальность трасс | Трассы содержат тексты документов, включая проекты с ограниченной публичностью. Доступ к интерфейсу Langfuse ограничивается проектной командой на уровне сети |
| Удаление документа | Каскадное удаление чанков и разделов по внешнему ключу; кэш обогащения инвалидируется по хэшу текста |

# 15. Дорожная карта PoC

| Этап | Содержание | Срок | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | Сбор формулировок запросов от РП (2–3 часа) + якорная разметка датасета (3–5 дней выделенного человека). Введение поля «результат тендера» и уровня публичности, ретроспективное заполнение по 25 проектам. Сопоставление файлов с проектами реестра. Проба GigaChat-20B-A3B (полдня). Решение по закупке GPU: владелец и срок. Утверждение JSON-схемы контракта с частью 1. Прогон скрипта разведки внешнего сервиса | 2–3 недели | Датасет размечен, ≥90% якорей разрешаются в чанки; проба модели пройдена; заказ на GPU размещён; схема контракта утверждена; диалект реранкера зафиксирован |
| 0.5. Каркас | Модуль изоляции внешних вызовов, механизм миграций БД, config.yaml с валидацией при старте, структура проекта с границами модулей | 1 неделя | Мок внешнего сервиса работает, автотесты каркаса зелёные |
| 0.5. Проверка эндпоинта | Подключение по токену, проверка формата ответов, наличия разреженных векторов, поведения реранкера, замер производительности под нагрузкой | 2–3 дня | Пробный запрос проходит, формат зафиксирован, модуль изоляции написан |
| 1. Подготовка данных | *Парсинг, OCR, таблицы, разметка публичности — план работ в части 1, раздел 12. Блокирующий этап для всего проекта* | *4–6 недель* | *Полнота индексации ≥ 95%, очередь ручной проверки разобрана* |
| 2. Конвейер индексации | Чанкинг, обогащение с кэшем, метаданные, векторизация, дедупликация, полнотекстовый индекс. Выборочная проверка обогащения на 50 чанках до полного прогона | 2–3 недели | Двойной прогон идемпотентен; ≥98% чанков в заданных границах размера; полнота индексации ≥95%; ни одного чанка без проекта |
| 3. Базовый поиск | Развёртывание Langfuse и трассировки конвейера — до начала измерений. Гибридный поиск, RRF, реранкинг, MMR, порог отсечения. Замер Recall@50 и Recall@8 без слоя разбора — это базовая линия для всего последующего | 1–2 недели | Медианный Recall@8 ≥ 0,85 по датасету; замерены p50 и p95 латентности по стадиям; Langfuse пишет полные трассы |
| 3.5. Слой разбора запроса | Библиотека шаблонов планов, декомпозиция по граням, HyDE с двумя ключами. Замер прироста относительно базовой линии этапа 3 | 1–2 недели | Прирост Recall@K_ctx при равном бюджете токенов статистически значим по парному критерию. При отсутствии прироста слой отключается флагом |
| 4. Генерация | Секционная ветвь поиска и отбор образцов, шаблоны разделов, маркеры и два списка, фильтр публичности. Интерфейс: пометка «не по делу», загрузка итогового документа | 2–3 недели | Автотесты зелёные: валидатор маркеров, фильтр публичности, инвариант HyDE, пары план↔раздел. Прогон датасета выполняется одной CLI-командой |
| 5. Оценка | Человеческая оценка 100–150 ответов двумя РП по чек-листу, пересечение 30 ответов | 1 неделя | Согласованность оценщиков ≥ 0,7; базовые значения всех метрик зафиксированы |
| 6. Опытная эксплуатация | Доступ для 12 РП и 6 директоров. Сбор обратной связи через пометки «не по делу» и загрузку итоговых документов. Первый разбор трасс по регламенту 13.6 | 4 недели | Измерена доля текста, оставленная без правок |
| 7. Эксперимент с графом (после PoC) | LightRAG на том же корпусе, собственная онтология под КП, разрешение сущностей через справочник заказчиков реестра. Замер на том же эталонном датасете | 2–3 дня | Таблица сравнения с базовым конвейером. Структурные метрики графа дают ранний сигнал: при доле изолированных узлов выше 40% эксперимент закрывается |

Этап 1 — контрольная точка проекта. Результат проверки парсинга на трёх самых сложных документах может существенно изменить оценку сроков. Если значительная часть корпуса окажется фотографиями низкого качества, слой предобработки станет основной статьёй трудозатрат, и узнать об этом следует на второй неделе, а не на третьем месяце.

О календаре. Суммарная длительность этапов 0–6 при последовательном исполнении составляет 5–6 месяцев, а не четыре: добавились якорная разметка датасета, этап каркаса, работы по интерфейсу и увеличенный этап генерации. Оценки даны в календарных неделях при одном разработчике на основной линии и предполагают, что этап 1 не выявит массовых проблем с распознаванием.

# 16. Риски

| Риск | Вероятность | Последствие | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Эталонный датасет не собран или собран формально | Средняя | Невозможно измерить качество и обосновать эффект | Датасет — условие начала этапа 2. Запросы собираются от реальных пользователей |
| Система генерирует правдоподобный, но неверный текст | Средняя | Ошибка попадает в тендерную заявку | Обязательное цитирование, контроль достоверности, явная пометка утверждений без источника, обязательная вычитка человеком |
| Упоминание закрытого заказчика в исходящем документе | Низкая | Юридические последствия | Три рубежа контроля — часть 1, раздел 8.3. Здесь реализуется первый рубеж: фильтрация контекста до передачи в модель |
| Инструмент не приживётся у пользователей | Средняя | Проект не даёт эффекта при работающей технологии | Раннее подключение РП, продуктовые метрики с первой недели, доработка по обратной связи |
| Корпус в 25 документов недостаточен для качественной генерации | Средняя | Ответы поверхностны из-за нехватки материала | Оценить на этапе 3. При подтверждении — расширять корпус (внутренние методички, презентации, отчёты) |
| Владелец БД подтверждений не найден после PoC | Средняя | Реестр устаревает, качество деградирует незаметно | Назначить ответственного до перехода в эксплуатацию. Ежеквартальная сверка в регламенте |
| Недоступность внешнего сервиса эмбеддингов | Высокая | Поиск не работает полностью: запрос невозможно векторизовать | Модуль изоляции зависимости, кэш векторов запросов, повторы с задержкой, внятное сообщение пользователю. При повторяющихся сбоях — перенос моделей на своё оборудование (+3,5 ГБ VRAM) |
| Смена версии модели на стороне сервиса | Средняя | Индекс становится несовместим, поиск деградирует без явных признаков | Запросить уведомление о смене версии. Переиндексация занимает полторы минуты. Регулярный прогон эталонного датасета выявит деградацию |
| Уход владельца персонального токена | Средняя | Система теряет доступ к сервису | Запросить сервисный токен, привязанный к приложению, а не к сотруднику |
| Рост латентности из-за соседних сервисов на общей карте | Средняя | Непредсказуемое время отклика | Замер p50 и p95 под реальной нагрузкой на этапе 3. Запаса по времени нет: бюджет 1 минута, расчётное время 17–60 с. Компенсаторы перечислены в разделе 11.4 |
| Разреженные векторы недоступны через эндпоинт | Высокая | Лексический поиск требует отдельной реализации | Уже учтено: полнотекстовый поиск PostgreSQL с русской морфологией. Дополнительная инфраструктура не нужна |
| Гипотеза HyDE уводит поиск в сторону из-за словарного смещения | Средняя | Выдача хуже, чем без HyDE | Схема с двумя ключами: исходный запрос участвует в поиске всегда. Гипотеза может только добавить кандидатов. Отдельная метрика доли ухудшений |
| Гипотетический фрагмент попал в контекст генерации | Средняя | Прямой источник вымысла в тендерной заявке | Запрет зафиксирован в разделе 8.3 как обязательное требование. Проверяется тестом: гипотеза не должна встречаться в логе промпта генерации |
| Слой разбора запроса не даёт прироста полноты | Средняя | Лишняя латентность и лишний класс ошибок без выгоды | Этап 3.5 дорожной карты предусматривает замер относительно базовой линии. При отсутствии прироста слой отключается флагом конфигурации |
| Неверная классификация типа задачи | Средняя | Выбран неверный план поиска, система ищет не то | Закрытый список типов, матрица ошибок на датасете. При неуверенной классификации — расширенный план со всеми гранями |

# 17. Рассмотренные и отклонённые решения

Глава фиксирует технические решения, которые обсуждались и были отклонены, с основаниями. Назначение — избавить от повторного обсуждения тех же вопросов и дать готовый ответ, когда они возникнут снова.

## 17.1. Графовые методы: что берём и что откладываем

Уточнение к версии 2.4. В предыдущей редакции графовый подход был описан как отклонённый целиком. Это неточность: отклонён один конкретный его вариант — автоматическое извлечение графа сущностей из текста (GraphRAG). Граф связей между чанками, напротив, входит в план развития и описан ниже как отдельная задача.

### Два разных объекта, которые называют одним словом

|  | Граф сущностей (GraphRAG) | Граф связей между чанками |
| --- | --- | --- |
| Что является узлом | Организация, персона, технология, методология, извлечённые языковой моделью из текста | Чанк — фрагмент документа, уже существующий в индексе |
| Что является ребром | Смысловое отношение: «заказчик», «применял», «руководил» | Близость, вложенность, соседство, идентичность содержания |
| Откуда берётся | Языковая модель извлекает триплеты из каждого чанка | Вычисляется из уже имеющихся эмбеддингов и метаданных |
| Точность построения | 85–92%, ошибается на наименованиях и суммах | Детерминированно: близость векторов и структурные поля |
| Стоимость | Прогон всего корпуса через модель, повторно при каждом изменении | Одно матричное умножение на 20 тыс. векторов, секунды |
| Что даёт | Ответы на глобальные вопросы «какие вообще темы есть в корпусе» | Навигацию: от найденного фрагмента к смежным разделам |
| Решение | Отклонён, обоснование ниже | Принят в план, MVP+ |

### Граф связей между чанками: зачем он нужен

Задача, которую он решает, вытекает из природы «подхода»: подход не изложен в одном месте, он разнесён по разделам. Поиск находит фрагмент, релевантный формулировке запроса, но соседние по смыслу фрагменты, необходимые для полноты картины, могут не попасть в выдачу — они сформулированы иначе и по отдельности выглядят менее релевантными.

Граф добавляет к поиску шаг навигации: найдя чанк, система добирает связанные с ним, даже если те не попали в топ по близости к запросу. Это уточняет выход на нужные разделы, что и было исходной постановкой.

### Типы рёбер — большая часть уже есть в системе

| Тип ребра | Смысл | Откуда берётся | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное | Чанк → родительский раздел → документ | Поле parent_section_id, раздел 6.3 | Уже есть |
| Идентичности | Чанк ↔ его копии в других предложениях | Кластеры дедупликации, раздел 6.4 | Уже есть |
| Проектное | Чанк ↔ проект ↔ заказчик ↔ отрасль | Метаданные и БД подтверждений | Уже есть |
| Соседства | Предыдущий и следующий чанк в документе | Порядок при чанкинге | Тривиально добавить |
| Семантическое | Чанк ↔ чанк при близости выше порога (ориентировочно 0,75–0,85), в том числе между разными документами | Попарное сравнение эмбеддингов | Требуется реализовать |

Практический вывод: граф чанков — не новая подсистема, а надстройка над уже принятыми решениями. Три типа рёбер из пяти существуют как побочный результат индексации; недостаёт семантических рёбер, которые вычисляются одним матричным умножением на 20 тыс. векторов. Это отличает задачу от построения графа сущностей, требующего прогона всего корпуса через языковую модель.

### Как используется при поиске

Шаг расширения выдачи добавляется после отбора MMR и перед сборкой контекста:

- Финальные 5–8 чанков получены обычным путём (раздел 9.1).

- Для каждого выполняется обход графа на глубину 1: родительский раздел, соседние чанки, семантически близкие из других документов.

- Добранные чанки проходят реранкинг наравне с исходными и включаются, если преодолели порог.

- Итоговый контекст ограничивается по объёму, иначе расширение размоет фокус.

Ограничение глубины обязательно. Обход на глубину 2 и более на плотном графе быстро приводит к включению половины корпуса. Глубина 1 с обязательным реранкингом добранных кандидатов — рабочая настройка по умолчанию; глубина и порог семантических рёбер являются параметрами конфигурации и подбираются замером.

### Почему MVP+, а не PoC

- Расширение по графу имеет смысл оценивать только относительно базовой линии обычного поиска. Пока не измерен Recall@8 без него, прирост не с чем сравнивать.

- Компонент добавляет параметры (глубина, порог рёбер, лимит контекста), каждый из которых требует настройки. Вводить их одновременно с HyDE и декомпозицией — значит потерять понимание, что на что повлияло.

- Риск обратного эффекта реален: расширение способно размыть фокус выдачи и снизить точность. Это проверяемо, но требует уже работающего замера.

### LightRAG — отдельный технический эксперимент

LightRAG в текущую архитектуру не встраивается. Он используется как самостоятельный эксперимент на том же корпусе и том же эталонном датасете, чтобы получить сравнительные цифры и понять, даёт ли полноценный графовый подход что-либо сверх описанного выше расширения по связям.

| Параметр эксперимента | Значение |
| --- | --- |
| Инструмент | LightRAG — инкрементальный, не требует пересборки графа при добавлении документа |
| Онтология | Собственная, под коммерческие предложения: заказчик, отрасль, методология, технология, тип артефакта, результат |
| Разрешение сущностей | Через справочник заказчиков из БД подтверждений — даёт эксперименту преимущество, которого нет в опубликованных бенчмарках |
| Срок | 2–3 дня, этап 7 дорожной карты, после завершения PoC |
| Ранний критерий остановки | Структурные метрики графа: при доле изолированных узлов выше 40% эксперимент закрывается без продолжения |
| Критерий успеха | Прирост Recall@8 относительно базового конвейера на общем датасете |

### Что именно отклонено: автоматическое извлечение графа сущностей

| Тип запроса | Векторный поиск | Граф сущностей |
| --- | --- | --- |
| Многошаговые вопросы | 32% | 86% |
| Агрегирующие запросы | 8% | 23% |
| Рассуждение через несколько документов | 8% | 33% |
| Поиск конкретного документа | 54% | 35% |

Последняя строка в обзорах обычно опускается: на простом фактическом поиске граф сущностей работает хуже. Работа «When to use Graphs in RAG» с бенчмарком GraphRAG-Bench прямо констатирует, что GraphRAG часто уступает обычному RAG на реальных задачах.

Основание отклонения: граф сущностей в системе уже есть — это БД подтверждений. Связи «проект → заказчик → отрасль → технологии → артефакты → результат тендера» представляют ровно ту структуру, которую GraphRAG извлекает из текста автоматически. Отличие в том, что наш граф заполняется человеком, и при 25 проектах это преимущество: точность ручной разметки 100% против 85–92% у автоматического извлечения, причём ошибается оно прежде всего на наименованиях организаций и суммах — там, где ошибка дороже всего.

Автоматическое извлечение становится оправданным при 150–200 документах, когда ручное ведение реестра перестанет быть реалистичным, либо при появлении регулярных запросов, требующих обхода связей, не покрываемых параметризованными запросами к реестру.

### Что из подхода взято дополнительно

Помимо графа связей заимствован приём предварительных резюме (в терминах GraphRAG — суммаризация сообществ). Каждый документ и каждый крупный раздел прогоняются через языковую модель, полученные резюме индексируются отдельно. Это закрывает слабое место векторного поиска на глобальных запросах вида «какие подходы к управлению рисками применялись за пять лет». Сообщества выделять не требуется — они заданы структурой документов. Затраты: ночь работы GPU на индексацию, около дня на реализацию. Контур — MVP+.

## 17.2. Сводка прочих отклонённых решений

| Решение | Основание отклонения | Раздел |
| --- | --- | --- |
| LLM-роутер выбора источника данных | Задача устранима: обращение к обоим источникам стоит десятки миллисекунд. Роутер добавлял латентность, собственный класс ошибок и неизмеряемую точность классификации | 8.1 |
| Приближённые индексы (HNSW, IVF) | 20 тыс. векторов на два порядка ниже границы, где они дают выигрыш. Теряют 2–10% истинных соседей и вводят трудноуловимый класс ошибок | 7.1 |
| Специализированные векторные СУБД (FAISS, Milvus, Qdrant) | На данном объёме не дают выигрыша, но добавляют отдельный сервис, отдельный бэкап и отдельную точку отказа. PostgreSQL необходим в любом случае | 7.1 |
| Генерация SQL языковой моделью (text2SQL) | Локальная квантизованная модель делает это по русскоязычным запросам ненадёжно, а ошибка проявляется как молча неверный ответ. Заменено 10–15 параметризованными запросами | 7.2 |
| Жёсткая фильтрация по метаданным перед поиском | Ошибка определения сущности молча уничтожает правильный ответ до поиска, при этом метрики достоверности остаются высокими. Заменено повышением приоритета при ранжировании | 9.4 |
| Реранкер на 8 млрд параметров | Вызывается на 50 кандидатов при каждом запросе; давал секунды задержки и вынуждал выгружать генеративную модель из памяти. Задача ранжирования пары не требует модели такого размера | 9.3 |
| Заземление гипотезы HyDE на собственный корпус | Снизило бы словарное смещение, но замкнуло бы систему на уже применявшиеся подходы. Для генерации решений под новые проекты нужен доступ к общим знаниям модели | 8.3 |
| Анонимизация корпуса при индексации | Потеря точного подтверждения опыта для открытых заказчиков; переиндексация при каждом изменении статуса NDA. Заменено анонимизацией при генерации | часть 1, 8.2 |
| NER как механизм контроля NDA | Точность 85–92% означает пропуск примерно каждого десятого упоминания. Для ограничения с юридическими последствиями неприемлемо. Заменено флагом в реестре | часть 1, 7.1 |
| Облачные сервисы парсинга (LlamaParse) | Противоречат требованию on-premise | часть 1, 4.2 |

# 18. История изменений

## 18.1. Версия 2.6 — по итогам инженерного ревью

| Было | Стало | Основание |
| --- | --- | --- |
| Эмбеддинг один, строится по обогащённому тексту | Два вектора: основной по обогащённому тексту для поиска, вспомогательный по исходному для дедупликации, MMR и рёбер графа | Обогащение приписывает копиям типового блока разных заказчиков, близость падает ниже порога, дедупликация перестаёт срабатывать |
| Дедупликация до векторизации | Векторизация, затем дедупликация | Считать косинусную близость до получения векторов невозможно |
| Результат дедупликации не использовался | Фильтр канонических представителей во всех запросах, разворачивание кластера в списке источников, метрика разнообразия по кластерам | Поля заполнялись и не читались |
| Секционный индекс строился, но в онлайн-конвейере не участвовал | Обязательная секционная ветвь поиска с механизмом отбора двух разделов-образцов и порядком сборки контекста | Без неё система вырождается в вопросно-ответную, от которой концепция отказалась |
| Датасет размечается идентификаторами чанков | Устойчивые якоря (документ, раздел, цитата) + резолвер. Трудоёмкость 3–5 дней, владелец назначается | Идентификаторы пересоздаются при смене чанкинга, разметка обнулялась бы |
| Сравнение этапов 3 и 3.5 по Recall@8 | Recall@K_ctx при равном бюджете токенов | 8 чанков против 48 — прирост обеспечен арифметикой, критерий отключения слоя не мог сработать |
| Простой RRF, «гипотеза только добавляет кандидатов» | Взвешенный RRF 1,0 / 0,7 | При равных весах кандидат исходного запроса вытесняется из среза 50 |
| Латентность 11–40 с | 17–60 с, восемь последовательных вызовов модели, сериализация Ollama, перечень компенсаторов | Шесть гипотез генерируются последовательно, а не входят в общие 4–8 с |
| Контекст 131 тыс. токенов | Реальное окно 16 тыс., `num_ctx` задаётся явно | 131 тыс. недостижимо на 24 ГБ по KV-кэшу; умолчание Ollama 2048 молча усекает контекст |
| «Индексация ≈1,5 минуты» | Первичная — ночь (обогащение), переиндексация — минуты (кэш) | Полторы минуты относятся только к векторизации |
| Шаг обогащения без контракта | Вход, промпт с версией, детерминированный фолбэк, обязательный кэш, выборочная проверка 50 чанков | Самая дорогая операция проекта была не специфицирована |
| Фильтр публичности на nullable-поле | Обязательная связь чанка с проектом, шаг сопоставления файл→проект, файл без проекта в индекс не попадает, перечисление на уровне схемы | NULL проходил мимо фильтра либо терял чанк; опечатка в регистре означала раскрытие |
| anon-проекты переводятся в closed | Исключаются конфигурацией `ALLOWED_PUBLICITY` | Перевод необратимо терял разметку |
| Метаданные объявлены boost-ом без механизма | Формула boost после реранкинга до MMR, веса в конфигурации | Поля, ради которых блокировался старт, не имели потребителя |
| Гейт регрессии: 3 п. п. по Recall@8 | Парное сравнение на тех же запросах + бутстрэп-интервал | 3 п. п. на 100–150 запросах внутри шума, гейт срабатывал бы случайно |
| Планы поиска и шаблоны разделов «парами» | Таблица соответствия типов задач, планов и разделов + тест рассинхронизации | Три плана против семи разделов пар не образуют |
| Критерии завершения этапов вкусовые | Объективные: идемпотентность, ≥98% чанков в границах, ≥90% якорей разрешаются, согласованность ≥0,7, автотесты | «Связные разделы со ссылками» непроверяемо |
| Календарь ~4 месяца, этап каркаса отсутствовал | 5–6 месяцев, добавлен этап 0.5, работы по интерфейсу учтены | Разметка датасета, каркас и UI не были в плане |
| Судья автоматической оценки не назван | Внешняя модель, отличная от генерирующей; при строгом on-premise — только человек | GigaChat, оценивающая свои ответы, самореферентна |
| Раздел про форматы API отсутствовал, ссылки вели в никуда | Раздел 11.5 с двумя диалектами реранкера, синтетической пробой доступности и контрактом интеграции | Битые перекрёстные ссылки в версии 2.5 |

## 18.2. Версия 2.5 — модель и границы контуров

| Было | Стало | Основание |
| --- | --- | --- |
| Генеративная модель Qwen3.5-35B-A3B, вопрос о её получении от внешнего сервиса открыт | GigaChat-20B-A3B (MoE, q4_K_M, Ollama), разворачивается самостоятельно. Внешний сервис даёт только эмбеддинги и реранкинг | Модель обучена на русском с нуля, вдвое легче. Вопрос к владельцу сервиса снят |
| Требование к оборудованию 24–32 ГБ VRAM | 14–16 ГБ расчётно, рекомендуется карта 24 ГБ | Модель на 20 млрд параметров в q4_K_M занимает ≈12 ГБ вместо 18–20 |
| Графовый подход описан как отклонённый целиком | Разделены два разных объекта: граф сущностей отклонён, граф связей между чанками принят в план на MVP+ | Уточнение постановки: граф нужен для навигации между чанками, а не для извлечения сущностей |
| LightRAG упомянут строкой в дорожной карте | Отдельный технический эксперимент с параметрами и критериями остановки. В архитектуру не встраивается | Решение по итогам обсуждения |
| Сценарий А — подготовка КП по образцу | Сценарий А — комбинация Б и В, приоритет отдаётся подтверждению опыта | Для тендерной заявки подтверждение важнее описания подхода |
| Ссылки разворачиваются в человекочитаемый вид по месту | Маркеры [N] в тексте, два раздельных списка в конце: «Источники» и «Подтверждения» | Маркеры не разрывают чтение; природа записей в списках принципиально различна |
| Контроль NDA целиком в PoC | В PoC только фильтрация закрытых проектов; обезличивание и сверка результата — MVP | Избыточная сложность для PoC. Компенсируется обязательной вычиткой |
| Метаданные: номер страницы | Диапазон страниц (page_start, page_end) | Чанк и запись секционного индекса могут пересекать границы страниц |
| Риск недоступности сервиса описан текстом | Таблица конкретных мер: Swagger, health-эндпоинт, повторы с задержкой, кэш векторов | Риск очевиден, ценность в механизме, а не в его констатации |
| Аналитика запросов не предусмотрена | Раздел 13.4: сводка частых формулировок для сопровождения библиотеки шаблонов | Шаблоны должны развиваться под реальные запросы |
| Открытые вопросы разбросаны по тексту | Отдельный раздел в начале документа с блокирующими вопросами, гипотезами и организационными пунктами | Требование по итогам рецензии |
| Границы PoC и MVP+ не обозначены | Раздел в главе 5 и схема EPC в приложении Б с пометкой контура на каждом шаге | То же |

## 18.3. Версия 2.2 — слой разбора запроса

Версия 2.2 вводит новый слой между запросом пользователя и поиском. Причина — осознание того, что ключевой объект системы, «подход», нигде в документах не обозначен явно и представляет собой композицию, разнесённую по разделам.

| Было в версии 2.1 | Стало в версии 2.2 | Причина |
| --- | --- | --- |
| Четыре слоя: распознавание, индексация, поиск, генерация | Пять слоёв: добавлен слой разбора запроса перед поиском | Подход не обозначен в документах явно; запрос и документы написаны разным словарём |
| Один запрос — один поиск | Декомпозиция на подзапросы по граням подхода | Один вектор не может быть одновременно близок к описанию методологии и к календарному плану |
| Поиск по формулировке пользователя | Два поисковых ключа: исходная формулировка и гипотеза HyDE, объединение через RRF | Вопрос и ответ написаны разными словами. Схема с двумя ключами исключает ухудшение выдачи |
| Порог отсечения не предусмотрен | Обязательный порог реранкера, ниже которого — ответ «не найдено» | HyDE по построению всегда находит что-то похожее; без порога система не сможет отказать |
| Библиотека шаблонов только для написания разделов | Парная библиотека: шаблоны написания и шаблоны планов поиска | Структуру задаёт человек, содержимое заполняет модель — как с параметризованными запросами вместо text2SQL |
| Эталонный датасет без требований к формулировкам | Запросы записываются словами пользователя, а не терминами документов | Иначе датасет не проверяет слой разбора |
| Метрики слоя разбора отсутствовали | Прирост Recall@8 от декомпозиции и от HyDE, точность классификации типа задачи | Компонент, точность которого не измеряется, повторяет ошибку роутера из версии 1.0 |
| Эксперимент с графом не планировался | Глава 17.1 с обоснованием отказа; этап 7 дорожной карты — LightRAG после PoC | Решение по итогам разбора применимости графовых подходов. Реестр подтверждений уже является графом, заполняемым вручную и точнее |
| Наблюдаемость не описана | Глава 13: трассы, раздельный учёт источников, обратная связь, диагностика по стадиям, Langfuse | Без трасс невозможно установить, на какой стадии конвейера возникла ошибка |
| Отклонённые решения нигде не зафиксированы | Глава 17 со сводкой всех отказов и обоснованиями | Иначе те же вопросы обсуждаются повторно, а обоснования теряются |

Отдельно зафиксированное решение: гипотеза HyDE не заземляется на собственный корпус. Технически это снизило бы словарное смещение, но замкнуло бы систему на уже применявшиеся подходы. Для генерации решений под новые проекты нужен доступ к общим знаниям модели как к мосту наружу. Смещение при этом закрыто схемой с двумя поисковыми ключами.

## 18.4. Версия 2.1 — внешний сервис моделей

Версия 2.1 учитывает вводные от владельца внутреннего сервиса моделей. Изменения касаются размещения компонентов, реализации лексического поиска и расчёта оборудования; логика поиска и генерации не изменилась.

| Было в версии 2.0 | Стало в версии 2.1 | Причина |
| --- | --- | --- |
| Эмбеддинги и реранкер на нашей GPU | Внешний сервис компании; наша VRAM не расходуется | Сервис предоставлен, модели совпали с выбранными нами |
| Расход VRAM 25–28 ГБ, нужна карта 32 ГБ | Расход 21–25 ГБ; решение о закупке отложено до ответа о доступности генерации | Возможно, оборудование на PoC не потребуется вовсе |
| Лексический поиск через разреженные векторы BGE-M3 | Полнотекстовый поиск PostgreSQL с русской морфологией, объединение через RRF | OpenAI-совместимый эндпоинт возвращает только плотный вектор |
| Сравнение BGE-M3, USER-bge-m3, GigaEmbeddings на своём датасете | Модель зафиксирована сервисом; сравнение перенесено на вторую фазу | Свои модели на сервисе поднять нельзя |
| Переиндексация — существенная операция, модель выбирать заранее | Переиндексация корпуса ≈1,5 минуты, эксперименты свободны | Замер владельца сервиса: 214 чанков/с при пачке 128 |
| Требование к изоляции зависимостей отсутствовало | Обязательный модуль с двумя реализациями: внешний сервис и локальный хостинг | Эмбеддинги нужны на каждый запрос; при недоступности сервиса поиск не работает вовсе |
| Раздел о потоках данных отсутствовал | Раздел 12.6: что и куда передаётся, принятый режим безопасности | Трафик формально проходит через сеть общего пользования |
| Обоснование реранкера теоретическое | Добавлен замер владельца сервиса, включая поведение на отрицаниях | Наглядное подтверждение, применимое при защите проекта |
| Латентность поиска ≈230 мс | ≈260–670 мс с учётом сети и общей карты | Часть конвейера вынесена во внешний сервис |

# 19. Сводка изменений относительно версии 1.0

| Было в версии 1.0 | Стало в версии 2.0 | Причина |
| --- | --- | --- |
| LLM-роутер выбирает источник данных | Роутер исключён; оба источника опрашиваются всегда параллельно | Стоимость обращения к источникам близка к нулю; роутер добавлял латентность, ошибки и неизмеряемую точность |
| FAISS / Qdrant / Milvus | PostgreSQL + pgvector, точный поиск | 20 тыс. векторов на два порядка ниже границы, где нужны приближённые индексы |
| Слой распознавания не описан | Отдельный слой: классификация, парсинг, OCR, таблицы, NER | Здесь решается основная доля качества системы |
| Жёсткая фильтрация по метаданным перед поиском | Жёсткий фильтр только по явному выбору пользователя; иначе — повышение приоритета при ранжировании | Ошибка определения сущности молча уничтожала правильный ответ |
| Реранкер Qwen3-Reranker-8B | bge-reranker-v2-m3, 568 млн параметров | Вызывается 50 раз на запрос; 8B давал секунды задержки и вынуждал выгружать модели |
| Последовательная загрузка моделей | Все модели резидентны в памяти | Загрузка модели с диска занимает 15–40 секунд, что несовместимо с требованием в 1 минуту |
| Qwen 3.5 32B | Qwen3.5-35B-A3B (MoE) | Модели 32B в линейке 3.5 не существует; MoE даёт трёхкратный выигрыш в скорости генерации |
| KV-кэш не учтён | 3–4 ГБ включены в расчёт | При контексте 16 тыс. токенов это существенная величина |
| Генерация как ответ на вопрос | Генерация по образцу; двухуровневый индекс; библиотека шаблонов разделов | Обе целевые задачи — написание разделов документов, а не ответы на вопросы |
| Дедупликация не предусмотрена | Кластеризация при индексации + MMR при поиске | 25 КП одной компании содержат значительный объём повторяющихся типовых блоков |
| Обогащение контекстом не предусмотрено | Contextual retrieval при индексации | Один из наибольших приростов полноты поиска при минимальных затратах |
| Эталонный датасет 30–50 пар | 100–150 пар | На 40 примерах доверительный интервал ±8–10 п.п. — улучшения неотличимы от шума |
| Оценка через RAGAS (LLM-судья) | PoC — человеческая оценка; далее автоматическая, откалиброванная по ней | Оценка ответов моделью, которая их генерирует, самореферентна |
| Порог Faithfulness 0,85 | Сначала базовый замер, затем порог | Порог до первого измерения не имеет основания |
| Продуктовые метрики отсутствуют | Доля текста без правок, время подготовки, частота обращений — главные метрики | Технические показатели могут расти при невостребованной системе |
| Флаг NDA отсутствует | Флаг публичности в БД + контроль на выходе | Часть заказчиков не может быть упомянута в тендерной заявке |
| Результат тендера не учитывается | Обязательное поле, ретроспективное заполнение | Без него нельзя учиться на успешных образцах и доказать влияние на долю побед |
| Excel → миграция в СУБД после 25–30 проектов | Excel как интерфейс ввода + валидация + загрузка в СУБД сразу | PostgreSQL нужен под pgvector в любом случае; отложенная миграция — лишняя работа |
| Жизненный цикл не описан | Раздел 14: добавление, обновление, версионирование, откат, регрессия | 25 документов — не статичный набор |

# Приложение А. Вопросы к владельцу сервиса моделей

Перечень уточнений, необходимых до начала работ. Отмеченные как блокирующие определяют архитектуру поиска и должны быть закрыты на этапе 0.

## Блокирующие

| № | Вопрос | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдаёт ли эндпоинт только плотный вектор 1024, или также разреженные (sparse) и ColBERT-представления, которые bge-m3 умеет выдавать нативно? | Реализация лексической половины гибридного поиска: собственная на PostgreSQL либо из той же модели |
| 2 | Формат API реранкера. В спецификации OpenAI реранка нет — это Cohere-подобный `/v1/rerank`, TEI-шный `/rerank` или свой формат? Нужен пример запроса и ответа | Реализация модуля обращения к реранкеру |
| 3 | Батч реранкера: сколько пар принимается за один вызов? Шесть граней по 50 кандидатов дают 300 пар на запрос. Если сервис принимает одну пару за вызов, при лимите 20 запросов в секунду только реранкинг займёт 15 секунд и перевернёт расчёт латентности | Блокирующий. Расчёт латентности и, возможно, состав граней |
| 4 | Как считается ограничение 20 запросов/с — по HTTP-запросам или по элементам? Пачка из 128 чанков — 1 или 128? | Стратегия пакетной индексации |
| 5 | Реально ли доступны все 8192 токена контекста? | Возможность построения секционного индекса: разделы документов длиннее абзацев |
| 6 | Есть ли эндпоинт проверки доступности (health)? Нужен, чтобы отличать перезапуск сервиса от некорректного запроса и показывать пользователю осмысленное сообщение | Устойчивость системы. Перенесён в блокирующие по итогам разбора |
| 7 | Спецификация Swagger / OpenAPI на оба эндпоинта. Без неё форматы запросов и коды ошибок приходится выяснять экспериментально | Возможность написать интеграцию. Перенесён в блокирующие |

## Эксплуатационные

| № | Вопрос | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| 8 | Уведомление при смене модели или её версии — требуется. Обновление делает индекс несовместимым, деградация происходит без явных признаков | Совместимость индекса. Переиндексация занимает полторы минуты, но о необходимости надо знать |
| 10 | Поведение при превышении лимита: код 429, таймаут, очередь? Рекомендуемые таймауты и стратегия повторов на нашей стороне | Устойчивость к перегрузке |
| 9 | Замер 214 чанков/с сделан при свободной карте или под типичной нагрузкой? Каков худший случай при активности всех четырёх сервисов? | Обязательства перед пользователями по времени отклика |
| 11 | Возможно ли предупреждение о перезапусках при выкладке — хотя бы неформальное? | Эмбеддинги нужны на каждый запрос; при недоступности поиск не работает совсем |

## Организационные

| № | Вопрос | На что влияет |
| --- | --- | --- |
| 12 | Владелец персонального токена определён — руководитель проекта. Открытым остаётся вопрос преемственности: обращаться к сервису будет приложение, обслуживающее 18 человек. Возможен ли сервисный токен, привязанный к приложению, а не к сотруднику? | Работоспособность системы при смене роли или уходе владельца токена |
| 13 | Точные идентификаторы развёрнутых ревизий моделей — на случай поднятия резервной копии у себя | Воспроизводимость при переносе |
| 14 | Если запрет на журналирование тел запросов держится на ручной настройке, имеет смысл закрепить его в конфигурации сервиса | Сохранение режима при последующих выкладках |

Приложение Б. Схема работы системы (EPC)

Событийно-ориентированная цепочка процессов. Шестиугольники — события (состояния), прямоугольники — функции (шаги обработки), кружок с X — развилка. Слева от каждой функции обозначен контур: PoC сплошной синей заливкой, MVP+ серым пунктиром, бледно-серым — слой подготовки данных из части 1. Справа указано, чем шаг выполняется.